                                                                                             Приложение 1

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                                Постановлением Темниковского
                                                                                муниципального района Республики

                                                                              Мордовия от  17 октября 2016 г. № 632   

Муниципальная программа

«Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе 

 на 2017-2018 годы»  

г. Темников  2016 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе на 2017-2018 годы»

	Наименование программы
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе на 2017-2018 годы»

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) 
	Постановление администрации Темниковского муниципального района от 07.10.2016г. № 621 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2017 года на территории Темниковского муниципального района»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Темниковского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел архитектуры администрации Темниковского муниципального района;

Администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района

	Участники муниципальной программы
	Администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района

	Подпрограммы муниципальной программы
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах аварийного жилищного фонда Темниковского района.
Разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан Темниковского района из ветхого и аварийного жилищного фонда.

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим требованиям законодательства.

Создание условий и механизм привлечения внебюджетных источников для реализации программы



	Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы
	общее количество многоквартирных домов, участвующих в Программе – 5 домов;

ежегодное проведение переселения из аварийного фонда:

2017 год – 2 дома;

2018 год – 3 дома.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2017-2018 гг.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	- средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 8 661 241,94 руб.                            

- средства республиканского бюджета - 6 662 493,8 руб.                   

- средства бюджета Темниковского муниципального района – 1 332 498,76 руб.                      

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Переселение из аварийного жилищного фонда Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района 19 семей.

Ликвидация аварийного жилищного фонда - 546,5   кв. м.

Оптимизация застройки освободившихся территорий.

	Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы
	Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет администрация Темниковского муниципального района 


