	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

администрации Темниковского муниципального района 
от  27июля  2016 г. №  454  



Муниципальная программа
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории 

Темниковского муниципального района 
на 2016-2019 годы»

г. Темников 2015г.
Паспорт
муниципальной программы Темниковского муниципального района Республики Мордовия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2019 годы»

	Наименование муниципальной программы   
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Темниковского муниципального района на 2016-2019 годы» (далее –Программа)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия № 499 от 24.09.2015г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2016 года на территории Темниковского муниципального района».



	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Темниковского муниципального района

	Соисполнители  муниципальной программы
	Экономическое управление администрации Темниковского муниципального района;

Отдел архитектуры администрации Темниковского муниципального района;

Управление по социальной работе администрации Темниковского муниципального района;

Финансовое управление администрации Темниковского муниципального района.

	Участники муниципальной программы
	1.Администрации городского и сельских поселений  Темниковского муниципального района.

2.Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия ( по согласованию)

3. Муниципальные  учреждения социальной сферы района.

5. МУП «Темниковэлектротеплосеть» (по согласованию)
6.МУП «Андреевское ЖКХ».

7.ООО «Коммунальник» (по согласованию).
8. ООО Темниковский «Водоканал» (по согласованию).
9.ПАО "МРСК-Волги"- "Мордовэнерго" Краснослободское ПО Темниковский РЭС (по согласованию)

	Подпрограммы  муниципальной программы
	отсутствуют


	Цели муниципальной программы           
	1.Повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района.

2.Увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников.

3.Снижение удельных расходов потребления энергоресурсов в органах местного самоуправления, подведомственных им бюджетных и муниципальных учреждениях.

4. Снижение потерь при производстве, передаче и потребления тепловой и электрической энергии путем модернизации объектов с переходом к применению инновационных технологий и оборудования. 


	Задачи муниципальной программы 
	1.Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и бюджетной сфере.

2.Проведениие энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в учреждениях бюджетной сферы.

3.Обеспечение выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников в бюджетной сфере.

4.Контроль перехода на расчеты по приборам учета в сфере ЖКХ.

5.Организация ведения топливно-энергетических балансов.

6.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

	Целевые показатели  (индикаторы) эффективности реализации    
муниципальной программы     
	Основными группами показателей являются:

1.Показатели эффективности потребления энергетических ресурсов в бюджетной и коммунальной сфере.
2.Показатели энергетической эффективности производства и передачи энергетических ресурсов и воды

Полный перечень целевых показателей представлен в приложении №1 к настоящей программе.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы        
	2016 - 2019 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы     
	Общий объем финансирования Программы в 2016-2019 гг. составит  31 419,9 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:
-  местный бюджет – 4 280,9  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 27 139,0 тыс. руб.,
б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2016 г. – 13 844,4 тыс. руб.:
- местный бюджет – 130,4  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 

 13 714,0  тыс. руб.
- 2017 г. – 3 436,0  тыс. руб.:
- местный бюджет –150,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –

3 286,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 6 715,5  тыс. руб.:
- местный бюджет – 1 681,5  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –

5 034,0 тыс. руб.
- 2019 г.   –   7 424,0  тыс. руб.:
-  местный бюджет – 2 319,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –

5 105,0 тыс. руб. 

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

	Ожидаемые      
результаты реализации    
муниципальной программы     
	Реализация мероприятий Программы в 2016-2019 годах позволит достигнуть следующих результатов:

1.Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе:
1.1. В части электрической энергии до 100%

1.2. В части тепловой энергии до 75,25%

1.3. В части холодной воды до 95,86%

1.4. В части природного газа до 100%

2.Снизить объем потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

2.1. В части электрической энергии на 3,6%

2.2. В части тепловой энергии на 6%

2.3. В части природного газа на 1,3%

2.3. В части холодной воды на 7,2%

3.Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:

3.1. В части электрической энергии на 8,20%

3.2. В части тепловой энергии на 4,76%

3.3. В части холодной воды на 9,3%

3.4. В части горячей воды на 8,19%

3.5. В части природного газа на 10,71%

Экономия энергоресурсов за весь срок действия программы составит:

- электроэнергия  -  с 1366565 кВт ч в 2014 г. до 1304185 кВт ч в 2019г.

- тепловая энергия –  с 3719,6 Гкал в 2014г. до 3580,3 Гкал в 2019г

- холодная вода –  с 5351 куб. м. в 2014г. до 5040 куб. м. в 2019 г.

- природный газ -  с 672931 куб. м. в 2014г. до 709310 куб. 

	Система организации управления и контроль за исполнением  
муниципальной программы       
	Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет  администрация Темниковского муниципального района 



