PAGE  
9

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 апреля  2017 г.                                                                                                       №  106
г. Темников
О внесении изменений в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 23 сентября 2016 года № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2016 – 2019 годы»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов Темниковского муниципального района от 22 декабря 2016г. №24 «О бюджете Темниковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  администрация Темниковского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т:
          1.Внести в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2016 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 23 сентября 2016 года № 584 следующие изменения: 
          1.1. В Паспорте программы:

- в позиции, касающейся соисполнителей  муниципальной программы, слова «Отдел архитектуры», заменить  словами  «Управление по вопросам строительства и ЖКХ»;
- позицию, касающуюся ресурсного обеспечения муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы     
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет  113 985,1 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:

-  федеральный бюджет – 39 600,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 58 600,0 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 4 950,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 

10 835,1 тыс. руб.,
б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2016 г. – 1 621,0 тыс. руб.:
- прочие источники (внебюджетные средства) – 

 1 621,0  тыс. руб.
- 2017 г. – 4 295,1  тыс. руб.:

- республиканский бюджет- 2 250,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 4 350,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –2 045,1 тыс. руб.
- 2018 г. – 78 579,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 30 000,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  42 750,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 3 750,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 

2 079,0 тыс. руб.
- 2019 г.   – 29 490,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 9 600,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  13 600,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 1 200,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 

5090,0 тыс. руб.
Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.


»
         1.2.  Приложение  №1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции: 

«

Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 Темниковского муниципального района  на 2016-2019 годы» 
 
Перечень основных мероприятий
	Годы
	Наименование мероприятия (объекта)
	Основные параметры объекта (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др
	Стоимость объекта (объем финансирования),

тыс. рублей
	Примечание

	2016
	Частичная замена тепловых сетей
	500м
	458,9-внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	2 шт
	1086,1-внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	500м
	76,0-внебюд.ср.
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2016г.:
	
	Всего- 1 621,0

в т.ч.

Внеб.ср.- 1 621,0
	

	2017
	Частичная замена тепловых сетей
	500м
	458,0-внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	3 шт
	1270,1-внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	1000м
	317,0-внебюд.ср.
	

	
	Строительство сетей водоснабжения  ул. Дальняя 
 г. Темников
	0,36 км
	500,0

РБ-500,0


	

	
	Строительство сетей  газоснабжения ул. Дальняя
  г. Темников
	0,36 км
	800,0

РБ- 800,0


	

	
	Строительство сетей  электроснабжения ул. Дальняя 
 г. Темников
	0,36 км
	950,0

РБ-950,0


	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2017г.:
	
	Всего- 4 295,1

в т.ч.

РБ-2 250,0

Внеб.ср.-2 045,1
	

	2018
	Частичная замена тепловых сетей
	1000м
	834,0-внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	7,5 Гкал/час
	508,0-внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	1000м
	737,0-внебюд.ср.
	

	
	Строительство сетей водоснабжения ул. Новоселов  
г. Темников
	0,4 км
	600,0

РБ-600,0
	

	
	Строительство сетей  водоснабжения ул. Новая  
г. Темников
	0,25 км
	300,0

РБ-300,0
	

	
	Строительство сетей водоснабжения ул. Рудявского  
г. Темников
	0,4 км
	600,0

РБ-600,0
	

	
	Строительство завода (полигона)  для утилизации ТБО на территории Бабеевского с/п 
	1500 га
	75 000,0

ФБ-30 000,0

РБ-41 250,0

МБ-3 750,0
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2018г.:
	
	Всего-     78 579,0

в т.ч.

ФБ-         30 000,0

РБ-          42 750,0

МБ-         3 750,0

Внеб.ср.- 2  079,0
	

	2019
	Частичная замена тепловых сетей
	1000м
	840,0- внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	7,5 Гкал/час
	510,0- внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	1000м
	740,0- внебюд.ср.
	

	
	Строительство сетей водоснабжения ул. Строительная 
 г. Темников
	0,3 км
	400,0

РБ-400,0
	

	
	Ремонт канализационных сетей 
г. Темников
	3 км
	3000,0- внебюд.ср.
	

	
	Строительство очистных сооружений в Андреевском сельском поселении 
	200 куб. м. в сутки
	12000,0

ФБ-4800,0

РБ-6600,0

МБ-600,0
	

	
	Строительство очистных сооружений в Р.Тювеевском сельском поселении 
	200 куб. м. в сутки
	12 000,0

ФБ-4 800,0

РБ-6 600,0

МБ-600,0
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2019г.:
	
	Всего- 29 490,0

в т.ч.

ФБ-           9 600,0

РБ-          13 600,0

МБ-          1 200,0

Внеб.ср.-   5 090,0
	

	
	ВСЕГО на 2016-2019г.г.
	
	Всего- 113 985,1

в т.ч.

ФБ-  39 600,0

РБ-   58 600,0

МБ-  4 950,0

Внеб.ср.- 10 835,1,0
	


»

1.3.   Приложение  №2 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции: 
«

Приложение №2

к муниципальной программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 Темниковского муниципального района  на 2016-2019 годы» 

 
Сводная таблица ресурсного обеспечения программы
	
	Источник финансирования
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	Всего

2016-2019 г.г.

	1
	Федеральный бюджет
	0
	0
	30000,0
	9600,0
	39600,0

	2
	Республиканский бюджет
	0
	2250,0
	42750,0
	13600,0
	58600,0

	3
	Местный бюджет
	0
	0
	3750,0
	1200,0
	4950,0

	4
	Внебюджетные источники
	1 621,0
	2045,1
	2079,0
	5090,0
	10835,1

	5
	Всего по всем источникам финансирования
	1 997,0
	4295,1
	78579,0


	29490,0
	113985,1


»

        2. Приложение 3 к постановлению администрации Темниковского муниципального района  Республики Мордовия от  23 сентября 2016 года № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2016 – 2019 годы», изложить в следующей редакции: 
 «
Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от 23 сентября 2016 г. № 584

Детальный план-график  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2016 – 2019 годы»

	№ 

 п/п
	Наименование основного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб)
	всего
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального образования
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района  
	Начальник управления  по вопросам строительства и ЖКХ
	Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
	2016
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	113985,1
	39 600,0
	58 600,0
	4 950,0
	10835,1

	
	
	
	
	
	
	2016г
	1 621,0
	
	
	
	1621,0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	4295,1
	
	2250,0
	4350,0
	2045,1

	
	
	
	
	
	
	2018г
	78579,0
	30000,0
	42750,0
	3750,0
	2079,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	29490,0
	9600,0
	13600,0
	1200,0
	5090,0

	1,1
	Частичная замена тепловых сетей
	х
	х
	2016
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	2590,9


	
	
	
	2590,9

	
	
	
	
	
	
	2016г
	458,9
	
	
	
	458,9

	
	
	
	
	
	
	2017г
	458,0
	
	
	
	458,0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	834,0
	
	
	
	834,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	840,0
	
	
	
	840,0

	1,2
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	х
	х
	2016
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	3374,2
	
	
	
	3374,2

	
	
	
	
	
	
	2016г
	1086,1
	
	
	
	1086,1

	
	
	
	
	
	
	2017г
	1270,1
	
	
	
	1270,1

	
	
	
	
	
	
	2018г
	508,0
	
	
	
	508,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	510,0
	
	
	
	510,0

	1,3
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	х
	х
	2016
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	1870,0


	
	
	
	1870,0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	76,0
	
	
	
	76,0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	317,0
	
	
	
	317,0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	737,0
	
	
	
	737,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	740,0
	
	
	
	740,0

	1,4
	Строительство сетей водоснабжения  ул. Дальняя  г. Темников
	х
	х
	2017
	2017
	всего, в т.ч. по годам
	500,0
	
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	500,0
	
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1,5
	Строительство сетей  газоснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	х
	х
	2017
	2017
	всего, в т.ч. по годам
	800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1,6
	Строительство сетей  электроснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	х
	х
	2017
	2017
	всего, в т.ч. по годам
	950,0
	
	950,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	950,0
	
	950,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1,7
	Строительство очистных сооружений в Р.Тювеевском сельском поселении
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	1.8
	Строительство завода (полигона)  для утилизации ТБО на территории Бабеевского с/п
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	75000,0
	30000,0
	41250,0
	3750,0
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	75000,0
	30000,0
	41250,0
	3750,0
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1.9
	Строительство сетей водоснабжения ул. Новоселов  г. Темников
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1.10
	Строительство сетей  водоснабжения ул. Новая  г. Темников
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	300,0
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	300,0
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1.11
	Строительство сетей водоснабжения ул. Рудявского  г. Темников
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	1.12
	Строительство очистных сооружений в Андреевском сельском поселении
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	1.13


	Строительство сетей водоснабжения ул. Строительная  г. Темников

	х


	х


	2019


	2019


	всего, в т.ч. по годам
	400,0
	
	400,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	400,0
	
	400,0
	
	

	1.14
	Ремонт канализационных сетей г. Темников
	х


	х


	2019


	2019


	всего, в т.ч. по годам
	3000,0
	
	
	
	3000,0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	3000,0
	
	
	
	3000,0


»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава  Темниковского 
 муниципального района
                       
                          
                                   С.Н. Кизим

