
КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТЕМНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» августа 2017 г.                                                              № 188

г.Темников

 Об утверждении проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального  района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

     В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Темниковского городского поселения Темниковского муниципального  района Республики Мордовия, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы», администрация Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района РМ. Постановляет:

Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального  района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Темниковского городского поселения Темниковского  муниципального  района Республики Мордовия  Паркаева В.М.

.

	Глава  администрации Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района
	В.Н. Таракин


Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

г.Темников - 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2022 годы»

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Темниковского городского поселения

	Соисполнители Программы
	Отдел архитектуры администрации Темниковского городского поселения

	Цель Программы
	Повышение уровня благоустройства территорий в Темниковском городском поселении 

	Задачи Программы
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Повышение уровня благоустройства  территорий общего пользования

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании.



	Срок реализации Программы 
	2018-2022 годы 



	Объемы бюджетных ассигнований
	Обьем финансирования Программы составляет 8649,15  тыс. рублей,  в том числе:  

в 2018 году-1729,83 тыс. рублей,

в 2019 году-1729,83 тыс. рублей,

в 2020 году-1729,83 тыс. рублей,

в 2021 году-1729,83 тыс. рублей,

в  2022 году-1729,83 тыс. рублей.

из них республиканский бюджет – 7792,05 тыс. рублей, в том числе: 

 в 2018 году-1558,41 тыс. рублей,

 в  2019 году-1558,41 тыс. рублей,

 в 2020 году-1558,41 тыс. рублей,

 в  2021 году-1558,41 тыс. рублей,

 в  2022 году-1558,41 тыс. рублей.

местный бюджет – 311,75 тыс. рублей, в том числе: 

 в 2018 году-62,35 тыс. рублей,

 в  2019 году-62,35 тыс. рублей,

 в 2020 году-62,35 тыс. рублей,

 в  2021 году-62,35 тыс. рублей,

 в  2022 году-62,35 тыс. рублей.

средства собстенников помещений -545,35 тыс. рублей, в том числе:

 в 2018 году-109,07 тыс. рублей,

 в  2019 году-109,07 тыс. рублей,

 в 2020 году-109,07 тыс. рублей,

 в  2021 году-109,07 тыс. рублей,

 в  2022 году-109,07 тыс. рублей.

	Ожидаемы результаты реализации Программы
	Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.

Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.




*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

Благоустройство территории – это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению,  проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  На сегодняшний день, в силу объективных причин,  уровень благоустройства территорий многоквартирных домов,  их состояние, количественные и качественные показатели  крайне низкие.

Работа по благоустройству придомовых территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения. 

В большей части дворовых территорий объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, площадок индивидуального транспорта либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора - одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее         реализации, а также целевых индикаторов и показателей.

    Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

       Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов территорий Темниковского городского поселения Темникоского  муниципального района Республики Мордовия.

Срок реализации программы  на период 2018-2022 г.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, привлечение представителей общественных организаций инвалидов и самих инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству дворовых территорий. 

При реализации программы учитывать удобство и безопасность подходов к многоквартирным домам для инвалидов, а так же необходимо учитывать следующие требования:

- предусмотреть парковочные места для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

· установка пандусов, отвечающих по своим параметрам, потребностям инвалидов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе «Формирование

 современной городской среды на 

территории Темниковского

 городского поселения»   на 2018-2022 годы

Целевые индикаторы

муниципальной программа   «Формирование современной городской среды на территории Темниковского городского поселения»   на 2018-2022 годы

	№

п/п


	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	  Значения индикатора

  

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	?

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	кв.м.
	?

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества   дворовых территорий
	Проценты
	?

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде  с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города проживающего в многоквартирных домах.
	Проценты
	?

	5
	Объем трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству
	чел/ч
	?

	6
	Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству
	Проценты
	?


3. Перечень программных мероприятий.

   Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно-правовых, финансово-инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  включает в себя:

- ремонт дворовых проездов, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ:

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.)

	1
	Стоимость ремонта дворовых проездов
	м2
	1 300

	2
	Стоимость установки скамьи
	1 ед.
	9 000

	3
	Стоимость установки урны
	1 ед.
	2 000

	4
	Установка фонарных столбов
	1 ед.
	12 000


Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения

	1
	Устройство детской игровой площадки:
	шт.
	280 000

	
	- качели
	шт.
	11 700

	
	- горка
	шт.
	27 300

	
	- карусель
	шт.
	16 000

	
	- песочница
	шт.
	13 000

	
	- другие (качалка «Зебра») 
	шт.
	14 900

	2
	Устройство спортивной площадки:
	шт.
	50 000

	
	- футбольные ворота
	шт.
	7 500

	
	- стенка-турник
	шт.
	11 300

	
	- другие (пружинная качалка)
	шт.
	15 000

	3
	Устройство парковки
	м2
	1 300

	4
	Устройство газона/(Озеленение)
	м2
	250


Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  включают в себя:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

 - оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы  формируются за счет следующих источников (Приложение 2):

средства республиканского бюджета –7792,05 тыс.руб.; 

          средства местного бюджета – 311,75 тыс.руб.;

          средства собстенников помещений– 545,35 тыс.руб. 

       Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы  составляет 8649,15  тыс.руб.

Объемы финансирования Программы могут уточнятся при формировании местного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Приложение 2 к муниципальной 

программе «Формирование современной 

городской среды на территории 

Темниковского городского поселения» на 2017г.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Темниковского  городского поселения» на 2018-2022 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	   Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Темниковском городском поселении на 2018-2022 годы»


	Муниципальный заказчик – Администрация Темниковском городском поселении Темниковского муниципального района РМ
	Средства бюджета Темниковского городского поселения
	914
	0503
	04301R5550
	244
	62,35
	62,35
	62,35
	62,35
	62,35

	
	
	Средства федерального и регионального бюджета  
	-
	-
	-
	-
	1 558,41
	1558,41
	1558,41
	1558,41
	1558,41


5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и Темниковского городского поселения.

Администрация Темниковского городского поселения  осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 3.

Администрация Темниковского городского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».    

Приложение 3 к муниципальной 

программе «Формирование современной 

городской среды на территории 

Темниковского городского поселения» на 2017г.

Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» 

на 2018-2022 годы

	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Количество проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий

	
	
	
	
	



