АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26  февраля 2018г 										     № 10

д. Андреевка

«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района на 2018 года»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.07.1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести проверку состояния земляных плотин.

2. Провести работы по очистке водопропускных труб, водоотводных каналов и кюветов дорожной сети.

3. Определить организации и предприятия по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий.

4. Инвентаризировать имеющиеся материально-технические ресурсы муниципальных образований, необходимые для проведения работ при затоплениях и наводнениях.

5. Определить порядок  жизнеобеспечения населения.

6. Разработать план организационных мероприятий по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий.

7. Заблаговременно провести мероприятия по защите системы водоснабжения от затопления и подтопления.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

9. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и опубликования в информационном бюллетене администрации Андреевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Темниковского района в сети «Интернет».

Глава Андреевского

сельского поселения  								    Т.В.Максимова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

от 26.02.2018 года № 10

План

организационных мероприятий по обеспечению мер по организованному проведению весеннего паводка 2018 года на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление плана основных противопаводковых мероприятий | до 26.03.2018 г. | Глава сельского поселения |  |
|  | Утверждение плана основных противопаводковых мероприятий | до 02.04.2018 г. | Глава сельского поселения |  |
|  | Определение зон возможного подтопления жилого сектора, учреждений, организаций, КФХ | до 02.04.2018 г. | Противопаводковая комиссия |  |
|  | Определение первоочередных мер по отношению одиноких престарелых проживающих в зоне возможного подтопления (затопления). | до 02.04.2018 г. | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка | постоянно | Совет депутатов, администрация, актив поселения |  |
|  | Определение мест размещения эвакуированного населения с мест подтопления (затопления) | до 02.04.2018 г. | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства на период паводка | Весь период паводка | Глава сельского поселения, участковый |  |
|  | Заключение договоров с руководителями организаций, предприятий, гражданами имеющими в собственности автотранспорт и другую инженерную технику | до 02.04.2018 г | Противопаводковая комиссия, администрация |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

от 26.02.2018 года № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2018 года

- ул. Фабричная;

- ул. Лесная;

Приложение № 3

к постановлению администрации

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

от 26.02.2018 года № 10

Комиссия

по обеспечению сохранности объектов ГТС, подведомственных учреждении, населенных пунктов Андреевского сельского поселения в период весеннего паводка 2018 года

|  | Максимова Т.В. | Председатель комиссии – Глава Андреевского сельского поселения. |
| --- | --- | --- |
|  | Нарышкина Т.Н. | заместитель председателя комиссии – заместитель главы Андреевского сельского поселения. |
|  | Резчикова Н.Я. | член комиссии – депутат Совета депутатов Андреевского сельского поселения |
|  | Власова С.Д. | член комиссии – главный бухгалтер Андреевского сельского поселения. |
|  | Романовская Л.В.. | член комиссии – депутат Совета депутатов Андреевского сельского поселения. |
|  | Романовская С.Е. | член комиссии – депутат Совета депутатов Андреевского сельского поселения. |
|  | Сюндюков Р.Р. | участковый уполномоченный. |