Информационный бюллетень

«Темниковский вестник»

Органов местного самоуправления

 Темниковского муниципального района
№ 25 от  05 сентября 2017 г. 

Официальное издание органов местного самоуправления администрации Темниковского муниципального района

Учредитель
Совет депутатов Темниковского 

муниципального района
431220, г. Темников, ул. Кирова, д.26

Главный редактор
Информационного бюллетеня «Темниковский Вестник»

Органов местного самоуправления Темниковского муниципального района –

Владимирова Татьяна Николаевна

Телефон 2-14-50

Издатель
Администрация Темниковского 

муниципального района


АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 августа 2017 г.                                                                                        №  376

г. Темников

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020 годы»


В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  администрация Темниковского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

        -  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020 годы» (Приложение № 1); 

- детальный план-график реализации  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020 годы» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы (Приложение № 2);

       - план реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020 годы» (Приложение № 3).     

        2. Признать утратившим силу постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 18 декабря 2015 года № 691 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2019 годы»

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава  Темниковского 
 муниципального района
                       
                          
                                   С.Н. Кизим

	
	Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

администрации Темниковского муниципального района 
от  25  августа  2017 г. №  376



Муниципальная программа
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории 

Темниковского муниципального района 
на 2016-2020 годы»

г. Темников 2017г.

Паспорт

муниципальной программы Темниковского муниципального района Республики Мордовия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020 годы»

	Наименование муниципальной программы   
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее –Программа)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 11.05.2016г. № 239  «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2016 года на территории Темниковского муниципального района».



	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия

	Соисполнители  муниципальной программы
	Управление по экономике администрации Темниковского муниципального района;

Управление по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района;

Управление по социальной работе администрации Темниковского муниципального района;

Финансовое управление администрации Темниковского муниципального района.

	Участники муниципальной программы
	1.Администрации городского и сельских поселений  Темниковского муниципального района.

2.Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия ( по согласованию)

3. Муниципальные  учреждения социальной сферы района.

5. МУП «Темниковэлектротеплосеть» (по согласованию)

6.МУП «Андреевское ЖКХ».

7.ООО «Коммунальник» (по согласованию).

8. ООО Темниковский «Водоканал» (по согласованию).

9.ПАО "МРСК-Волги"- "Мордовэнерго" Краснослободское ПО Темниковский РЭС (по согласованию)

	Подпрограммы  муниципальной программы
	отсутствуют



	Цели муниципальной программы           
	1.Повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района.

2.Увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников.

3.Снижение удельных расходов потребления энергоресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 4. Снижение потерь при производстве, передаче и потребления тепловой и электрической энергии путем модернизации объектов с переходом к применению инновационных технологий и оборудования. 



	Задачи муниципальной программы 
	1.Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и бюджетной сфере.

2.Проведениие энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в учреждениях бюджетной сферы.

3.Обеспечение выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников в бюджетной сфере.

4.Контроль перехода на расчеты по приборам учета в сфере ЖКХ.

5.Организация ведения топливно-энергетических балансов.

6.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

	Целевые показатели  (индикаторы) эффективности реализации    
муниципальной программы     
	Основными группами показателей являются:

1.Показатели эффективности потребления энергетических ресурсов в бюджетной и коммунальной сфере.

2.Показатели энергетической эффективности производства и передачи энергетических ресурсов и воды

Полный перечень целевых показателей представлен в приложении №1 к настоящей программе.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы        
	2016 - 2020 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы     
	Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 гг. составит  23 977,0 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:
-  местный бюджет – 4 210,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 19 865,0 тыс. руб.,
б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2016 г. – 2 227,0 тыс. руб.:
- прочие источники (внебюджетные средства) –  2 227,0  тыс. руб.
- 2017 г. – 2 412,0  тыс. руб.:
- местный бюджет –53,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –2 359,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 5 102,0  тыс. руб.:
- местный бюджет – 68,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 5 034,0 тыс. руб.
- 2019 г.   –   7 408,0  тыс. руб.:
-  местный бюджет – 2 303,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –5 105,0 тыс. руб.

 - 2020 г.   –   6 828,0  тыс. руб.:
-  местный бюджет – 1 688,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –5 140,0 тыс. руб.

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

	Ожидаемые      
результаты реализации    
муниципальной программы     
	Реализация мероприятий Программы в 2016-2020 годах позволит достигнуть следующих результатов:

1.Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе:
1.1. В части электрической энергии до 100%

1.2. В части тепловой энергии до 75,25%

1.3. В части холодной воды до 95,86%

1.4. В части природного газа до 100%

2.Снизить объем потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

2.1. В части электрической энергии на 3,6%

2.2. В части тепловой энергии на 6%

2.3. В части природного газа на 1,3%

2.3. В части холодной воды на 7,2%

3.Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:

3.1. В части электрической энергии на 8,20%

3.2. В части тепловой энергии на 4,76%

3.3. В части холодной воды на 9,3%

3.4. В части горячей воды на 8,19%

3.5. В части природного газа на 10,71%



	Система организации управления и контроль за исполнением  
муниципальной программы       
	Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет  администрация Темниковского муниципального района 




1. Характеристика текущего состояния сферы 

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Темниковского муниципального района Республики Мордовия характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.   

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.  

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального района. 
В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию Темниковского муниципального района Республики Мордовия  становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального района, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций  образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального района и, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Всего потребление основных видов ТЭР на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия  отражено в приложении 2. Программы 

В социальной сфере Темниковского муниципального района Республики Мордовия действует  17 учреждений образования, 22 домов культуры и клубов, 24 библиотеки, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В состав организаций коммунального комплекса Темниковского муниципального района Республики Мордовия (далее – ОКК) входят МУП «Андреевское ЖКХ», ООО «Коммунальник», МУП «Темниковэлектротеплосеть», ООО Темниковский «Водоканал»  занимающиеся производством, передачей и сбытом  тепловой энергии,  водоснабжением и водоотведением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального района, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

В настоящее время возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной, газа, электроэнергии. Отсутствие должного приборного учета приводит к колоссальным потерям тепловой энергии и теплоносителя в протяженных и сильно разветвленных городских тепловых сетях, а также низкую надежность централизованных теплоснабжающих систем. По экспертным оценкам, в настоящее время утечки теплоносителя из сетей достигают 20 % транспортируемого расхода, тепловые потери в сетях доходят до 30 % отпущенной энергии.

Кроме того, конструкции отопительных установок жилых зданий существующей застройки не позволяют регулировать теплоотдачу отопительных приборов. Как правило, отсутствует регулирование отопительной нагрузки на тепловых пунктах, что приводит к перерасходу тепловой энергии в домах. Значительные перерасходы воды  на холодное водоснабжение также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствуют и существующие до настоящего времени способы расчета с потребителями за холодную воду - на основе нормативов.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в административном хозяйстве муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;


- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;


- утеплению фасадов, 

          - установка приборов учета. 


Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;


- проведение энергетических обследований;


- учет энергетических ресурсов;


- ведение энергетических паспортов;


- ведение топливно-энергетических балансов;


- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

2. Цели и задачи

2.1. Основными целями Программы  являются:

 
повышение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального района;

увеличение доли финансирования мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников;

снижение удельных расходов потребления энергоресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях;

снижение потерь при производстве, передаче и потребления тепловой и электрической энергии путем модернизации объектов с переходом к применению инновационных технологий и оборудования. 

2.2. Основными задачами Программы являются:

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и бюджетной сфере;

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в учреждениях бюджетной сферы;

обеспечение выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных источников в бюджетной сфере;

контроль перехода на расчеты по приборам учета в сфере ЖКХ;

организация ведения топливно-энергетических балансов;

нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

3. Прогноз конечных результатов 

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов. 

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.
1.Повысить долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования, в том числе:
1.1. В части электрической энергии до 100%

1.2. В части тепловой энергии до 75,25%

1.3. В части холодной воды до 95,86%

1.4. В части природного газа до 100%

2.Снизить объем потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

2.1. В части электрической энергии на 3,6%

2.2. В части тепловой энергии на 6%

2.3. В части природного газа на 1,3%

2.3. В части холодной воды на 7,2%

3.Снизить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:

3.1. В части электрической энергии на 8,20%

3.2. В части тепловой энергии на 4,76%

3.3. В части холодной воды на 9,3%

3.4. В части горячей воды на 8,19%

3.5. В части природного газа на 10,71%

4. Сроки реализации 

Программа рассчитана на 2016-2020 годы.

5. Основные мероприятия 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:


энергетических паспортов;


топливно-энергетических балансов;


актов энергетических обследований;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Основные направления реализации Программы представлены в приложении 2. Программы.

6. Целевые показатели (индикаторы) эффективности

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности представлены  в приложении 1 Программы.

7. Ресурсное обеспечение

Расходы Программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет  23 977,0 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:
-  местный бюджет – 4 112,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 19 865,0 тыс. руб.,
б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2016 г. – 2 227,0 тыс. руб.:
- прочие источники (внебюджетные средства) –  2 227,0  тыс. руб.
- 2017 г. – 2 412,0  тыс. руб.:
- местный бюджет –53,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –2 359,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 5 102,0  тыс. руб.:
- местный бюджет – 68,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 5 034,0 тыс. руб.
- 2019 г.   –   7 408,0  тыс. руб.:
-  местный бюджет – 2 303,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 5 105,0 тыс. руб. 

- 2020 г.   –   6 828,0  тыс. руб.:
-  местный бюджет – 1 688,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 5 140,0 тыс. руб. 

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.
8. Меры муниципального регулирования и управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.
9. Методика оценки эффективности

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергосбережения и энергоэффективности являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Темниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным Постановлением администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия  от 26 ноября 2015 г. № 637.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

10. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрации района  рассматривается ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрацию района направляется отчет установленной формы.

Администрация Темниковского муниципального района  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Темниковского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий


В рамках Программы оказание муниципальных услуг не осуществляется.

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

к муниципальной

программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района 

на 2016-2020 годы» 
	

	Перечень целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Темниковском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2015г. отчет
	Планируемый период

	
	
	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	1
	2
	3
	 

4
	5
	6
	7
	8
	9

	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
	

	1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района
	%
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100,0

	2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	55.00
	60.00
	65.00
	70.00
	75.25
	77.5

	3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района
	%
	87.00
	89.00
	90.00
	92.00
	95.86
	98,7

	4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района
	%
	  -     
	-     
	-     
	-     
	-     
	-     

	5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района
	%
	91.64
	92.85
	95.5
	98.0
	100.0
	100.0

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	

	6
	Удельная величина потребления  электрической энергии  муниципальными бюджетными  учреждениями (в расчете на 1 человека населения)
	кВтч/чел
	30.00
	29.2
	29.0
	28.7
	28.5
	29,3

	7
	Удельная величина потребления  тепловой энергии  муниципальными бюджетными  учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м. 
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10

	8
	Удельная величина потребления  холодной воды  муниципальными бюджетными  учреждениями (в расчете на 1 человека населения)
	куб.м/чел.
	0.70
	0.60
	0.50
	0.40
	0.40
	0.40

	9
	Удельная величина потребления  горячей воды  муниципальными бюджетными  учреждениями (в расчете на 1 человека населения)
	куб.м/чел.
	               -     
	              -     
	             -     
	             -     
	             -     
	             -     

	10
	Удельная величина потребления  природного газа  муниципальными бюджетными  учреждениями (в расчете на 1 человека населения)
	куб.м/чел.
	48.0
	47.0
	46.6
	45.6
	45.0
	44.8

	11
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	шт.
	0
	3
	3
	4
	4
	4

	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	

	12
	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)
	кВтч/чел
	512
	505
	490
	480
	470
	460

	13
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0.21
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20

	14
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1  проживающего)
	куб.м/чел.
	34.2
	33.0
	32.0
	32.0
	31.0
	30.0

	15
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1  проживающего)
	куб.м/чел.
	6.10
	6.00
	-
	-
	-
	-

	16
	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1  проживающего)
	куб.м/чел.
	313.6
	304.0
	300.0
	290.0
	280.0
	270.0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приложение 2

к муниципальной

программе «Энергосбережение

 и повышение энергетической эффективности

 на территории Темниковского муниципального района 

на 2016-2020 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ

	мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Темниковском муниципальном районе на 2016-2020 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования всего, тыс. руб
	в т.ч. по источникам финансирования
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)

	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

	1
	Организационно-правовые мероприятия

	1.1.
	Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	Администрация района 

	1.3.
	Создание рабочей группы  по энергосбережению в бюджетной сфере
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	Администрация района

	1.4.
	Назначение ответственных лиц за энергоэффективное функционирование бюджетных  учреждений
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы

	1.5.
	Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников муниципальных учреждений
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы  муниципального района 

	1.6.
	Введение режима экономного использования холодной воды, электрической и тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы  муниципального района

	1.7.
	При проведении договорной кампании строго придерживаться утвержденных лимитов по электроэнергии
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы  муниципального района

	1.8.
	При составлении смет затрат на оплату электроэнергии в бюджетных организациях учитывать фактический расход за предшествующие годы.
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы  муниципального района

	1.9
	Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета)
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	Главы поселений муниципального района 

	1.10
	Строительство и ремонт электрических сетей
	2200.0
	 
	 
	 
	2200.0
	2016г.
	ПАО "МРСК-Волги"-"Мордовэнерго" Краснослободское ПО Темниковский РЭС

	
	
	2300.0
	 
	 
	 
	2300.0
	2017г.
	

	
	
	2350.0
	 
	 
	 
	2350.0
	2018г.
	

	
	
	2420.0
	 
	 
	 
	2420.0
	2019г.
	

	
	
	2450,0
	
	
	
	2450,0
	2020г.
	

	 
	ИТОГО
	11720.0
	0.0
	0.0
	0.0
	11720.0
	х
	х

	2
	Информационное обеспечение энергосбережения

	2.2.
	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы

	
	Подготовка кадров в сфере энергосбережения

	3.1.
	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений бюджетной сферы

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х

	2. Энергоэффективность в социальной сфере

	2.1
	Организационные мероприятия 

	2.1.1.
	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в социальной сфере  муниципального образования по:
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений социальной  сферы

	
	- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- утеплению входных дверей и окон;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- регулировке систем отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- промывке систем центрального отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- утеплению фасадов 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений социальной  сферы

	2.1.3.
	Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений социальной  сферы

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х

	2.2.
	Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования

	2.2.1.
	Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные 
	0
	 
	 
	0
	 
	2016г.
	руководители учреждений образования 

	
	
	0
	 
	 
	0
	 
	2017г.
	

	
	
	6
	 
	 
	6
	 
	2018г.
	

	
	
	7
	 
	 
	7
	 
	2019г.
	

	
	
	8
	
	
	8
	
	2020г.
	

	2.2.2.
	Замена приборов учета потребления газа 
	0
	 
	 
	0
	 
	2016г.
	руководители учреждений образования 

	
	
	0
	 
	 
	0
	 
	2017г.
	

	
	
	20
	 
	 
	20
	 
	2018г.
	

	
	
	22
	 
	 
	22
	 
	2019г.
	

	
	
	24
	
	
	24
	
	2020г.
	

	2.2.3.
	Замена приборов учета потребления эл. энергии 
	0
	 
	 
	0
	 
	2016г.
	руководители учреждений образования 

	
	
	0
	 
	 
	0
	 
	2017г.
	

	
	
	16.5
	 
	 
	16.5
	 
	2018г.
	

	
	
	17
	 
	 
	17
	 
	2019г.
	

	
	
	18
	
	
	18
	
	2020г.
	

	2.2.4.
	Установка прибора учета тепловой энергии в МБДОУ "Андреевский детский сад "Родничок"
	50
	 
	 
	50
	 
	2017г.
	руководитель учреждения 

	 
	ИТОГО
	188.5
	0.0
	0.0
	188.5
	0.0
	х
	х

	 
	3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве 

	3.1.
	Организационные мероприятия

	3.1.1.
	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве   муниципального образования по:
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений коммунальной сферы 

	
	- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- утеплению входных дверей и окон;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- регулировке систем отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- промывке систем центрального отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- утеплению фасадов 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей;
	
	
	
	
	
	
	

	
	-использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами.
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунальной  сферы муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений коммунальной сферы 

	3.1.3.
	Ведение энергетических паспортов организаций коммунальной  сферы муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	руководители учреждений коммунальной сферы 

	3.2.
	Применение энергосберегающих технологий в МУП «Андреевское ЖКХ»

	3.2.1.
	Замена прибора учета потребления эл. энергии в артезианской скважины в д. Андреевка
	12.0
	 
	 
	 
	12.0
	2016г.
	МУП «Андреевское ЖКХ»

	
	Замена прибора учета потребления эл. энергии в канализационно насосной скважине в д. Андреевка
	43.0
	 
	 
	 
	43.0
	2017г.
	МУП «Андреевское ЖКХ»

	 
	ИТОГО
	55.0
	0.0
	0.0
	0.0
	55.0
	х
	х

	3.3.
	Применение энергосберегающих технологий в МУП «Темниковэлектротеплость»

	3.3.1.
	Замена котла ВКГМ 7,5-05 на котел POLYKRAFT (6 Гкал/час)
	2667.0
	 
	 
	 
	2667.0
	2018г.
	МУП «Темниковэлектротеплосеть»

	
	
	2667.0
	 
	 
	 
	2667.0
	2019г.
	

	
	
	2670,0
	
	
	
	2670,0
	2020г.
	

	 
	ИТОГО
	8004.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8004.0
	х
	х

	3.4.
	Применение энергосберегающих технологий в ООО "Коммунальник»

	3.4.1.
	Утепление дверных и оконных проемов в многоквартирных домах
	15.0
	 
	 
	 
	15.0
	2016г.
	ООО «Коммунальник»

	
	
	16.0
	 
	 
	 
	16.0
	2017г.
	

	
	
	17.0
	 
	 
	 
	17.0
	2018г.
	

	
	
	18.0
	 
	 
	 
	18.0
	2019г.
	

	
	
	20,0
	
	
	
	20,0
	2020г.
	

	 
	ИТОГО
	86.0
	0.0
	0.0
	0.0
	86.0
	х
	х

	 
	4. Энергоэффективность в  административном хозяйстве  

	4.1.
	Организационные мероприятия

	4.1.1.
	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в административном хозяйстве   муниципального образования по:
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	Администрация района

	
	- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- утеплению входных дверей и окон;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- регулировке систем отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- промывке систем центрального отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
	
	
	
	
	
	
	

	
	- утеплению фасадов 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) административных зданий муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	Администрация района

	4.1.3.
	Ведение энергетических паспортов административных зданий  муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	2016-2020гг
	Администрация района

	 
	Применение энергосберегающих технологий в административном хозяйстве муниципального района и поселений  

	4.1.4.
	Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные и установка датчиков движения
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	2016г.
	Администрация района

	
	
	3.0
	 
	 
	3.0
	 
	2017г.
	

	
	
	3.5
	 
	 
	3.5
	 
	2018г.
	

	
	
	4.0
	 
	 
	4.0
	 
	2019г.
	

	
	
	4,5
	
	
	4,5
	
	2020г.
	

	4.1.5.
	Замена приборов учета потребления газа
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	2016г.
	Администрация района

	
	
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	2017г.
	

	
	
	12.0
	 
	 
	12.0
	 
	2018г.
	

	
	
	12.8
	 
	 
	12.8
	 
	2019г.
	

	
	
	13,0
	
	
	13,0
	
	2020г.
	

	4.1.6.
	 Замена котлов
	630.0
	 
	 
	630.0
	 
	2019г.
	Администрация района

	4.1.7.
	Замена приборов учета потребления эл.энергии
	0.0
	 
	 
	0
	 
	2016г.
	Администрация района

	
	
	0.0
	 
	 
	0
	 
	2017г.
	

	
	
	10.0
	 
	 
	10
	 
	2018г.
	

	
	
	10.2
	 
	 
	10.2
	 
	2019г.
	

	
	
	10,5
	
	
	10,5
	
	2020г.
	

	4.1.8.
	Замена окон на стеклопакеты
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	2016г.
	Администрация района

	
	
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	2017г.
	

	
	
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	2018г.
	

	
	
	100.0
	 
	 
	100.0
	 
	2019г.
	

	
	
	110,0
	
	
	110,0
	
	2020г.
	

	4.1.9
	Заключение энергосервисных договоров на освещение территорий поселений
	1500.0
	 
	 
	1500.0
	 
	2019г.
	Главы поселений муниципального района

	
	
	1500,0
	 
	 
	1500,0
	 
	2020г.
	

	 
	ИТОГО
	3883.5
	 
	 
	4021.5
	 
	х
	х

	 
	ВСЕГО
	23977.0
	0.0
	0.0
	4112,0
	19865,0
	х
	х

	 
	2016г.
	2227.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2227.0
	х
	х

	 
	2017г. 
	2412.0
	0.0
	0.0
	53.0
	2359.0
	х
	х

	 
	2018г.
	5102.0
	0.0
	0.0
	68.0
	5034.0
	х
	х

	
	2019г.
	7408,0
	0.0
	0.0
	2303.0
	5105.0
	х
	х

	 
	2020г.
	6828,0
	0.0
	0.0
	1688.0
	5140.0
	х
	х


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

Утверждено

	
	
	
	
	
	
	
	
	Постановлением администрации

	
	
	
	
	
	
	
	
	Темниковского муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детальный план-график реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории  Темниковского муниципального района на  2016-2020годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№  п/п
	Наименование основного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб)
	всего
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального образования
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Начальник управления  по вопросам строительства и ЖКХ
	Обеспечение перехода  на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий  в целях сокращения бюджетных расходов
	2016
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	23977.0
	0.0
	0.0
	4112.0
	19865.0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	2227,0
	0.0
	0.0
	0.0
	2227.0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	2412,0
	0.0
	0.0
	53.0
	2359.0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	5102,0
	0.0
	0.0
	68.0
	5034.0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	7408,0
	0.0
	0.0
	2303.0
	5105.0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	6828,0
	0.0
	0.0
	1688.0
	5140.0

	1.1
	Замена прибора учета потребления эл. энергии в артезианской скважины в д. Андреевка
	х
	х
	2016
	2016
	всего, в т.ч. по годам
	12
	0
	0
	0
	12

	
	
	
	
	
	
	2016г
	12
	0
	0
	0
	12

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Замена прибора учета потребления эл. энергии в канализациооно насосной скважины в д. Андреевка
	х
	х
	2017
	2017
	всего, в т.ч. по годам
	43
	0
	0
	0
	43

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	43
	0
	0
	0
	43

	
	
	
	
	
	
	2018г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Замена котла ВКГМ 7,5-05 на котел POLYKRAFT (6 Гкал/час)
	х
	х
	2018
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	8004
	0
	0
	0
	8004

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	2667
	0
	0
	0
	2667

	
	
	
	
	
	
	2019г
	2667
	0
	0
	0
	2667

	
	
	
	
	
	
	2020г
	2670
	0
	0
	0
	2670

	1.4
	Утепление дверных и оконных проемов в многоквартирных домах
	х
	х
	2016
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	86
	0
	0
	0
	86

	
	
	
	
	
	
	2016г
	15
	0
	0
	0
	15

	
	
	
	
	
	
	2017г
	16
	0
	0
	0
	16

	
	
	
	
	
	
	2018г
	17
	0
	0
	0
	17

	
	
	
	
	
	
	2019г
	18
	0
	0
	0
	18

	
	
	
	
	
	
	2020г
	20
	0
	0
	0
	20

	1.5
	Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	х
	2017
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	36
	0
	0
	36
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	3
	0
	0
	3
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	9.5
	0
	0
	9.5
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	11
	0
	0
	11
	0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	12,5
	0
	0
	12,5
	0

	1.6
	Замена приборов учета потребления газа в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	х
	2018
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	103.8
	0
	0
	103.8
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	32
	0
	0
	32
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	34.8
	0
	0
	34.8
	0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	37
	0
	0
	37
	0

	1.7
	 Замена котлов в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	630
	0
	0
	630
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	630
	0
	0
	630
	0

	1.8
	Замена приборов учета потребления эл. энергии  в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	х
	2018
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	82,2
	0
	0
	82,2
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	26.5
	0
	0
	26.5
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	27.2
	0
	0
	27.2
	0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	28,5
	0
	0
	28,5
	0

	1.9
	Установка прибора учета тепловой энергии в МБДОУ "Андреевский детский сад "Родничок"
	х
	х
	2017
	2017
	всего, в т.ч. по годам
	50
	0
	0
	50
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	50
	0
	0
	50
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	0
	0
	0
	0
	0

	1.10
	Строительство и ремонт электрических сетей
	х
	х
	2016
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	11720
	0
	0
	0
	11720

	
	
	
	
	
	
	2016г
	2200
	0
	0
	0
	2200

	
	
	
	
	
	
	2017г
	2300
	0
	0
	0
	2300

	
	
	
	
	
	
	2018г
	2350
	0
	0
	0
	2350

	
	
	
	
	
	
	2019г
	2420
	0
	0
	0
	2420

	
	
	
	
	
	
	2020г
	2450
	0
	0
	0
	2450

	1.11
	Замена окон на стеклопакеты в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	х
	2019
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	210
	0
	0
	210
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	100
	0
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	110
	0
	0
	110
	0

	1.12
	Заключение энергосервисных договоров на освещение территорий поселений
	х
	х
	2019
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	3000
	0
	0
	3000
	0

	
	
	
	
	
	
	2016г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	1500
	0
	0
	1500
	0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	1500
	0
	0
	1500
	0


	                                                                                                                                                                                                 Постановлением администрации

	Темниковского муниципального района

	                                                                                                                                                                                          от 25 августа 2017 года № 376


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План реализации муниципальной программы  «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Темниковского муниципального района на 2016-2020годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  наступления контрольного события, мероприятия программы)
	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
	График реализации

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Начальник управления  по вопросам строительства и ЖКХ
	2016
	2020
	Обеспечение перехода  на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий  в целях сокращения бюджетных расходов

 

	1.1
	Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.2
	Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.3
	Создание рабочей группы  по энергосбережению в бюджетной сфере
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.4
	Подготовка информационного материала по энергетическому обследованию бюджетных учреждений муниципального района
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.5
	Назначение ответственных лиц за энергоэффективное функционирование бюджетных  учреждений
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.6
	Проведение анализа использования электрической и тепловой энергии, принятие мер по их экономному расходованию
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.7
	Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников муниципальных учреждений
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.8
	Введение режима экономного использования холодной воды, электрической и тепловой энергии
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.9
	При проведении договорной кампании строго придерживаться утвержденных лимитов по электроэнергии
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.10
	При составлении смет затрат на оплату электроэнергии в бюджетных организациях учитывать фактический расход за предшествующие годы.
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.11
	Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета)
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.12
	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.13
	Создание информационного центра с материалами по энергосбережению
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.14
	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.15
	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в социальной сфере  муниципального образования по:
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.16
	- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.17
	- утеплению входных дверей и окон;
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.18
	- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.19
	- регулировке систем отопления;
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.20
	- промывке систем центрального отопления;
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.21
	- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.22
	- утеплению фасадов 
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.23
	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.24
	Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.25
	Введение форм мониторинга потребления  ресурсов в организациях социальной сферы
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.26
	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунальной  сферы муниципального образования
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.27
	Ведение энергетических паспортов организаций коммунальной  сферы муниципального образования
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.28
	Снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии, затрат электрической энергии на собственные нужды энергоснабжающих организаций
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.29
	Замена прибора учета потребления эл. энергии в артезианской скважины в д. Андреевка
	х
	2016
	2016
	х
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.30
	Замена прибора учета потребления эл. энергии в канализационно насосной скважине в д. Андреевка
	х
	2017
	2017
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.31
	Установка прибора учета тепловой энергии в МБДОУ "Андреевский детский сад "Родничок"
	х
	2017
	2017
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.32
	Замена котла ВКГМ 7,5-05 на котел POLYKRAFT (6 Гкал/час)
	х
	2018
	2020
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	+
	 
	 

	1.33
	Утепление дверных и оконных проемов в многоквартирных домах
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.34
	Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.35
	Замена приборов учета потребления газа в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.36
	 Замена котлов в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	2019
	2019
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.37
	Замена приборов учета потребления эл. энергии  в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.38
	Строительство и ремонт электрических сетей
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.39
	Замена окон на стеклопакеты в муниципальных бюджетных учреждениях
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.40
	Заключение энергосервисных договоров на освещение территорий поселений
	х
	2016
	2020
	х
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 августа  2017 г.                                                                                        №  378

г. Темников

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг.»


В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  администрация Темниковского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

          1.Утвердить прилагаемые:

-  муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг.» (Приложение 1);

- план  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг.» (Приложение 2);

- детальный план-график реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг.» (Приложение 3).

       2.Признать утратившим силу постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 23 сентября 2016 года № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2016-2019 годы»

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления  по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава  Темниковского 
 муниципального района
                       
                          
                            С.Н. Кизим

                               

   Приложение №1  

                                             к постановлению администрации

  Темниковского   муниципального района 

от  25 августа  2017г  № 378

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

НА 2017– 2020 гг.»

 

 

 

г. Темников 2017г.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг.

	Наименование муниципальной программы   
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг. (далее – Программа)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 7.10.2016г. № 621  «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2017 года на территории Темниковского муниципального района».



	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Темниковского муниципального района

	Соисполнители  муниципальной программы
	Управление по экономике администрации Темниковского муниципального района;

Управление по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района;

Финансовое управление администрации Темниковского муниципального района.

	Участники муниципальной программы
	1.Администрации городского и сельских поселений  Темниковского муниципального района.

2.Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения  Республики Мордовия ( по согласованию)

3. МУП «Темниковэлектротеплосеть» (по согласованию)

4.МУП «Андреевское ЖКХ».

5.ООО «Коммунальник» (по согласованию).

6. ООО Темниковский «Водоканал» (по согласованию).

	Подпрограммы  муниципальной программы
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы           
	- развитие и модернизация коммунальных систем;

- безопасные и комфортные условия проживания граждан;

- качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального района; 

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение;

- обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Темниковского муниципального района. 

	Задачи муниципальной программы 
	1.Развитие коммунальной сферы муниципального образования

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района  

5. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

6.  Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

	Целевые показатели  (индикаторы) эффективности реализации    
муниципальной программы     
	Основными группами показателей являются:

1) объем потерь ресурсов в централизованных системах  водоснабжения, водоотведения;

2) количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

3) износ коммунальной инфраструктуры

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы        
	2017 - 2020 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы     
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет  117 590,0 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:

-  федеральный бюджет – 39 600,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 58 600,0 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 4 950,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 14 440,0 тыс. руб.,
б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2017 г. – 5 181,0 тыс. руб.:
- прочие источники (внебюджетные средства) –  5 181,0  тыс. руб.
- 2018 г. –79 329,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 30 000,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 43 500,0 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 3 750,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –2 079,0  тыс. руб.
- 2019 г. – 15 590,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 4 800,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  8 100,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 600,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 2 090,0 тыс. руб.
- 2020 г.   – 17 490,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 4 800,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  7 000,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 600,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 5 090,0 тыс. руб. 

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.



	Ожидаемые      
результаты реализации    
муниципальной программы     
	Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории Темниковского муниципального района.

Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод.

Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории Темниковского муниципального района  

Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения сельского поселения.

Снижение потерь электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.

Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат.

Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.

	Система организации управления и контроль за исполнением  
муниципальной программы       
	Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет  администрация Темниковского муниципального района 




1. Характеристика текущего состояния сферы 

Темниковский район расположен в северо-западной части Республики Мордовия, центре Волговятской зоны и граничит на западе с Теньгушевским, на юге с Торбеевским, Атюрьевским, Краснослободским, на востоке с Ельниковским районами Республики, на севере с Нижегородской областью. Протяженность района с севера на юг - 50 км, с запада на восток – 44 км. 

     Территория муниципального образования – 1932.3 кв.км. 

      Всего на территории  района проживает около 14 403 человек, в том числе в г. Темникове более 6 тысяч человек. 

Район аграрный. Основными видами сельскохозяйственной деятельности  являются: производство и реализация зерна, молока и мяса крупного рогатого скота и свиней.  На долю сельского хозяйства  приходится более 50% ВРП. 

В ведении жилищно-коммунального хозяйства района находятся жилые дома, объекты тепло- и энергоснабжения, водозаборы, очистные сооружения.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Темниковского муниципального хозяйства  представлена следующими предприятиями: МУП «Андреевское ЖКХ», ООО Темниковский «Водоканал», ООО «Коммунальник», МУП «Темниковэлектротеплосеть».

Состояние жилищно-коммунального сектора Темниковского муниципального района  характеризуется следующими показателями:

- общая площадь жилищного фонда района составляет около 536,9 тыс. м2. Средняя обеспеченность по району на начало 2017 г. — 37,7 м2 общей пло​щади жилья на 1 чел. 

 На территории Темниковского муниципального района находятся две организации, занимающиеся содержанием и ремонтом жилого фонда. Это в  г. Темникове - ООО «Коммунальник», в  Андреевском сельском поселении МУП «Андреевское ЖКХ». Управление, содержание и текущий ремонт многоквартирных домов осуществляется на договорной основе между ТСЖ и вышеперечисленными организациями. Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений по г. Темников составляет 71,9 тыс.кв.м., в Андреевском сельском поселении 12,5 тыс.кв.м.

Основные показатели по благоустройству жилищного фонда представлены в табл. 1.

Таблица 1

Благоустройство жилищного фонда Темниковского муниципального района

	Удельный вес площади, оборудованной
	2013
	2014
	2015

	Водопроводом

	90,0
	92,0
	95,0

	Канализацией
	79,0
	80,0
	81,0

	Центральным

отоплением
	88,8
	87,3
	86,4

	Ваннами
	80,0
	82,0
	84,0


Отпуск тепловой энергии осуществляют 44 котельные, находящиеся на балансе различных организаций. Общая установленная мощность источников, осуществляющих отпуск теплоэнергии на нужды централизованного отопления района,  составляет 37,5 Гкал/ч. Основным видом топлива систем теплоснабжения Темниковского муниципального района   является природный газ. 

Существующая система теплоснабжения Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района  включает в себя  имущественный комплекс  МУП «Темниковэлектротеплосеть»:

- котельные - 1ед.;

- тепловые сети – 18500 м.

Центральным отоплением обеспечено 1173 квартиры общей площадью 53149 кв.м. 

Теплоснабжение многоквартирных домой д. Андреевка обеспечивает МУП «Андреевское ЖКХ» (котельные - 1ед., тепловые сети – 860 м.). 

Котельные и тепловые сети находятся в собственности Темниковского муниципального района.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения Темниковского муниципального района   выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

В Темниковском муниципальном районе услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают ООО Темниковский «Водоканал» и МУП «Андреевское ЖКХ». Отношение тарифов для промышленных предприятий к тарифам для населения по данному виду коммунальных услуг составляет 1 единицу.

В районе насчитывается 58 водонапорных башен и скважин производительностью 1 234 м3. 

В районе  17,8 км канализации, 1 очистное сооружение,  производительностью 800 куб.м. в сутки.

Основной производственной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является износ системы водопровода и водоотведения. Средний износ  водопроводных сетей составляет 63%, канализационных сетей - 39%. Более 33% водопроводных сетей (по протяженности)  и около 13%  канализационных сетей (по протяженности) изношено на 100%. Ремонт водопровода  требуется практически во всех поселениях,  кроме  Урейского, Тархановского, Пурдошанского, Аксельского, Старогородского, Ишейского  поселений, где в 2005-2016 годах построен  новый водопровод в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

Таким образом, для решения задач обеспечения каждого дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, строительству новых сетей и сооружений кроме отдельных вышеуказанных поселений района. 

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым
За период с 2017 по 2020 годы в системе водоснабжения района планируется:

заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;   

провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории Темниковского муниципального района   это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению  первоочередных задач.

Газоснабжение в Темниковском муниципальном районе осуществляется как природным так и сжиженным газом.

       Район хорошо газифицирован. Протяженность уличного газопровода по району составляет всего 497,83 км., в т.ч. высокого давления - 191,79 км., среднего - 55,9 8км., низкого - 250,06 км.  Количество газифицированных квартир: природным газом - 6482, баллонным - 1 482 жилых помещений. Обеспеченность природным газом по району составляет 73%. Из 96 населённых пунктов района в 50 имеется природный газ. 

 Электроснабжение Темниковского муниципального района  Республики Мордовия  осуществляется централизованно. 

Темниковский муниципальный район относится к  благоприятной территории  по электроснабжению. Электрические сети района находятся в ведении РЭС филиала ОАО «МРСК-Волги» -Мордовэнерго. Система энергосбережения является централизованной и подключена к электрическим сетям ОАО «Модовэнерго» по линии 110 кВ. 

На территории района находятся понижающие станции (ПС): ПС «Темников» — 110/10 кВ; ПС «Бабеево» — 110/10 кВ; ПС «Аксел» — 110/10 кВ; ПС «Жегалово» — 110/10 кВ; ПС «Пурдошки» — 110/10 кВ; ПС «Кушки» — 110/10 кВ.

Общая длина высоковольтных линий составляет: ВЛЭП напряжением 220 кВ — 2,65 км; ВЛЭП напряжением 110 кВ — 130,2 км. От трансформаторных подстанций (ТП) электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям (0,38 кВ).

Протяженность линий электро​передач составляет 709,57 км. 

        Современное состояние системы энергосбережения требует реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной энергетики.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов находятся в ведении муниципального образования  -  Темниковского городского поселения Темниковского  муниципального района Республики Мордовия.

В Темниковском городском поселении имеется площадка для  сбора бытовых отходов. Вывоз мусора производится предприятием ООО «Коммунальник».  На территории городского поселения в установленных местах имеются мусорные контейнеры, и вывоз бытовых отходов производится по графику.

Проблема сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, так как  в районе отсутствует полигон для  утилизации бытовых отходов. Решение вопроса требует значительных инвестиционных вложений и администрация Темниковского муниципального района принимает все необходимые меры для решения вопроса.  

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Из выше сказанного  можно сделать вывод, что коммунальному хозяйству Темниковского муниципального района  присущи следующие основные проблемы: 

1. Технологические проблемы. Основные из них это: 

высокий износ всех видов оборудования и сетей; 

низкие коэффициенты полезного использования оборудования; 

большое количество аварий и технологических инцидентов; 

сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла, электроэнергии, топлива); 

нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки. Здесь, прежде всего, следует выделить: 

высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами, в особенности затраты на теплоснабжение 

низкая производительность труда персонала.

3.     Социальные проблемы. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются: 

неудовлетворительное качество коммунальных услуг (параметры качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения, не достигается нормативная степень очистки сточных вод и т.д.); 

имеют место неплатежи за коммунальные услуги и др. 

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. 

        

2. Основные цели и задачи Программы

 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории Темниковского муниципального района.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на период с 2016 по 2019 годы  являются: 

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

 приведение коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;  

повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой Темниковского муниципального района. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.  Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.  Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывают перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории поселений Темниковского муниципального района. 

3.Прогноз конечных результатов Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Темниковского муниципального  района;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, проживающих в районе, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан в Темниковском муниципальном районе;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество предоставления услуг населению в Темниковском муниципальном районе;

- создаст экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению района, энергетических и материальных ресурсов.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2017-2020 годы.

5.Перечень основных мероприятий Программы 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.  

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Темниковского муниципального района   

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1). 

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 гг. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

 наличие морально и физически устаревшего оборудования;

недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   

наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды .

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят мероприятия по строительству, реконструкции жилого фонда и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального хозяйства:  водоснабжения,  водоотведения, газоснабжения,  обеспечение надежности системы теплоснабжения территории  района, обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей,   удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению  твердых бытовых отходов,  

       улучшение санитарного состояния территории Темниковского муниципального района   

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры   района   что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Темниковского муниципального района   будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой  муниципального образования,  формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.  Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы 


Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

	№

п/п
	Наименование
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	1.
	Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах  водоснабжения, водоотведения % к уровню 2017 г.,  том числе:
	
	
	

	
	холодное водоснабжение,
	100
	100
	98

	2.
	Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2017 г., в том числе:
	
	
	

	
	системы централизованного водоснабжения
	100
	100
	95

	
	системы водоотведения
	100
	100
	95

	3.
	Износ коммунальной инфраструктуры, %
	55
	53
	45


7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет  117 590,0 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:

-  федеральный бюджет – 39 600,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 58 600,0 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 4 950,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 14 440,0 тыс. руб.,
б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2017 г. – 5 181,0 тыс. руб.:
- прочие источники (внебюджетные средства) –  5 181,0  тыс. руб.
- 2018 г. –79 329,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 30 000,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 43 500,0 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 3 750,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) –2 079,0  тыс. руб.
- 2019 г. – 15 590,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 4 800,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  8 100,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 600,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 2 090,0 тыс. руб.
- 2020 г.   – 17 490,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 4 800,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  7 000,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 600,0  тыс. руб.;

- прочие источники (внебюджетные средства) – 5 090,0 тыс. руб. 

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

8. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Правовым обоснованием по разработке  Программы  и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски.

     Важнейшими условиями успешной реализации  Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей.

    По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации  Программы существенными являются следующие риски:

    - макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

    - финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, урезанием бюджетных расходов. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.

     Меры управления рисками реализации   Программы основываются на следующем анализе:

   - наибольшее отрицательное влияние на реализацию  Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках   Программы возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

    Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

   - регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  Программы;

   - своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей   Программы.

    Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий  Программы, а также на основе:

   - обеспечения эффективной координации деятельности всех заинтересованных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

   -  совершенствования межведомственного взаимодействия.

9. Оценка эффективности Программы

 Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволит обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

     Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

     Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов

     Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

     Успешная реализация Программы позволит:

  -стабилизировать до 2020 года финансовое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса;

снизить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 45%

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Темниковского муниципального района   позволит обеспечить:

снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования  теплового пункта, сетей водоснабжения и водоотведения. 

улучшение экологической ситуации на территории Темниковского муниципального района;

увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Темниковского муниципального района.

В частности, реализация программных мероприятий по содержанию и  ремонту жилищного фонда Темниковского муниципального района   позволит: 

увеличить строительство жилья;

пересилить граждан из аварийного в благоустроенное жильё;

повысить объёмы капитального ремонта многоквартирных домов; 

улучшить условия проживания населения района.
В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Темниковского муниципального района   позволит: 

обеспечить бесперебойное водоснабжение  Темниковского муниципального района;

улучшить качественные показатели питьевой воды;

сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы.

 Реализация мероприятий по развитию и строительства  системы газоснабжения    позволит:

обеспечить бесперебойную поставку природного газа; 

улучшить газообеспечение жителей района; 

улучшить условия проживания граждан района.

Реализация мероприятий по развитию и строительства  системы водоотведения   позволит:

обеспечить централизованным водоотведением территорию Темниковского городского, Андреевского и Русско-Тювеевского сельского поселения; 

улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения  сельского поселения.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: 

повысить надежность работы тепловых сетей; 

обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками; 

обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

улучшить экологическое состояние муниципального образования за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

 Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО:

построить полигон для утилизации ТБО;

уменьшить количество несанкционированных свалок; 

улучшить эстетический облик Темниковского муниципального района  

улучшить экологическое состояние территории Темниковского муниципального района.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района:

1. Содержание и ремонт жилого фонда:

экономический эффект: 

снижение затрат по текущему обслуживанию жилищного фонда; 

увеличение средней обеспеченности жилья в расчете на 1 человека по району
социальный  и экологический эффект:

создание благоприятных условий для проживания.

2.     Система водоснабжения:

экономический эффект: 

снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения; 

снижение аварийности на сетях водопровода;

повышение надежности работы системы водопровода; 

снижение объемов потерь воды;

снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

социальный эффект:

увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;   

создание благоприятных условий для проживания.

экологический эффект:

улучшение качества питьевой воды;

3.     Система водоотведения:

экономический эффект:

обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории сельского поселения 

социальный  и экологический эффект:

 создание благоприятной экологической обстановки.

4.      Система теплоснабжения:

 экономический эффект:

снижение аварийности системы теплоснабжения;

обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

 рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;

снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

социальный эффект:

 обеспечение доступности услуг для потребителей;

экологический эффект:

улучшение экологической обстановки на территории Темниковского муниципального района  путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

 5.     Система электроснабжения:

экономический эффект:

увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

-  увеличение протяженности распределительных ЛЭП 10 кВ;

снижение потерь электроэнергии.

социальный и  экологический эффект:

обеспечение безопасности зон проживания и производства.

6.     Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

экономический эффект:

предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

социальный и экологический эффект:

обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

 улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Темниковского муниципального района. 
Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения. 

Оценки эффективности инвестиций в предложенные мероприятия показывают, что большинство из них не имеет привлекательности для частных инвестиций и требует финансирования из бюджетных источников. Объясняется это длительными сроками окупаемости проектов (более 15 лет) и низкими показателями их прибыльности (менее 5 %). В основном проекты носят социальный характер и направлены на улучшение показателей качества предоставляемых услуг.

Анализ показывает, что экономика муниципального образования является непривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, незначительный объём рынка коммунальных услуг. Наряду с этим бюджетная обеспеченность района находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры, практически не осуществляют капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств.  Таким образом, основными источниками средств для модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются бюджетные средства и средств  потребителей. В меньшей степени следует ожидать выделение средств частными инвесторами.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры, а также с потребителями коммунальных услуг.

Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 Темниковского муниципального района  на 2017-2020 годы» 

 
Перечень основных мероприятий
	Годы
	Наименование мероприятия (объекта)
	Основные параметры объекта (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)
	Стоимость объекта (объем финансирования),

тыс. рублей
	Примечание



	2017
	Частичная замена тепловых сетей
	500м
	458,9-внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	2 шт
	1086,1-внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	500м
	736,0-внебюд.ср.
	

	
	Изготовление и проведение экспертизы проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания и оборудования бывшей котельной СПТУ, переданной в МУП «Темниковэлектротеплосеть»
	
	
	300,0

	
	Капитальный ремонт здания и оборудования бывшей котельной СПТУ, переданной в МУП «Темниковэлектротеплосеть»
	
	2900,0- внебюд.ср.
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2017г.:
	
	Всего- 5 181,0

в т.ч.

Внеб.ср.- 5 181,0
	

	2018
	Частичная замена тепловых сетей
	500м
	834,0-внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	1 шт
	508-внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	1000м
	737,0-внебюд.ср.
	

	
	Строительство сетей водоснабжения  ул. Дальняя  г. Темников
	0,36 км
	500,0

РБ-500,0


	

	
	Строительство сетей  газоснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	0,36 км
	800,0

РБ- 800,0


	

	
	Строительство сетей  электроснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	0,36 км
	950,0

РБ-950,0


	

	
	Строительство завода (полигона)  для утилизации ТБО на территории Бабеевского с/п 
	1500 га
	75 000,0

ФБ-30 000,0

РБ-41 250,0

МБ-3 750,0
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2018г.:
	
	Всего- 79 329,0

в т.ч.

ФБ-30 000,0

РБ-  43 500,0

МБ- 3 750,0

Внеб.ср.-2 079,0
	

	2019
	Частичная замена тепловых сетей
	1000м
	840,0-внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	7,5 Гкал/час
	510,0-внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	1000м
	740,0-внебюд.ср.
	

	
	Строительство сетей водоснабжения ул. Новоселов  г. Темников
	0,4 км
	600,0

РБ-600,0
	

	
	Строительство сетей  водоснабжения ул. Новая  г. Темников
	0,25 км
	300,0

РБ-300,0
	

	
	Строительство сетей водоснабжения ул. Рудявского  г. Темников
	0,4 км
	600,0

РБ-600,0
	

	
	Строительство очистных сооружений в Андреевском сельском поселении 
	200 куб. м. в сутки
	12000,0

ФБ-4800,0

РБ-6600,0

МБ-600,0
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2019г.:
	
	Всего 15 590,0

в т.ч.

ФБ-          4 800,0

РБ-           8 100,0

МБ-              600,0

Внеб.ср.- 2  090,0
	

	2020
	Частичная замена тепловых сетей
	1000м
	840,0- внебюд.ср.
	

	
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	7,5 Гкал/час
	510,0- внебюд.ср.
	

	
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	1000м
	740,0- внебюд.ср.
	

	
	Строительство сетей водоснабжения ул. Строительная  г. Темников
	0,3 км
	400,0

РБ-400,0
	

	
	Ремонт канализационных сетей г. Темников
	3 км
	3000,0- внебюд.ср.
	

	
	Строительство очистных сооружений в Р.Тювеевском сельском поселении 
	200 куб. м. в сутки
	12 000,0

ФБ-4 800,0

РБ-6 600,0

МБ-600,0
	

	
	Участие в организации деятельности по сбору «в том числе раздельному сбору», транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО за 2020г.:
	
	Всего- 17 490,0

в т.ч.

ФБ-           4 800,0

РБ-            7 000,0

МБ-            600,0

Внеб.ср.-   5 090,0
	

	
	ВСЕГО на 2017-2020г.г.
	
	Всего- 117 590,0

в т.ч.

ФБ-  39 600,0

РБ-   58 600,0

МБ-  4 950,0

Внеб.ср.- 14 440,0
	


Приложение №2

к муниципальной программе «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 Темниковского муниципального района  на 2017-2020 годы» 

 
Сводная таблица ресурсного обеспечения программы
	
	Источник финансирования
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	Всего

2017-2020 г.г.

	1
	Федеральный бюджет
	0
	30 000,0
	4 800,0
	4 800,0
	39600,0

	2
	Республиканский бюджет
	0
	43 500,0
	8 100,0
	7 000,0
	58600,0

	3
	Местный бюджет
	0
	3 750,0
	600,0
	600,0
	4950,0

	4
	Внебюджетные источники
	5 181,0
	2 079,0
	2 090,0
	5 090,0
	14 440,0

	5
	Всего по всем источникам финансирования
	5 181,0
	79 329,0
	15 590,0


	17 490,0
	117 590,0


Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от 25 августа  2017 г. №378
План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017 – 2020 годы»

	Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  наступления контрольного события, мероприятия программы)
	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
	График реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	  2017 год
	
	
	2018 год
	
	
	2019 год
	
	
	2020 год
	
	

	
	
	
	
	
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района  
	Гаврюшков В.Б.-заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ
	2017
	2020
	Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры

	Частичная замена тепловых сетей
	х
	2017
	2020
	х
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	

	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	х
	2017
	2020
	х
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	

	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	х
	2017
	2020
	х
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	

	Строительство сетей водоснабжения  ул. Дальняя  г. Темников
	х
	2018
	2018
	х
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей  газоснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	х
	2018
	2018
	х
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей  электроснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	х
	2018
	2018
	х
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство очистных сооружений в Р.Тювеевском сельском поселении
	х
	2020
	2020
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Строительство завода (полигона)  для утилизации ТБО на территории Бабеевского с/п 
	х
	2018
	2018
	х
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей водоснабжения ул. Новоселов  г. Темников
	х
	2019
	2019
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Строительство сетей  водоснабжения ул. Новая  г. Темников
	х
	2019
	2019
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Строительство сетей водоснабжения ул. Рудявского  г. Темников
	х
	2019
	2019
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Строительство очистных сооружений в Андреевском сельском поселении
	х
	2019
	2019
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	Строительство сетей водоснабжения ул. Строительная  г. Темников
	х
	2019
	2019
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Строительство сетей водоснабжения ул. Строительная  г. Темников
	х
	2020
	2020
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Ремонт канализационных сетей г. Темников
	х
	2019
	2019
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Капитальный ремонт здания и оборудования бывшей котельной СПТУ, переданной в МУП «Темниковэлектротеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от 25  августа 2017 г. № 378
Детальный план-график  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района   на 2017– 2020 годы»

	№ 

 п/п
	Наименование основного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб)
	всего
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального образования
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района  
	Начальник управления  по вопросам строительства и ЖКХ
	Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
	2016
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	117590,0
	39 600,0
	58 600,0
	4 950,0
	14440,0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	5 181,0
	
	
	
	5 181,0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	79 329,0
	30000,0
	43500,0
	3750,0
	2079,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	15590,0
	4800,0
	8100,0
	600,0
	2090,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	17490,0
	4800,0
	7000,0
	600,0
	5090,0

	1,1
	Частичная замена тепловых сетей
	х
	х
	2017
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	2972,9


	
	
	
	2972,9

	
	
	
	
	
	
	2017г
	458,9
	
	
	
	458,9

	
	
	
	
	
	
	2018г
	834,0
	
	
	
	834,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	840,0
	
	
	
	840,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	840,0
	
	
	
	840,0

	1,2
	Капитальный ремонт котла ВКГМ-7,5
	х
	х
	2017
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	2614,1
	
	
	
	2614,1

	
	
	
	
	
	
	2017г
	1086,1
	
	
	
	1086,1

	
	
	
	
	
	
	2018г
	508,0
	
	
	
	508,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	510,0
	
	
	
	510,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	510,0
	
	
	
	510,0

	1,3
	Теплоизоляция труб пенополиуретаном
	х
	х
	2017
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	2953,0


	
	
	
	2953,0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	736,0
	
	
	
	736,0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	737,0
	
	
	
	737,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	740,0
	
	
	
	740,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	740,0
	
	
	
	740,0

	1,4
	Строительство сетей водоснабжения  ул. Дальняя  г. Темников
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	500,0
	
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	500,0
	
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1,5
	Строительство сетей  газоснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1,6
	Строительство сетей  электроснабжения ул. Дальняя  г. Темников
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	950,0
	
	950,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	950,0
	
	950,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1,7
	Строительство очистных сооружений в Р.Тювеевском сельском поселении
	х
	х
	2020
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	1.8
	Строительство завода (полигона)  для утилизации ТБО на территории Бабеевского с/п
	х
	х
	2018
	2018
	всего, в т.ч. по годам
	75000,0
	30000,0
	41250,0
	3750,0
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	75000,0
	30000,0
	41250,0
	3750,0
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1.9
	Строительство сетей водоснабжения ул. Новоселов  г. Темников
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1.10
	Строительство сетей  водоснабжения ул. Новая  г. Темников
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	300,0
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	300,0
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1.11
	Строительство сетей водоснабжения ул. Рудявского  г. Темников
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	600,0
	
	600,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1.12
	Строительство очистных сооружений в Андреевском сельском поселении
	х
	х
	2019
	2019
	всего, в т.ч. по годам
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	12000,0
	4800,0
	6600,0
	600,0
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1.13


	Строительство сетей водоснабжения ул. Строительная  г. Темников

	х


	х


	2020


	2020


	всего, в т.ч. по годам
	400,0
	
	400,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	400,0
	
	400,0
	
	

	1.14
	Капитальный ремонт здания и оборудования бывшей котельной СПТУ, переданной в МУП «Темниковэлектротеплосеть»
	х


	х


	2017


	2017


	всего, в т.ч. по годам
	2900,0
	
	
	
	2900,0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	2900,0
	
	
	
	2900,0

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	
	
	
	
	

	1.14
	Ремонт канализационных сетей г. Темников
	х


	х


	2020


	2020


	всего, в т.ч. по годам
	3000,0
	
	
	
	3000,0

	
	
	
	
	
	
	2017г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2018г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2019г
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2020г
	3000,0
	
	
	
	3000,0


Главный редактор информационного бюллетеня «Темниковский Вестник» органов местного самоуправления Темниковского муниципального района

Владимирова Татьяна Николаевна

Телефон (834-45) 2-14-50
