Собрание ТОС «Староковыляйский»

11 февраля 2019 г. в с. Старый Ковыляй Староковыляйского сельского  поселения состоялось собрание ТОС «Староковыляйский», на котором  присутствовали активисты ТОС (8 чел.), представители администрации Староковыляйского сельского поселения, первый заместитель главы Темниковского района Г.А. Бабина,  директор ЕДДС  Васин И.П.

В ходе собрания обсуждались вопросы: подготовка к паводку 2019 года, профилактический  медицинский осмотр жителей,  переход на цифровое эфирное вещание и отключение аналоговой трансляции с 15 апреля 2019 года,   соблюдение мер пожарной безопасности, обеспечение правопорядка, реализации национальных проектов, проведение культурных мероприятий на территории ТОС, освещение населённого пункта. Было высказано обращение,  и коллективно обсуждался вопрос о строительстве нового водопровода. Дело в том, что за счет  собственных средств жителей Староковыляйского сельского поселения разработана проектно-сметная документации на строительство водопроводных сетей в с. Старый Ковыляй и д. Армеевка Темниковского муниципального района. Староковыляйское сельское поселение в 2016 году включено в программу  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».  Общая сметная стоимость строительства объекта «Водоснабжение с. Старый Ковыляй и д. Армеевка Темниковского муниципального района Республики Мордовия» составляет  8 млн.945 тыс. 29 руб. Протяженность водопроводных сетей 6,21 км.

В 2017 году  на строительство объекта выделено 1 млн. руб. Сделано 0,790 км. водопроводных сетей. В 2018 году  на строительство объекта выделено 500 тыс. руб. Объём работ составил 0,713 км. В 2019 году  на строительство объекта предусмотрено также 500 тыс. руб.

Для завершения строительства такими темпами необходимо как минимум 15 лет. У жителей поселения возникают сомнения по поводу завершения строительства водопровода  и ходатайствуют о выделении в оставшейся суммы субсидии (7165 тыс. руб.) на завершение строительства объекта «Водоснабжение с. Старый Ковыляй и д. Армеевка Темниковского муниципального района Республики Мордовия». Глава поселения Ерёмкина Т.Ф. ответила на вопросы присутствующих.

В ходе собрания были заслушаны выступления Бабиной Г.А., Васина И.П.

Собрание прошло  при активном участии  жителей.