АДМИНИСТРАЦИя РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 25 октября 2019 г.				                                                                  № 70 д.Русское Тювеево

Об утверждении муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории

Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципальных образований», администрация Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы.

2.Постановление № 56 от 15.12.2017 года признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Русско-Тювеевского  сельского поселения Темниковского муниципального района  Ф.Ф.Леонович.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене и подлежит размещению на официальном сайте администрации Русско-Тювеевского сельского поселения

Глава Русско-Тювеевского

сельского поселения                                                                                    Ф.Ф.Леонович

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

Русско-Тювеевского сельского поселения

от 25 октября 2019 г.  № 70

#### Оглавление

1.  Перспективные показатели развития Русско-Тювеевского сельского поселения для разработки программы                                                                                                                               4

1.1.   Характеристика сельского поселения                                                                                  4

1.1.1.Социальное обслуживание населения                                                                                  8

1.1.2. Экономика и производство                                                                                                 12

1.1.3. Природные условия                                                                                                             16

1.1.4. Социально-экономическое развитие                                                                                  18

1.2.   Прогноз численности и состава населения                                                                         21

1.3.  Прогноз развития промышленности                                                                                    28

1.4.  Прогноз развития застройки Русско-Тювеевского сельского поселения                         31

1.5.  Прогноз изменения доходов населения Русско-Тювеевского сельского поселения       34

2.     Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы                                        42

3.    Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры                           43

3.1.  Система электроснабжения                                                                                                   43

3.2. Система теплоснабжения                                                                                                       45

3.3. Система водоснабжения                                                                                                         45

3.4. Система газоснабжения                                                                                                          46

3.5. Система водоотведения                                                                                                          47

3.6. Система сбора и утилизации ТБО                                                                                         48

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации                                                                                     51

5.    Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры                                        53

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса                                           53

5.2.Показатели надежности систем ресурсообеспечения                                                          55

6.   Перспективная схема электроснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения      57

7.   Перспективная схема водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения           61

8.   Перспективная схема водоотведения Русско-Тювеевского сельского поселения            64

9.   Перспективная схема обращения с ТБО                                                                                65

10. Перспективная схема газоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения            68

11. Общая программа проектов                                                                                                    69

12. Финансовые потребности для реализации программы                                                        70

13. Организация реализации проектов                                                                                         71

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение                           72

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги      73

16. Модель для расчета программы                                                                                              76

#### 1. Перспективные показатели развития Русско-Тювеевского сельского поселения для разработки программы

##### 1.1.   Характеристика сельского поселения

Русско-Тювеевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Темниковский район расположен в северо-западной части Республики Мордовия в центре Волго-Вятской зоны. На севере он граничит с Нижегородской областью, на юге – с Торбеевским, Атюрьевским, Краснослободским, на западе – с Теньгушевским, на востоке – с Ельниковским районами Республики Мордовия. В районе проживают русские (61%), мордва (30%), татары (8%) и представители ряда других национальностей (менее 1%) .

Район является одним из наиболее отдаленных районов Республики Мордовия. Протяженность района с севера на юг 50 км, с запада на восток 44 км, площадь района составляет порядка 1880 км2.

Русско -Тювеевское сельское поселение расположено в центральной части части Темниковского района, на расстоянии 5 км от районного центра Темников.

Русско- Тювеевское сельское поселение граничит:

- на севере с Русско -Караваевским сельским поселением,

- на северо-западе со Старогородским сельским поселением,

- на юге с Подгорно-Канаковским сельским поселением,

- на западе с Алексеевским сельским поселением,

- на юго-западе с Темниковским городским поселением,

- навостокесМитряловскимиАндреевскимсельскими поселениями,

- на юго-востоке с Кондровским сельским поселением.

На его территории расположено пять населенных пунктов, в которых проживает 802 человека.

В состав Русско-Тювеевского сельского поселения входят: д. Русское Тювеево, д. Итяково, д. Чижиково, д. Дегтярево, д. Верясы.

Деревня Русское Тювеево является административным центром Русско- Тювеевского сельского поселения.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского муниципального района, Темниковского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает 2,9 % от площади Темниковского района, на которой проживает 4,9 % населения (от общего населения Темниковского района).

Таблица 1 Распределение земельного фонда поселения по категориям

| Категория земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 4236,0 | 76,3 |
| Земли населенных пунктов | 245,0 | 4,4 |
| Земли лесного фонда | 265,0 | 4,8 |
| Прочие земли | 803,0 | 14,5 |
| ИТОГО: | 5549,0 | 100 |

Автомобильные дороги

Республиканские  дороги  –  собственность Республики Мордовиявключая основные республиканские и прочие республиканские дороги.

Дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований.

По территории Русско-Тювеевского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.

Дороги, ведущие к населённым пунктам Русское Тювеево и Чижиково - асфальтированы. К остальным населенным пунктам ведут грунтовые дороги.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Автомобильный транспорт

Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится.

Транспортное обслуживание Русско-Тювеевского сельского поселения осуществляет Темниковское муниципальное автотранспортное предприятие АТП 2062 и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

Пригородные маршруты связывают Русско-Тювеевское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием, имеющим V техническую категорию.

Основные проблемы:

- зимнее содержание дорог;

- высокий износ автопарка;

- техническое состояние дорог.

Таблица 2 Количество транспортных средств в Русско -Тювеевском сельском поселении

| Показатели | Индивидуальные | Ведомственные | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество автомобилей (округленно) | 106 | - | 106 |
| В том числе: | 94 | - | 94 |
| Легковые |  |  |  |
| Грузовые включая пикапы, фургоны на шасси легковых | 12 | - | 12 |
| Автобусы | - | - | - |
| Спецмашины | - | - | - |
| Мототранспорт | - | - | - |

Железнодорожный транспорт

В Русско-Тювеевском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт

ВодныйтранспортнатерриторииРусско-Тювеевскогосельского поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Территорию Русско-Тювеевского сельского поселения не пересекает магистральный трубопроводный транспорт.

Таблица 3 Анализ Русско-Тювеевского сельского поселения

|  | Наименование показателей | Русско-Тювеевское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 55,49 |
| 2. | Население (всего), чел. | 802 |
| 3. | Плотность населения (чел./кв. км) | 14,45 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 5 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры  относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трех уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре Темников.

Таблица 4 Характеристика наличия объектов социальной сферы в Русско- Тювеевском сельском поселении Темниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г.

| Число учреждений социальной сферы | единиц | 3 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: | *** |  |
| школы среднего (полного) общего образования | *** |  |
| школы основного образования | *** |  |
| школы начального образования | *** |  |
| в них численность учащихся | человек |  |
| Количество детских дошкольных учреждений | единиц |  |
| в них численность детей | человек |  |
| клубы | единиц |  |
| дома культуры | *** | 1 |
| спортивные сооружения | *** |  |
| ФАП. Больница | *** | 2 |

Образование

Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия сообщает, что на территории сельского поселения подведомственных образовательных учреждений по состоянию на 01 января 2018 года не имеется.

Учреждений дошкольного образования в сельском поселении нет.

Таблица 5

| Образование |  |  | на 1.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений |  | единиц | 0 |
|  | наименование |  |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях |  | единиц | 0 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет |  | человек | 84 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |  | *** |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % |  |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения |  | *** | 0 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % |  |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений |  | человек | 0 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |  | единиц | 0 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % | 0 |
| Число общеобразовательных учреждений |  | единиц | 0 |
|  | наименование |  |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 0 |
| Численность учителей |  | *** | 0 |
| Численность прочего персонала (административно- управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 0 |

| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0 |
| --- | --- | --- |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 |
| Отремонтировано общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии | единиц | 0 |

Культура

Основными учреждением культуры на территории Русско- Тювеевского сельского поселения является МБУ КДЦ "Русско-Тювеевский " на базе которого проводятся культурно-массовые мероприятия.

Таблица 6

| Культура |  |  | на 1.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 1 |
|  | наименование | МБУ КДЦ "Русско-Тювеевский" |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 4 |
| Число библиотек |  | единиц | 0 |
| Численность работников в библиотеках |  | *** | 0 |
| Число детских музыкальных, художественных и школ искусств |  | единиц | 0 |

Здравоохранение

Учреждения здравоохранения в Русско-Тювеевском сельском поселении представлены 2 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Таблица 7

| Здравоохранение |  |  | на 1.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) |  | единиц | 2 |
|  |  | Тювеевский фельдшерско- акушерский пункт |  |
|  |  | ПУ- фельдшерско-акушерский пункт |  |
| Численность врачей |  | человек | 0 |
| Численность среднего медицинского персонала |  | *** | 2 |

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения.

###### 1.1.2.  Экономика и производство

Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского    муниципального    района              является производство сельскохозяйственной продукции.

Экономика поселения имеет аграрную направленность.

Территория поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Сельское хозяйство

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, использование элитных семян высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням и вредителям.

Таблица 8Сельское хозяйство

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных).

Таблица 9

| Сельское хозяйство |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь зерновых |  | га | 0 |
| Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) |  | центнеров | 0 |
| Урожайность зерновых |  | центнеров с гектара | 0 |
| Посевная площадь сахарной свеклы |  | га | 0 |
| Валовой сбор сахарной свеклы |  | тонн | 0 |
| Урожайность сахарной свеклы |  | центнеров с гектара | 0 |
| Объем поставок сахарной свеклы |  | тонн | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Произведено скота и птицы во всех категориях хозяйств |  | тонн | 36 |
|  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 44,9 |
|  |  | в % к предыдущему году | 78,3 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 0 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 0 |

|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточные привесы: |  |  | * |
| КРС |  | грамм | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| свиней |  | *** | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  | тонн | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Произведено молока в хозяйствах всех категорий |  | тонн | 322 |
|  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 401,5 |
|  |  | в % к предыдущему году | 84,7 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 0 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 0 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 322 |
| Средний надой молока на одну корову |  | кг | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Объем закупок молока от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  | тонн | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Произведено яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | тыс. штук | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 0 |
| в том числе коров |  | *** | 0 |
| молодняка |  | *** | 0 |
| свиней |  | *** | 0 |
| овец и коз |  | *** | 0 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  | *** | * |
| КРС - всего: |  | *** | 0 |
| в том числе коров |  | *** | 0 |
| молодняка |  | *** | 0 |
| свиней |  | *** |  |

овец и коз

| *** | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 62 |
| в том числе коров |  | *** | 47 |
| молодняка |  | *** | 15 |
| свиней - всего |  | *** | 133 |
| в том числе свиноматок |  | *** | 8 |
| Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств |  | % | 82,5 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 0 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 82,5 |

Промышленность

ПромышленноепроизводствовТемниковскомрайонеразвито незначительно и носит внутрирайонный характер.

Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре - Темников.

ПромышленногопроизводстванатерриторииРусско-Тювеевского сельского поселения не имеется

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Таблица 10Малый бизнес

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ИП Андрюхина О.В | Д.Итяково ул.Северная 2 | Торговля смешанными товарами | 1 |  |  |  |  |

###### 1.1.3.  Природные условия

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148. Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь.

Среднегодовая температура воздуха отплюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С. Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры минус 42,5° С. Абсолютный максимум температуры плюс 37,4° С.

Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.

Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С длится с начала мая до середины сентября, продолжается в среднем 140 дней.

Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10- 12 октября, последний – 15-20 мая.

За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября и лежит до второй половины апреля.

Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели, глубокое промерзание почвы, гололед.

К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

Русско-Тювеевске сельское поселение относится к северной строительно-климатической зоне (условия - наименее суровые). Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Руско-Тювеевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Территория Темниковского района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген- четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно- ледниковой равнин.

Гидрографическая сеть Русско-Тювеевского сельского поселения представлена водотоками реки Мокша.

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхней перми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Русско-Тювеевского сельского поселения.

Почвы в Русско-Тювеевском сельском поселении представлены черноземами, серо-лесными, дерново-подзолистыми, песками. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Русско-Тювеевское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

Территория характеризуется, как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения.

###### 1.1.4.  Социально – экономическое развитие

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трех уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре Темников.

Таким образом, зачастую объекты функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния. При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования осуществляется в районном центре.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и здравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

-          повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

-         периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

-         эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

В сельской местности предусматриваются подразделения учреждений  и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре сельского поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться помещения не загруженных школ, или вновь построенные с привлечением частных инвесторов.

Здравоохранение.

-  укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

Культура и спорт.

Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

Торговля и общественное питание.

Внутренний экономический оборот в поселении недостаточен для прогноза уровня доходов населения.

Рекреации и туризм.

На  территории  Русско-Тювеевского сельского поселениятуризм и рекреация не развиты.

##### 1.2.   Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Русско-Тювеевском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения.

Распределение населения Русско-Тювеевского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 11.

Таблица 11Общая численность населения МО в 2018 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособно го возраста | Население младше трудоспособно го возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Русское Тювеево | 333 | 265 | 125 | 343 | 130 | 125 | 598 |
| Д.Итяково | 71 | 54 | 25 | 35 | 65 | 25 | 125 |
| Д.Чижиково | 34 | 28 | 6 | 24 | 32 | 6 | 62 |
| Д.Дегтярево | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| Д.Верясы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: | 445 | 357 | 165 | 406 | 231 | 165 | 802 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

| Половая структура населения 45% Женское 55%население Мужское население |  | Возрастная структура населения Население 20%трудоспособного возраста Население старше 51%трудоспособного 29%возраста Население младше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- |

Структуру населения на 2018 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения:

-  мужское население – 45%;

-  женское население – 55%; относительно трудоспособного возраста:

-  моложе трудоспособного возраста –20%;

-  трудоспособное население – 51%;

-  старше трудоспособного возраста – 29%.

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1)  преобладание женского населения над мужским;

2)         в поселении значительная доля приходиться на население трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Сокращение жителей поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами.  На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.

Таблица 12Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | Число умерших | чел. | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

-  материальное благополучие;

-  государственные выплаты за рождение второго ребенка;

-  наличие собственного жилья;

-  уверенность в будущем подрастающего поколения.

Смертность .Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

-  на первом месте – сердечно - сосудистые заболевания;

-  на втором – онкологические заболевания. Миграция.

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Таблица 13 Прирост/убывание населения

| Обозначить причины прироста/убывания | Рождаемость ,переезд на постоянное место жительства /смерть |
| --- | --- |
| Продолжительность жизни, лет | 78 |
| Естественный прирост (убыль) | -1 |
| Число прибывших | 3 |
| Число убывших | 21 |
| Миграционный прирост (убыль) | -19 |

Перспективные показатели численности населения по группам населения можно проанализировать по данным таблицы, представленной далее

Таблица 14Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 21 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 85 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 45 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселении существует тенденция к снижению численности населения.

На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Русско-Тювеевском сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах. Основное население трудоспособного возраста занято в сельском хозяйстве.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: главной целью программы социально-экономического развития Русско-Тювеевского поселения должно стать – повышение  качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2010 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1

| Половая структура населения 45% Женское 55% население Мужское население |  | Возрастная структура населения Население 20% трудоспособного возраста Население старше51% трудоспособного 29% возраста Население младше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- |

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 795 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения.

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально- экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которого приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Выводы:

1.       Наблюдается устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.       Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.       В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.       Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1.   Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2.             Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3.       Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4.  Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5.  Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

-           сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

-    обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

-  создание условий для роста культурного уровня населения;

-       усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6.         Оказание содействия переселению граждан в МО «Русско- Тювеевское сельское поселение» из других регионов.

##### 1.3.   Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Темниковского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численности КРС связанно с возрастной структурой  населения,  что приводит к тому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС. Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Темниковского муниципального района имеют целью:

-  создать условия для устойчивого развития сельских территорий;

-  повысить занятость и уровень жизни сельского населения;

-   увеличить производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения.

Сельское хозяйство

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных). Под бизнес-план - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Предлагается:

Реконструкция помещений животноводства с последующим размещением в них молочно-товарной фермы.

Для хозяйств, всех форм собственности, требуется:

-  организация ремонта техники;

-       создание кооперативных(частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

-  агросервисное обслуживание;

-  прокат и сдача в аренду техники;

-  прием и переработка сельхозпродукции. Выводы:

Руско-Тювеевское сельское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит обеспечить потребности населения в продуктах местного производства в полном объеме.

Для этого необходимо:

Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

Применять элитные семена и животных. Повысить механизацию труда.

Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции. Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

Промышленность

Формирование и развитие промышленного производства на территории Русско-Тювеевского сельского поселения не планируется.

Малое предпринимательство

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−                   повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−                   повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−                   увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Русско-Тювеевского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет сельского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения:

1.   Обеспечение поступательного социально-экономического развития Русско-Тювеевского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

Приоритетные направления развития поселения на 2019-2029 гг.

Для решения вышеперечисленных проблем администрацией Русско- Тювеевского сельского поселения определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию:

-  улучшение условий жизнедеятельности на территории сельского поселения ;

-  содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории сельского поселения ;

активизация участия граждан, проживающих на территории сельского поселения, в решении вопросов местного значения;

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

1.       Улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2.        Комплексное обустройство сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа; д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

3.  Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельского поселения .

4.   Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии сельского поселения.

##### 1.4.       Прогноз развития застройки Русско-Тювеевского сельского поселения

Администрация «Русско-Тювеевское поселение» Темниковского муниципального района в соответствии с земельным законодательством, Правилами и иными муниципальными правовыми актами «Русско- Тювеевского сельского поселения» Темниковского муниципального района осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности «Русско-Тювеевского сельского поселения» Темниковского муниципального района, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Общая площадь жилищного фонда находящихся на территории Русско- Тювеевского сельского поселения на 01.01.2018 года составляет 24,2 тыс. кв. метров, в том числе:

-         многоквартирные жилые дома – 7,6 тыс.кв.м

-         индивидуальные жилые дома. – 16,6 тыс. кв.м

Обеспеченность жильем в 2018 году составила 28,1 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

Таблица 15Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначен ия | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Русское Тювеево | 195-66 | - | 3 | - | 3 | - |
| Д.Итяково | 119-62 | - | - | - | - | - |
| Д.Чижиково | 49-25 | - | - | - | - | - |
| Д.Дегтярево | 22-13 | - | - | - | - | - |
| Д.Верясы | 19-16 |  |  |  |  |  |

Таблица 16 Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыс кв.м. |  | 24,5 |  |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Тыс кв.м |  | 2,8 |  |  |  |
| 3 | В частной собственности | Тыс кв.м |  | 21,7 |  |  |  |
| 4 | Площадь общежитий | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  |  | 23,5 |  |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  |  | отс |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  |  | 24,5 |  |  |  |
| 9 | Природным газом |  |  | 23,5 |  |  |  |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  | 0.140 |  |  |  |

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Русско-Тювеевского сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Основные стратегические направления в жилищной политике.

- Замена ветхого и аварийного жилья.

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Переоценка технического состояния жилищного фонда.

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

Таблица 17 Проект застройки территорий, кв.м.

| Наименование проекта | Год реализации | Строительство | Снос | Капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствует |  |  |  |  |

##### 1.5. Прогноз изменения доходов населения Русско-Тювеевского сельского поселения

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основой развития экономики Русско-Тювеевского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК (животноводство, растениеводство).

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности средней численности работающих в поселении практически остается неизменным.

Развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции способствовало бы повышению уровня доходов населения.

Таблица 18 Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций социальной сферы, функционирующих на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Потребность в молодых специалистахв сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.1 | Русско-Тювеевский ФАП | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ФАП ПУ № 1 | чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4.1 | МБУК КДЦ «Русско-Тювеевский | чел. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

1.  Низкий темп роста реальных доходов населения.

2.        Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Таблица 19

| Занятость населения и заработная плата |  |  | на 1.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |  | человек | 327 |
| Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |  | % | 77,5 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |  | человек | 6 |
| Уровень регистрируемой безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) |  | % | 1,4 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям |  | человек |  |
|  |  | в % к предыдущему году |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) |  | руб. |  |
|  |  | в % к предыдущему году |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  | руб. |  |
|  | муниципальных служащих | *** | 23683 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 0 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 17008 |

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

-совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

-стимулирование развития личных подсобных и крестьянских

(фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

-содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

-развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

-создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

-улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

-упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

-оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

-реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала,

формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, производительности труда, снижения материальных, топливно- энергетических затрат и др.).

Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов населения предусматривается:

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения.

Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 20

| Финансы | тыс. руб. | за 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) | *** | 3506 |
| Налоговые и неналоговые доходы | *** | 808 |
| Налоговые доходы, в т.ч. | *** |  |
| налог на доходы физических лиц | *** | 23 |
| земельный налог | *** | 648 |
| налог на имущество физических лиц | *** | 10 |
| единый налог на вмененный доход | *** |  |
| единый сельскохозяйственный налог | *** |  |

| налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |  | *** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |  | *** |  |
| государственная пошлина |  | *** |  |
| другие налоговые доходы |  | *** |  |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | *** | 127 |
| в т.ч. доходы | получаемые в виде арендной платы за земельные участки | *** |  |
|  | от сдачи в аренду имущества | *** |  |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  | *** |  |
| в т.ч. от продажи | земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | *** |  |
|  | имущества, находящегося в муниципальной собственности | *** |  |
| доходы от оказания платных услуг |  | *** |  |
| штрафы |  | *** |  |
| другие неналоговые доходы |  | *** |  |
| Безвозмездные поступления |  | *** | 2698 |
| в т.ч. | дотации | *** | 118 |
|  | субсидии | *** | 1444 |
|  | субвенции | *** | 55 |
|  | иные межбюджетные трансферты/ кредит | *** | 199/852 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % | 23 |
| Расходы бюджета поселения |  | *** | 3514 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 249 |
|  | охрана окружающей среды | *** |  |
|  | образование | *** |  |
|  | культура | *** | 1040 |
|  | благоустройство территории | *** | 54 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** | 148 |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1830 |
|  | другие расходы (расшифровать)в т.ч. Расходы по военкомату-5,4,газоснабжение- 59,водоснабжение- 53,пенсия- 27 | *** | 193 |

Таблица 21 Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли | Да |  |  |
| 2 | Полезные ископаемые | Нет |  |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости | Не |  |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура | Нет |  |  |
| 5 | Близость к столице Республики | Нет |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | Нет |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики | Нет |  |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. | Нет |  |  |
| 9 | Низкая криминогенность | Нет |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | Нет |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал | Нет |  |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал | Нет |  |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов | Нет |  |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. | Нет |  |  |

2.  Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Русско- Тювеевскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

-  прогнозная численность постоянного населения в 2029 г. – 795 чел.;

-    установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения действует централизованная сеть теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности    данного    мероприятия.   Теплоснабжение усадебной

застройки  осуществляется  от  поквартирных  газовых теплогенераторов,

топливом для которых является природный газ.

Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением – 87,9%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Водоснабжение

На текущий момент распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 4 водопроводных башен, 6800 м. сельских водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100 % сельского населения получают воду от центрального водопровода

Водоотведение

Система централизованного водоотведения в Русско-Тювеевском сельском поселении отсутствует. Перспективные направления развития сети водоотведения в Русско-Тювеевском сельском поселении не разрабатывались ввиду нерентабельности данных мероприятий.

Утилизация ТБО

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения производится санкционированный сбор и утилизации ТБО. Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО«Коммунальник».

##### 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

###### 3.1.   Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Русско-Тювеевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Собственных электростанций в районе нет.

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/10 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Таблица 22 Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрические сети Краснослободское МО филиал ПАО «Мордовэнерго | г.Краснослободск, ул.Интернациональная д.60 8-834-43-225-16 | Шахин В.В. |  |
| 2 |  |  |  |  |

Таблица 23 Характеристика системы ресурсоснабжения

| Количество трансформаторных подстанций |  |
| --- | --- |
| Мощность трансформатора | ТП-10/04 КВ№ 68/160 кВА ТП-10/0,4кВ№ 67/250кВА |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%.

Годовое электропотребление по Русско-Тювеевскомусельскому поселению составляет 862600 тыс.кВт.ч./год.

###### 3.2.   Система теплоснабжения

ТеплоснабжениежилыхдомовпроизводитсяоткотельнойПУ-1, работающая на природном газе, мощностью 3,0Гкал/ч.

Теплоснабжение застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является

природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Таблица 24Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Темниковэлетротеплосеть» | РМ г.Темников ул.Дорофеева 18- А | Пеняшкин Дмитрий Иванович | Урусов В.А. Клюшин О.В. |

Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Протяженность теплопроводов диаметром 76-219 мм – 0,689 км. Прокладка сетей подземная и надземная. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

###### 3.3.   Система водоснабжения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды.

В д. Русское Тювеево и д. Итяково имеется система водопровода обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин

2.1.4.  1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП

2.04.02-84*

Таблица 25Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует |  |  |  |

Источником водоснабжения приняты подземные воды.

Водоснабжение населённого пункта решается в основном локально.

Таблица 26Артезианские скважины (родники)

| № п/ п | Регистрационный номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Систем а учета расход ов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:19:0221001: | рабочая | 1976 | 50 | 80 м | 10 куб.в час |  |  |
|  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13:19:0221001: | Рабочая | 1976 | 50 | 80 м | 10 куб.в час |  |  |
|  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |

Схема водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни, из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100%сельскогонаселенияполучаютводуотцентрального водопровода

###### 3.4.   Система газоснабжения

Источником газоснабжения Темниковского района является участок магистрального газопровода МГВД «Ямбург-Тула», Р≤7,5 МПа.

Согласно программе газификации Республики Мордовии в Русско- Тювеевском сельском поселении газифицированы все населенные пункты

Таблица 27Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темниковмежрайгаз | Филиал АО «Газпром газораспеделение Саранск» в г.Темникове 883445-2-15-07 | Урусов Ф.Н. |  |

Сеть газоснабжения в полной мере удовлетворяет нуждам населения.

###### 3.5.   Система водоотведения

В населённых пунктах Русско-Тювеевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Таблица 28 Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Таблица 29

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип системы водоотведения (централизованная, выгребные ямы) | Выгребные ямы |  |
| 2 | Наличие очистных сооружений | отсутствуют |  |
| 3 | Тариф |  |  |
| 4 | Доля поставки ресурса по приборам учета (указать ведется учет или нет) | нет учета |  |
| 5 | Наличие дождевой канализации | отсутствует |  |
| 6 | Перспективные объекты |  |  |
|  | Строительство |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |

3.6.   Система сбора и утилизации ТБО

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное

обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

-  твердые бытовые отходы от жилого фонда;

-  твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

-  твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

-  твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

-       твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Таблица 29Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | отсутствует |
| --- | --- |
| Объекты захоронения |  |

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения находится 1 контейнерная площадка для сбора ТКО, с расположенными на ней 3 контейнерами, которые обслуживают 802 жителя.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Коммунальник». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО

«Коммунальник».

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Коммунальник».

Контейнераобъемом0,75м³являютсясобственностьюООО

«Коммунальник».

Таблица 30Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатель |  | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ТБО многоквартирных жилых домов |  | куб.м/чел |  |
| 2 | Объем ТБО частных жилых домов |  | куб.м/чел |  |
| 3 | Охватываемость территории планово-регулярной очисткой ТБО | МКД | % | 100 |
|  |  | Частные дома |  | 85 |

Согласно расчётам, в Русско-Тювеевском сельском поселении необходима дополнительная установка контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1шт., вместимостью 5 м3.

#### 4.  Характеристика состояния и проблем в реализации

На сегодняшний день разработаны:

| Название документа | Реквизиты (вид, номер, дата принятия) нормативно- правовых актов, которыми утверждены (одобрены) документы |
| --- | --- |
| Документы стратегического планирования: |  |
| Стратегия социально-экономического развития муниципального образования |  |
| План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период | Постановление администрации от 23.12.2015г №18 |
| Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период |  |
| Муниципальные программы: |  |
| 1.Противодействие коррупции в Русско- Тювеевском сельском поселении на 2014-2016 г.г. | Решение сессии Совета депутатов от 21.02.2014 г. № 82 |
| 2.Устойчивое развитие Русско-Тювеевского сельского поселения на 2014-2020 г.г. | Решение сессии Совета депутатов от 21.02.2014 г. № 83 |
| 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Русско-Тювеевского сельского поселения на 2014-2016 г.г. | Постановление администрации №39 от 30.12.2013г. |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая:

•              развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

•            улучшение   жилищных   условий   сельского населения,  поддержка

комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-            приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

-             увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Русско-Тювеевского сельского поселения.

#### 5.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

###### 5.1.   Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

-   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-      СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-         СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-    СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-    СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-           СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-   СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-       СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-            СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

-   СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-       СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-        СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  Правилами устройства электроустановок;

-            Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

-   Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

-    Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-      Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.

№190-ФЗ;

-  Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-   Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

-  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

-     Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-    Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

-    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-         СанПиН2.1.4.1110-02«Зонысанитарнойохраныисточников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-      СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-          РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-         СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Была определена градостроительная возможность, в первую очередь,

использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

###### 5.2.   Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний периодпосле проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

#### 6.  Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации,  ПЭВМ.  Это  позволит  повысить  эффективность работы

аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также

выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•                     приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•                     рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•                     обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•                     сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•                     эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•                     совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•                     ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•                     гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшениекачественныххарактеристиктехнологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализацияструктуры,режимовиэксплуатации осветительных установок.

Таблица 31Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| № п/п | Наименование сельских населений | Население | Годовое электро- потребление, тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Русское Тювеево | 614 | 583300 |
| 2 | д. Итяково | 158 | 150100 |
| 3 | д. Чижиково | 103 | 97850 |
| 4 | д. Дегтярево | 30 | 28500 |
| 5 | д. Верясы | 3 | 2850 |
|  | Итого: | 908 | 862600 |

Таблица 32Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей |  |  |
|  | Износ, % | 40% |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | отсутствует |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ |  |  |
| 4 | Износ ТП |  |  |
| 5 | Перспективные объекты |  |  |
|  | Строительство | Нет |  |
|  | Реконструкция | нет |  |
| 6 | Тариф |  |  |

#### 7.  Перспективная схема теплоснабжения

Существующая централизованная система теплоснабжения, организованная от одного локального теплоисточника, является оптимальным вариантом для данного населённого пункта.

Проектом предусмотрено сохранение системы централизованного теплоснабжения и строительство новой блочно-модульной котельной «ПУ- 1».

Проектом предусмотрена реконструкция действующих сетей теплоснабжения, в связи с тем, что их износ составляет более чем 50%. Для снижения тепловых потерь трубопроводами рекомендована прокладка новых трубопроводов подземных тепловых сетей в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и надземных в изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали.

В связи с развитием газификации, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не присоединённой к системе централизованнного теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей.

Программа инвестиционных проектов развития системы

теплоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 32

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно- модульной котельной, мощностью 1,2 МВт | Бесперебойное обеспечение населения тепловой энергией | 1,2 МВт | 10890,0 | 201 9- 202 9 | Улучшение качества поставляемых | Средств а федера льного бюджет а |

| 2 | Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. |  | 1,2 МВт | 17535,49 |  | услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  | 28425,49 |  |  |  |

#### 8.          Перспективная схема водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения

В д. Русское Тювеево и д. Итяково имеется система водопровода обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин

2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Источником водоснабжения приняты подземные воды.

На текущий момент система водоснабжения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100 % сельского населения получают воду от  центрального  водопровода

Таблица 33Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1983 | 1500 | Полиэтилен | 95% | 110,63 |
|  | 1989 | 5250 | Полиэтилен | 80% | 110,63 |

В период 2019-2029 годов требуется осуществить строительство и капитальный ремонт локальных водопроводов и объектов сети водоснабжения

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029 годы

(в ценах 2018)

Таблица 33

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проект а | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство локального водопровода Русско- Тювеевского сельского поселения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 1500 м | 2 000 | 2019 - 2029 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средств а республиканского бюджета |
|  | Итого |  | 1500 м | 2 000 |  |  |  |

#### 9.         Перспективная схема водоотведения Русско-Тювеевского сельского поселения

Система централизованного водоотведения в Русско-Тювеевском сельском поселении отсутствует. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости .

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В рамках данной Программы перспективные пути развития системы водоотведения    в    Русско-Тювеевском              сельском поселении не разрабатывались.

#### 10.   Перспективная схема обращения с ТБО

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения находится 1 контейнерная площадка для сбора ТКО, с расположенными на ней 3 контейнерами, которые обслуживает 802 жителя.

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Коммунальник».

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Русско- Тювеевского сельского поселения представлен в таблице 35.1

Таблица 34. Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Русско-Тювеевское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1203,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 802 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 863,20 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 339,80 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Русско-Тювеевском сельском поселении необходима дополнительная установка контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1шт., вместимостью 5 м3.

1Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Русско-Тювеевского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Руско-Тювеевского сельского поселения 2019-

2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 35

| № п/ п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализации ю проекта (тыс. руб) | Срок реализаци и проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сбор, | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед. |  |  |  |
|  | вызов и |  |  |  |  | Средства |
| 1 | утилизаци |  |  | 20 | 2019-2029 | местного |
|  | я бытовых |  |  |  |  | бюджета |
|  | отходов |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 шт | 20 |  |  |

#### 11.          Перспективная схема газоснабженияРусско-Тювеевского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2018 года сетевым газом обеспечено 87,9 % жилищного фонда сельского поселения.

Состояниегазовогоснабженияудовлетворяетпотребностям поселения.

Таблица 36 Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) | отсутствует |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | 15 км |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Планирование нового строительства | Нет |  |
| 4 | Планирование реконструкции | нет |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) | ГРП,ШРП- ? |  |
| 6 | Оснащение узлами учета (счетчиками) | Обеспечены 100 % |  |

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Русско-Тювеевском сельском поселение не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

#### 12.   Общая программа проектов

| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Русско-Тювеевского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проект а | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство локального водопровода Русско-Тювеевского сельского поселения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 1500 м | 2 000 | 2019- 2029 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  | 1500 м | 2 000 |  |  |  |

| Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения Русско-Тювеевского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем ый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно- модульной котельной, мощностью 1,2 МВт | Бесперебойное обеспечение населения тепловой энергией | 1,2 МВт | 10890,0 | 2019- 2029 | Улучшение качества поставляемых | Средства республиканского бюджет а |

| 2 | Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. |  | 1,2 МВт | 17535,49 |  | услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  | 28425,49 |  |  |  |

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Русско-Тювеевского сельского поселения 2019- 2029 годы (в ценах 2018) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Описание проекта | Цель проекта | Технически е параметры проекта | Затраты на реализаци ю проекта (тыс. руб) | Срок реализаци и проекта | Предполагаем ый источник финансировани я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, | Снижение | Приобретен | 20 | 2019-2029 | Средства |
|  | вывоз и | затрат и | ие и |  |  | местного |
|  | утилизаци | повышени | установка |  |  | бюджета |
|  | я бытовых | е качества | контейнеров |  |  |  |
|  | отходов | оказания | емк. 5 куб.м – |  |  |  |
|  |  | услуг по | 1 ед. |  |  |  |
|  |  | сбору и |  |  |  |  |
|  |  | утилизаци |  |  |  |  |
|  |  | и бытовых |  |  |  |  |
|  |  | отходов |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 | 20 |  |  |

#### 13.   Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на

2019 - 2029 годы (тыс. руб.)

| № п/ | Программы инвестиционных проектов |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные | Бюджетные | Бюджетны |  | Внебюджетны |  |
| п |  |  |  |  | средства республиканског о уровня | средства федеральног о уровня | е средства районного уровня |  | е средства |
| 1 |  | Программа инвестиционны х проектов развития системы водоснабжения |  | 4626 | 4626 |  | - |  | - |
| 2 |  | Программа инвестиционны х проектов развития системы водоотведения |  | 992,9 | 992,9 |  |  |  |  |
| 3. |  | Программа инвестиционны х проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов |  | 126 | 126 |  |  |  |  |
| 4. |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционны х проектов развития системы |  | 18033,00 4 | 8655,84 |  |  |  | 9377,16 |
|  |  | теплоснабжени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Программе |  | 23777,9 | 14400,74 |  |  |  | 9377,16 |

#### 14.   Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на

2019 - 2029 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Програм мы инвестиционн ых проектов | Всег о | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 201 9 | 2020 | 202 1 | 202 2 | 202 3 | 202 4 | 202 5 | 202 6 | 202 7 | 202 8 | 2029 |
| 1 | Программа инвестиционны х проектов развития системы водоснабжения | 2000 | 200 | 180 | 18 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | Программа инвестиционны х проектов развития системы теплоснабжения | 2842 5,49 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 25 84, 13 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 |
| 3 | Программа инвестиционны х проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 3044 5,49 | 280 4,1 3 | 276 4,1 3 | 27 64, 13 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 |

#### 15.       Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2019 - 2029 годы 30445,49 рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2019 – 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

#### 16.   Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка

#### доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2018 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭО Т | население | ЭО Т | население |  | ЭО Т | население | ЭО Т | население |  |
| ООО Темниковский | 22,2 8 | 22,28 | 23,3 5 | 23,35 | 104,80 | 23,0 | 23,0 | 24,3 1 | 24,31 | 105,7 |
| «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для насел ения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для насел ения |
|  | ЭО Т | насел ение | ЭО Т | насел ение |  | Э О Т | насел ение | Э О Т | насел ение |  |
| Темниковский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Темниковэлектротплосеть» (с НДС) | 2141,42 | 2141, 42 | 2237,78 | 2237,78 | 104, 5 |  |  |  |  |  |

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. |  | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 |  | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |  |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |  |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |  |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |  |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201 7 | 201 8 | 20 19 | 20 20 | 20 21 | 20 22 | 20 23 | 20 24 | 20 25 | 20 26 | 2027- 2031 | 2032- 2036 | 2022- 2036 |
| Платные услуги населению | 1 | 105 ,2 | 104 ,0 | 10 5,2 | 10 4,1 | 10 4,4 | 10 4,3 | 10 4,2 | 10 4,1 | 10 4,1 | 10 4,1 | 104,2 | 104,3 | 104,2 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 2 | 103 ,7 | 102 ,7 | 10 4,6 | 10 3,4 | 10 4,0 | 10 4,0 | 10 4,0 | 10 4,0 | 10 4,0 | 10 4,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

#### 17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2018 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы                                                                                                             3

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                         21

- Существующая система водоснабжения                                                                          21

- Электроснабжение                                                                                                              22

- Существующая система сбора и утилизации ТБО Русско- Тювеевского сельского поселения и перспектива ее развития                                                                                                      22

- Существующая система  газоснабжения                                                                         23

- Существующая система  теплоснабжения                                                                       23

- Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы                                                                                                                             25

  - Перспективная схема водоснабжения                                                                              25

3.2. Перспективная схема электроснабжения                                                                              25

3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов                                                                                                                                                        27

3.4. Перспективная схема газоснабжения                                                                                    27

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры                                    28

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса                                       28

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения                                                            28

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей                                                                                                                                                 29

- Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Руско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029годы (в ценах 2018)                                                                                                                                                            29

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Русско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)                                         30

- Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения 2019- 2029 годы (в ценах 2018)                                                     30

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения                       31

#### 1.Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик- координатор Программы | - администрация Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Русско-Тювеевского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Русско-тювеевского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Русско- Тювеевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - Повышение качества предоставляемых ЖКХ. - Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2029 гг. |
| Мероприятия Программы | - Строительство локального водопровода, протяженностью 1500 м - Строительство автоматизированной блочно- модульной котельной, мощностью 1,2 МВт - Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. - Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, |
|  | угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Русско- тювеевского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

#### Введение

#### КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО РАЙОНА

Русско-Тювеевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Русско -Тювеевское сельское поселение расположено в центральной части части Темниковского района, на расстоянии 5 км от районного центра Темников.

В состав Русско-Тювеевского сельского поселения входят: д. Русское Тювеево, д. Итяково, д. Чижиково, д. Дегтярево, д. Верясы.

Деревня Русское Тювеево является административным центром Русско-Тювеевского сельского поселения.

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает 2,9 % от площади Темниковского района, на которой проживает 4,9 % населения (от общего населения Темниковского района).

###### Рельеф

Территория района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста. Максимальные абсолютные высоты равнины составляют 270-280 м. Водораздельные пространства вторичных мореных равнин плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2-3 км, глубину эрозионного вреза 60-80 м.

На обширных территориях, севернее и южнее реки Мокша, распространена водноледниковая равнина с абсолютными отметками 150- 180 м. Она характеризуется более широкими водоразделами, до 8-10 км, пологими и слабо расчлененными склонами. Глубина эрозионного вреза не превышает 30-40 м. Поверхности водоразделов равнины довольно часто осложнены дюнами и суффозионными карстовыми западинами.

Макро- и мезоформы рельефа района трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории района включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. на дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами; глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. Их мощность достигает 40 м. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

###### Климат

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148. Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь.

Среднегодовая температура воздуха отплюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С. Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры минус 42,5° С. Абсолютный максимум температуры плюс 37,4° С.

Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.

Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С длится с начала мая до середины сентября, продолжается в среднем 140 дней.

Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.

За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября и лежит до второй половины апреля.

Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели, глубокое промерзание почвы, гололед.

К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

Русско-Тювеевске сельское поселение относится к северной строительно-климатической зоне (условия - наименее суровые). Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Руско-Тювеевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

###### Водные ресурсы

Гидрографическая сеть Русско-Тювеевского сельского поселения представлена водотоками реки Мокша.

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхней перми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Русско-Тювеевского сельского поселения.

###### Почвы

Почвы в Русско-Тювеевском сельском поселении представлены черноземами, серо-лесными, дерново-подзолистыми, песками. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.

Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-

22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с га. К эрозии почвы малоустойчивы.

###### Растительность

Смешанные леса представляют основную растительность Темниковского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна.

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, береза, дуб, осина, сосна, липа, клен. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На территории района встречаются 71 вид редких растений, среди которых Береза приземистая, Венерин башмачок настоящий, Пыльцеголовник красный, Ятрышник обожженный, Тайник сердцевидный, Ежовник коралловидный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.

##### Население и населенные пункты Русско-Тювеевского сельского поселения

Русско -Тювеевское сельское поселение расположено в центральной части части Темниковского района, на расстоянии 5 км от  районного центра Темников.

На его территории расположено пять населенных пунктов, в которых проживает 802 человека.

В состав Русско-Тювеевского сельского поселения входят: д. Русское Тювеево, д. Итяково, д. Чижиково, д. Дегтярево, д. Верясы.

Деревня Русское Тювеево является административным центром Русско- Тювеевского сельского поселения.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского муниципального района, Темниковского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает 2,9 % от площади Темниковского района, на которой проживает 4,9 % населения (от общего населения Темниковского района).

Распределение населения Русско-Тювеевского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 1.

Таблица 1 Общая численность населения МО в 2018 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужско е население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Русское Тювеево | 333 | 265 | 125 | 343 | 130 | 125 | 598 |
| Д.Итяково | 71 | 54 | 25 | 35 | 65 | 25 | 125 |
| Д.Чижиково | 34 | 28 | 6 | 24 | 32 | 6 | 62 |
| Д.Дегтярево | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| Д.Верясы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: | 445 | 357 | 165 | 406 | 231 | 165 | 802 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

#### Экономическая характеристика Русско-Тювеевского сельского поселения

###### а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

###### б) Транспорт

Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится. Воздушный , водный и железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильные дороги

По территории Русско-Тювеевского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.

Дороги, ведущие к населённым пунктам Русское Тювеево и Чижиково - асфальтированы. К остальным населенным пунктам ведут грунтовые дороги.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Автомобильный транспорт

Транспортное обслуживание Русско-Тювеевского сельского поселения осуществляет            Темниковское муниципальное автотранспортное предприятие АТП 2062 и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

Пригородные маршруты связывают Русско-Тювеевское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием имеющим V техническую категорию.

Основные проблемы:

зимнее содержание дорог; высокий износ автопарка; техническое состояние дорог.

###### в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения имеется 1 предприятие розничной торговли.

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Русско- Тювеевском сельском поселении не развита.

###### д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда находящихся на территории Русско- Тювеевского сельского поселения на 01.01.2018 года составляет 24,2 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 7,6 тыс.кв.м

- индивидуальные жилые дома. – 16,6 тыс. кв.м

Обеспеченность жильем в 2013 году составила 28,1 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2             Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерческого назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество административных зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Русское Тювеево | 195-66 | - | 3 | - | 3 | - |
| Д.Итяково | 119-62 | - | - | - | - | - |
| Д.Чижиково | 49-25 | - | - | - | - | - |
| Д.Дегтярево | 22-13 | - | - | - | - | - |
| Д.Верясы | 19-16 |  |  |  |  |  |

###### е) Водоснабжение

На текущий момент распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 4 водопроводных башен, 6800 м. сельских водопроводных сетей. На текущий момент система  водоснабжения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100   %   сельского  населения      получают  воду   от      центрального водопровода

###### ж) Электроснабжение

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может в последующем времени является изношенность распределительных электрических сетей.

Централизованным электроснабжением обеспечено 100% населения.

###### з) Теплоснабжение

На территории сельского поселения действует централизованная сеть теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия.

Теплоснабжение       усадебной                                  застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для  которых является природный газ.

###### и) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением

– 87,9%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

#### Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Русско-Тювеевского сельского поселения посредством  достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3     Анализ и прогноз жилищного фонда

|  |  | Наименование | Ед.изм. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2020г. |  | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыс. кв.м. |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | В том числе муниципальной собственности | Тыс.кв.м |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности |  |  | Тыс.кв.м |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь общежитий |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Природным газом |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  | 0.140 |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Строительство локального водопровода протяженность 1500 м | 2000 |
|  | ИТОГО | 2000 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1. | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной, мощностью 1,2 МВт | 10890,0 |
| 2. | Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. | 17535,49 |
|  | ИТОГО | 28425,49 |
| Система сбора и вывоза ТБО |  |  |
| 1. | Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед. | 20 |
|  | ИТОГО | 20 |
|  | ВСЕГО по Русско-Тювеевскому сельскому поселению | 28425,49 |

#### 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития

#### существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

##### 2.1.Существующая система водоснабжения

Ни один действующий объект водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения не соответствует полностью требованиям санитарных норм и правил.

В д. Русское Тювеево и д. Итяково имеется система водопровода обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно- коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Таблица 5 Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует |  |  |  |

Источником       водоснабжения       приняты       подземные       воды.

Водоснабжение населённого пункта решается в основном локально.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%

##### 2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Русско-Тювеевское

сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Собственных электростанций в районе нет.

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/10 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Таблица 6 Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрические сети Краснослободское МО филиал ПАО «Мордовэнерго | г.Краснослободск ул.Интернациональная д.60 8-834-43-225-16 | Шахин В.В. |  |
| 2 |  |  |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%.

##### 2.3Существующая система сбора и утилизации ТБО Русско- Тювеевского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения находится 1 контейнерная площадка для сбора ТКО, с расположенными на ней 3 контейнерами, которые обслуживают 802 жителя.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Коммунальник». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО«Коммунальник».

Сбор   и                  транспортировка                           отходов,                     содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Коммунальник». Контейнера                       объемом 0,75м³                     являются     собственностью       ООО

«Коммунальник».

##### 2.4. Существующая система газоснабжения

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Русско- Тювеевском сельском поселении газифицированы все населенные пункты

Таблица 7        Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темниковмежрайгаз | Филиал АО «Газпром газораспеделение Саранск» в г.Темникове 883445-2-15-07 | Урусов Ф.Н. |  |

Источником газоснабжения Темниковского района является участок магистрального газопровода МГВД «Ямбург-Тула», Р≤7,5 МПа.

##### 2.5.    Существующая система теплоснабжения

Теплоснабжение жилых домов производится от котельной ПУ-1, работающая на природном газе, мощностью 3,0Гкал/ч.

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Таблица 8 Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Темниковэлетротеплосеть» | РМ г.Темников ул.Дорофеева 18- А | Пеняшкин Дмитрий Иванович | Урусов В.А. Клюшин О.В. |

Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Протяженность теплопроводов диаметром 76-219 мм – 0,689 км. Прокладка сетей подземная и надземная. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

Оборудование, используемое в системе теплоснабжения (котельные)

| № п/п | Мощность | Тип ( отопительные, ГВС, технологические) | По виду топлива | По расположению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0 Гкал/час | Отопительная | Газовая | Отдельностоящая |

Таблица 16

Марка котлов в котельной, средневзвешенный срок службы (для

каждой котельной)

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Срок службы | Ввод в эксплуатацию | Износ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная | ТВГ-1,5 | 35 | 1978 | 80 |  |

Индивидуальная жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны, не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения, отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова, уголь и газ.

#### Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

##### 3.1 Перспективная схема водоснабжения

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100 % сельского населения получают воду от центрального водопровода

Таблица 8                   Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1983 | 1500 | Полиэтилен | 95% | 110,63 |
|  | 1989 | 5250 | Полиэтилен | 80% | 110,63 |

В период 2019-2029 годов требуется осуществить строительство и капитальный ремонт локальных водопроводов и объектов сети водоснабжения.

##### 3.2 Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей |  |  |
|  | Износ, % | 40% |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | отсутствует |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ |  |  |
| 4 | Износ ТП |  |  |
| 5 | Перспективные объекты |  |  |
|  | Строительство | Нет |  |
|  | Реконструкция | нет |  |
| 6 | Тариф |  |  |

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может являться изношенность распределительных электрических сетей.

##### 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения находится 1 контейнерная площадка для сбора ТКО, с расположенными на ней 3 контейнерами, которые обслуживают 802 жителя.

Сбор   и    транспортировка  отходов,   содержание   вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Коммунальник». Анализ   необходимой   обеспеченности   контейнерами   в    Русско-

Тювеевского сельского поселения представлен в таблице 10.

Таблица 10.     Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Русско-Тювеевское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1203,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 802 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 863,20 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 339,80 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Русско-Тювеевском сельском поселении необходима дополнительная установка контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1шт., вместимостью 5 м3.

##### 3.4 Перспективная схема газоснабжения

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Русско- Тювеевском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.

Сеть газоснабжения в полной мере удовлетворяет нуждам населения.

Проектом не предусматривается проведения мероприятий по данному направлению.

#### Раздел      4.       Целевые       показатели      развития      коммунальной инфраструктуры

##### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

##### 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

#### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

##### 1.   Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 11

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство локального водопровода Русско- Тювеевского сельского поселения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 1500 м | 2 000 | 2019 - 2029 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  | 1500 м | 2 000 |  |  |  |

##### 5.2.Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Русско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 12

| № п/ п | Описание проекта | Цель проекта | Технически е параметры проекта | Затраты на реализаци ю проекта (тыс. руб) | Срок реализаци и проекта | Предполагаем ый источник финансировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сбор, | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретен ие и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед. |  |  |  |
|  | вызов и |  |  |  |  | Средства |
| 1 | утилизаци |  |  | 20 | 2019-2029 | местного |
|  | я бытовых |  |  |  |  | бюджета |
|  | отходов |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 шт | 20 |  |  |

##### 5.3.Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Сро к реал изац ии прое кта | Ожида емый эффек т от реализ ации проект а | Предпо лагаем ый источн ик финанс ирован ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | Строительство автоматизирова нной блочно- модульной котельной, мощностью 1,2 МВт | Бесперебой ное обеспечение населения тепловой энергией | 1,2 МВт | 10890,0 | 2019 - 2029 | Улучше ние качества поставл яемых услуг | Средств а республ иканско го бюджет а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. |  | 1,2 МВт | 17535,49 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 28425,49 |  |  |  |

#### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2019 - 2029 годы составляет 30445,49 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 13 и 14

Финансово-экономическое обоснование программы на 2019 – 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

#### Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2019 - 2029 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

| № п/ п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 2000 |  | 2000 | - | - | - |
| 2 | Программа |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиционных |  |  |  |  |  |  |
|  | проектов развития системы | 2842 5,49 |  | 13644,24 |  |  | 14781,25 |
|  | теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития | 20 | - | - | - | 20 | - |

|  | системы сбора и вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 3044 5,49 | - | 15644,24 | - | 20 | 14781,25 |

#### Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2019 - 2029 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

| № п/п | Программ ы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 2000 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения | 2842 5,49 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 | 258 4,1 3 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | развития системы сбора и вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 3044 5,49 | 280 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 | 276 4,1 3 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее

- критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.