Информационный бюллетень

«Темниковский вестник»

Органов местного самоуправления

 Темниковского муниципального района
№ 37 от  18 ноября 2019 г. 

Официальное издание органов местного самоуправления администрации Темниковского муниципального района

Учредитель
Совет депутатов Темниковского 

муниципального района
431220, г. Темников, ул. Кирова, д.26

Главный редактор
Информационного бюллетеня «Темниковский Вестник»

Органов местного самоуправления Темниковского муниципального района –

Владимирова Татьяна Николаевна

Телефон 2-60-07
Издатель
Администрация Темниковского 

муниципального района


АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14 » 11 2019 г.                                                                    № 509

г. Темников 

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007  года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Республики Мордовия  от 06.02.2019 года №53 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 февраля 2019 г. N 53 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства", республиканской целевой программы "Жилище" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия", Уставом Темниковского муниципального района, Администрация Темниковского муниципального района Республики  Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:

- муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019- 2024годы» (Приложение № 1); 

          - детальный план-график реализации  муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019- 2024годы» (Приложение №2);

          - план реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019- 2024годы» (Приложение № 3).     

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ.

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.                 

	Глава Темниковского

муниципального района
	С.Н. Кизим


Приложение 1

Утверждено постановлением администрации  Темниковского муниципального района

Республики Мордовия 

от 09.08.2019 г.  № 410

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе

  Республики Мордовия на 2019 – 2024 годы»

г. Темников

2019

Паспорт 

муниципальной программы Темниковского муниципального района Республики Мордовия

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе  Республики Мордовия на 2019 – 2024 годы»

	Наименование Программы
	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019 -2024 годы" (далее – Программа)



	Дата принятия решения о разработке Программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление администрации Темниковского муниципального района от 09.08.2018 г. № 410  «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2019 года на территории Темниковского муниципального района»

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Темниковского муниципального района

	Соисполнители Программы
	Отдел архитектуры администрации Темниковского муниципального района;

Администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района

	Участники Программы
	Администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района

	Подпрограммы Программы
	отсутствуют

	Цели Программы
	-ликвидация аварийного жилищного фонда; 

-создание комфортных условий для проживания граждан;

-социальное благополучие в обществе и общее экономическое развитие муниципального района; 

	Задачи Программы
	-финансовое и организованное обеспечение переселения граждан из авариного жилищного фонда (многоквартирных домов), признанных таковыми в установленном порядке до 01.01.2017 года, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы
	-количество расселенных жилых помещений, в том числе по этапам:

этап 2019г- 0;

этап 2020г- 12 единиц;

этап 2021г- 7  единиц;

этап 2022г- 0 единиц;

этап 2023г- 0 единиц;

этап 2024г- 0 единиц;

-число переселенных граждан в период реализации Программы, в том числе по этапам:

этап 2019г- 0

этап 2020г- 8 чел;

этап 2021г- 5 чел;

этап 2022г- 0 чел;

этап 2023г- 0 чел;

этап 2024г- 0 чел;

-расселяемая  площадь жилых помещений, в том числе по этапам:

этап 2019г- 0 кв.м;

этап 2020г- 262,4 кв.м;

этап 2021г- 298,2кв.м;

этап 2022г- 0 кв.м;

этап 2023г- 0 кв.м;

этап 2024г- 0 кв.м;



	Этапы и сроки реализации программы
	2019-2024 годы

	Ресурсное обеспечение программы
	-общий объем средств – 23 633,94*
-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ–22 357,71*
-средства республиканского бюджета – 1 228,96*
-средства местного бюджета – 47,27*
в том числе:

2019 год-общий объем средств-0*;

-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 0*; 

-средства республиканского бюджета – 0*;

-средства местного бюджета – 0*.

2020год- общий объем средств – 10 820,59*;

-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 10 236,28*; 

-средства республиканского бюджета–562,67*;

-средства местного бюджета – 21,64*.

2021год-общий объем средств – 12 813,35*;

-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 12 121,43*; 

-средства республиканского бюджета– 666,29*;

-средства местного бюджета – 25,63*.

2022год -общий объем средств – 0*;

-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 0*; 

-средства республиканского бюджета – 0*;
-средства местного бюджета – 0*.

2023год– общий объем средств – 0*;

-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 0*; 

-средства республиканского бюджета – 0*.;

-средства местного бюджета – 0*.

2024год– общий объем средств – 0*;

-средства, предоставленные Фондом содействия реформированию ЖКХ – 0*; 

-средства республиканского бюджета – 0*;

-средства местного бюджета – 0*.



	Ожидаемые результаты реализации программы
	-ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации:

-создание комфортных условий для проживания граждан;

-социальное благополучие в обществе.

	Система организации управления и контроль за исполнением программы
	Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия


*- прогноз
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программы.

Качество жилищного фонда Темниковского муниципального района,  его состояние и технические показатели остаются крайне низкими. При этом следует отметить, что прирост объемов непригодного для проживания жилья происходит существенно более быстрыми темпами, чем объемы проведенного капитального ремонта в жилищном фонде, который пока не является ветхим или аварийным, но в скором времени станет таковым без должного ремонта и модернизации. 

Из вышеизложенного следует, что:

ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда происходит недостаточными темпами, так как объемы такого жилья имеют тенденцию к увеличению;

задачу ликвидации непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда невозможно решить без решения задачи модернизации и капитального ремонта жилья, пока не достигшего уровня ветхости;

ликвидация жилищного фонда, непригодного для проживания, должна стать задачей государственной жилищной политики.
Разработка муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019 -2024 годы" (далее – Программа), связана с ликвидацией аварийного жилищного фонда, в увязке с требованиями законов о формировании рынка доступного жилья позволит оказать значительный позитивный эффект на состояние жилищного фонда муниципального района, социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

Участие федеральных, республиканских и местных органов государственной власти в реализации Программы предполагается через совершенствование нормативно-правовой базы в жилищной сфере, стимулирование проведения на местах ряда организационных мероприятий, а также через непосредственное использование средств федерального, республиканского и муниципального бюджета Республики Мордовия для решения некоторых основных задач.
Государство должно взять на себя ответственность за улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время аварийными и подлежащими сносу. Это, безусловно, оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в аварийных домах, в настоящее время не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилья удовлетворительного качества. Кроме того, следует признать прямую ответственность государства за возникновение проблемы аварийного жилья, поскольку до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечило должной системы эксплуатации и реновации жилищного фонда. 

Параллельно необходимо обеспечить формирование ответственности собственника жилищного фонда не только за состояние жилищного фонда, но и за его восстановление в случае физического износа или аварийного разрушения, создать рыночные механизмы страхования для минимизации финансовых рисков собственников жилья. После выполнения государством принятых обязательств перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, в дальнейшем проблема переселения из жилищного фонда, непригодного для проживания, и его ликвидации должна рассматриваться как проблема собственника жилищного фонда, а не государства.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, этапы ее реализации.

         Целью  программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

     Для достижения цели  программы необходимо решить задачи по переселению до сентября 2025 года граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

      Программа рассчитана на долгосрочный период: 2019 - 2024 годы.

Основными целевыми показателями являются:

- количество расселенных жилых помещений;

- число переселенных граждан;

- расселяемая площадь жилых помещений.

Разбивка целевых показателей по этапам реализации программы указана в приложении 1.

Раздел 3. Перечень мероприятий

               Мероприятия   программы предусматривают проведение комплекса мер по сносу и переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Комплекс мер предусматривает ряд организационных, информационных и финансово-инвестиционных мероприятий.

Организационные мероприятия предполагают:

На уровне муниципальных образований:

      -проведение инвентаризации объемов наличия аварийного жилья - составление реестра жилых домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

      -разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных домах, входящих в текущий этап программы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с     целью выявления пожеланий собственников помещений о выбранном способе и иных условиях переселения;

     -оценку экономической эффективности способов переселения;

     -практическую деятельность по обеспечению переселения граждан из аварийного жилья.

      Информационные мероприятия предполагают информационное обеспечение путем предоставления собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах информации о подготовке и реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальный сайт  в сети "Интернет"   администрации Темниковского муниципального района;

       Мероприятия, направленные на организацию информационного обеспечения, также включают обмен и распространение положительного опыта решения проблемы ликвидации аварийного жилья.

      Администрация Темниковского муниципального района по результатам заблаговременно проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия предложения для формирования адресного перечня аварийных многоквартирных домов с этапами участия.

        Министерство обеспечивает проверку достоверности представленной информации путем проведения выборочной очной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, подтверждающих признание многоквартирных домов аварийными

       Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников, различных инвестиций.

Объемы и источники финансирования  программы приведены в приложении 2.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения  программы

     На основании проведенной администрацией Темниковского муниципального района инвентаризации жилищного фонда объем жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации по Темниковскому муниципальному району составляет 560,6 кв.м.

         Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам устанавливается Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации" от 01.04.2019 г №197/пр и составляет в 2019 году 39 499 рублей за 1 квадратный метр.

        В рамках Программы предполагается, что минимальная доля долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов составляет 2%.

          В соответствии с показателями федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ожидаемые расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 -2024 годах составят   23 633,94 тыс. руб., из них:

       средства Фонда – 22 357,71 тыс. руб.;

       средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 1 228,96 тыс. руб.;

       средства местных бюджетов -  47,27 тыс. руб.

        Основным направлением финансирования  программы является предоставление бюджетных субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

      Данные субсидии могут быть направлены муниципальными образованиями исключительно:

     -на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

     - на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

   -  на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

     В случае строительства, приобретения муниципальными образованиями жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет дополнительных источников финансирования, которыми могут быть средства местных бюджетов, а также внебюджетные средства.

     Адресный список жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими переселению в 2019 - 2024 годах, приведен приложении 3.

Раздел 5. Механизм реализации  программы

            Механизм реализации  программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя  программы, участников  программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии с настоящей  программой. Реализация  программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

        В реализации  программы участвует администрация Темниковского муниципального района при  выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

       Порядок предоставления и расходования субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, критерии очередности участия в программе, порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений устанавливается отдельным нормативно правовым актом.

      Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия осуществляет:

   -общее руководство и управление  программой;

   -координацию и контроль за деятельностью администрации Темниковского муниципального района связанной с реализацией  программы, в части исполнения  положений Программы.

   -Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия осуществляет контроль в рамках своей компетенции за деятельностью застройщиков, связанной с реализацией  программы, в части строительства многоквартирных домов.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  Программы

       Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации  программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений качества жилья за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

      Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках  программы проектов целям и задачам  программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

   -количество расселенных МКД в период с 2019 по 2024 год – 5 единиц, в том числе:

этап 2019г- 0 единиц;

этап 2020г- 2 единицы;

этап 2021г- 3 единицы;

этап 2022г- 0 единиц;

этап 2023г- 0 единиц;

этап 2024г- 0 единиц;

    - число переселенных граждан в период с 2019 по 2024 год – 13 человек, в том числе:

этап 2019г- 0 чел;

этап 2020г- 8 чел;

этап 2021г- 5 чел;

этап 2022г- 0 чел;

этап 2023г- 0 чел;

этап 2024г- 0 чел;

    -общая площадь расселяемых помещений в период с 2019 по 2024 год – 0,5606 тыс. кв. м., в том числе:

этап 2019г- 0 кв.м;

этап 2020г- 262,4 кв.м;

этап 2021г- 298,2 кв.м;

этап 2022г- 0 кв.м;

этап 2023г- 0 кв.м;

этап 2024г- 0 кв.м;

      Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей:

 -обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;

 -обеспечение сохранности общего имущества дома;

 -создание комфортных условий для проживания граждан;

 -ресурсосбережение.

Методика оценки эффективности  Программы приведена в приложении 4.

Приложение 1
к  программе "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Темниковском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2019-2024годы" 

Целевые показатели
по этапам реализации  программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в ТЕМНИКОВСКОм муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы"

	N

п/п
	Наименование показателя
	Период, год

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда,   кв. метров
	0
	262,4
	298,2
	0
	0
	0

	2
	Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда,   человек
	0
	8
	5
	0
	0
	0

	3
	Количество расселенных помещений, единиц
	0
	12
	7
	0
	0
	0


Приложение 2
к  программе  "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Темниковском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2019-2024годы"
Объемы и источники финансирования  программы  
  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в ТЕМНИКОВСКОм муниципальном районе

 Республики Мордовия на 2019-2024 годы" 
	Источники финансирования
	Всего
	в том числе по годам тыс.руб

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

 

	Фонд
	22 357,71
	0
	10 236,28
	12 121,43
	0
	0
	0

	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	1 228,96
	0
	562,67
	666,29
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	47,27
	0
	21,64
	25,63
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	23 633,94
	0
	10 820,59
	12 813,35
	0
	0
	0


Приложение 3
к  программе "Переселение граждан из аварийного жилищного 

                                                                                                                                                        фонда в Темниковском муниципальном районе 

                                                                                                                                                                       Республики Мордовия на 2019-2024годы" 

Сведения
об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес  многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатации
	Документы, подтверждающие признание многоквартирных домов в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
	Сведения об общей площади жилищного фонда, подлежащего расселению до 01 сентября 2015  года

	
	
	
	
	Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
	Заключение межведомственной комиссии
	Решение органа местного самоуправления
	

	
	
	
	
	наименование специализированной организации
	номер
	дата
	номер
	дата
	номер
	дата
	площадь, кв.м
	количество человек

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Итого по Темниковскому муниципальному району:
	560,60
	13

	1
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	год
	
	номер
	дата
	номер
	дата
	номер
	дата
	
	

	1
	Андреевское сельское поселение
	д. Андреевка,

 ул. Фабричная, д.10
	1961
	ООО «Каплан»
	100/15
	08.02.2013
	7
	31.08.2013
	22
	17.10.2013
	110,3
	1

	2
	Андреевское сельское поселение
	д. Андреевка,

ул. Фабричная,

д.12
	1961
	ООО «Каплан»
	101/15
	08.02.2013
	8
	31.08.2013
	22
	17.10.2013
	131,9
	3

	3
	Андреевское сельское поселение
	д. Андреевка,

ул. Фабричная,

д.19
	1957
	ООО «Каплан»
	102/15
	08.02.2013
	9
	31.08.2013
	22
	17.10.2013
	56,0
	1

	4
	Андреевское сельское поселение
	д. Андреевка,

ул. Фабричная

д. 25
	1954
	ООО «Каплан»
	103/15
	08.02.2013
	5
	31.08.2013
	22
	17.10.2013
	137,3
	7

	5
	Андреевское сельское поселение
	д. Андреевка,

ул. Фабричная, 

д. 27
	1954
	ООО «Каплан»
	104/15
	08.02.2013
	6
	31.08.2013
	22
	17.10.2013
	125,1
	1


Приложение 4
к  программе "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Темниковском муниципальном районе 

Республики Мордовия на 2019-2024годы" 

Методика
оценки эффективности  Программы

        Оценка соответствия  программы требованиям нормативно-правовой базы, определение ее рейтинга осуществляются на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 августа 2006 г. N 384 "О разработке и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия".

Расчеты основных показателей, используемых при оценке критериев, применяемых для определения рейтинга  программы, произведены на основании расчетов первичных критериев (ki), комплексных критериев (Ki), весовых коэффициентов (Zi), балльной оценки (N) и интегрального (итогового) показателя рейтинга  программы (R) по программным мероприятиям. Интегральный показатель рейтинга  программы равен 6,0.

Оценка по комплексному критерию К1 - соответствие Подпрограммы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Мордовия

	Наименование мероприятия
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki=Zi x N

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	k 1.1
	0,4
	10
	4

	
	k 1.3
	0,2
	10
	2


Оценка по комплексному критерию К2 - постановка в Подпрограмме задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода.

	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki = Zi x N

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	k 2.1
	0,5
	10
	5


Оценка по комплексному критерию К3 - уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Подпрограммы.

	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki = Zi x N

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	k 3.1
	1
	10
	10


Оценка по комплексному критерию К4 - уровень финансового обеспечения Подпрограммы и его структурные параметры

	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki = Zi x N

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	k 4.3
	0,3
	10
	3


Оценка по комплексному критерию К5 - организация управления и контроля за ходом исполнения Подпрограммы

	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki = Zi x N

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	k 5.1
	0,2
	10
	2


       Согласно рассчитанным итоговым интегральным оценкам показателя рейтинга и качественной шкалы программа оценивается как адекватная. Результативность реализации программы и минимизация рисков тесно связаны с соблюдением графиков выполнения и объемов финансирования мероприятий, организацией управления и контроля за ходом выполнения поставленных задач.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Постановлением администрации
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Темниковского муниципального района
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от _09.08.2019 г. №_410_
	

	План реализации муниципальной программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  наступления контрольного события, мероприятия программы)
	Ожидаемый результат от реализации мероприятия
	График реализации

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2 кв
	3 кв
	4 кв
	1кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1 кв
	2кв
	3кв
	4кв

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2018 годы в Андреевском сельском поселении 
	Начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ
	2020
	2021
	 
	 

	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 25
	х
	2020
	2020
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 27
	х
	2020
	2020
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 10
	х
	2021
	2021
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 12
	х
	2021
	2021
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 19
	х
	2021
	2021
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено

	
	
	
	
	
	
	
	
	Постановлением администрации

	
	
	
	
	
	
	
	
	Темниковского муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	
	от _09.08.2019 г. № _410_

	Детальный план-график реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№  п/п
	Наименование основного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб)
	всего
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	фонд содействия реформированию ЖКХ
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального образования
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы в Андреевском сельском поселении 
	Начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ
	Переселение из аварийного жилищного фонда Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района 13 человек.
Ликвидация аварийного жилищного фонда - 560,6   кв. м.
Оптимизация застройки освободившихся территорий
	2020
	2021
	всего, в т.ч. по годам
	23633,94
	22357,71
	1228,96
	47,27
	0,00

	
	
	
	
	
	
	2020
	10820,59
	10236,28
	562,67
	21,64
	0,00

	
	
	
	
	
	
	2021
	12813,35
	12121,43
	666,29
	25,63
	0,00

	1,1
	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 25
	х
	х
	2020
	2020
	2020
	5661,84
	5356,10
	294,42
	11,32
	0,00

	1,2
	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 27
	х
	х
	2020
	2020
	2020
	5158,75
	4880,18
	268,26
	10,32
	0,00

	1,3
	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 10
	х
	х
	2021
	2021
	2021
	4739,48
	4483,55
	246,45
	9,48
	0,00

	1,4
	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 12
	х
	х
	2021
	2021
	2021
	5667,61
	5361,56
	294,72
	11,34
	0,00

	1,5
	РМ, Темниковский район, д. Андреевка, ул. Фабричная, д. 19
	х
	х
	2021
	2021
	2021
	2406,26
	2276,32
	125,13
	4,81
	0,00


АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2019 г.                                                                                 № 511

г. Темников

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

администрации от 18.03.2019 № 111  «Об утверждении состава комиссии  и Положения комиссии по проведению квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации Темниковского 

муниципального района» 

          В соответствии с Законом Республики Мордовия от 14 июня 2011г. N 21-З "О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим в Республике Мордовия", администрация Темниковского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т:
          1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Темниковского муниципального района от 18.03.2019  № 111 «Об утверждении состава комиссии  и Положения комиссии по проведению квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации Темниковского муниципального района». 

          2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Темниковского муниципального района   Л.С. Жеребцову.

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района                                                                                    С.Н.Кизим                                                                                            

                                                                                                                       «Приложение 2

                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Темниковского муниципального района

                                                                                        №511 от 14 ноября 2019 г.

СОСТАВ

комиссии по проведению квалификационного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации Темниковского муниципальном районе
          Председатель комиссии:
Жеребцова Л.С. –руководитель аппарата администрации Темниковского муниципального района РМ;

          Заместитель председателя:

Сергеев А.М.- начальник управления по строительству и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района РМ;

          Секретарь:

Приезжева С.И. – главный специалист управления делами администрации Темниковского муниципального района. 
           Члены комиссии:

         Шачанина И.В. – заместитель главы – начальник управления по экономике  администрации Темниковского муниципального района;

          Свистунов В.В.- Начальник юридического управления администрации Темниковского муниципального района;

          Заводова Л.Г. – Начальник отдела бухгалтерии администрации Темниковского муниципального района;

          Мамаева С.Н.-Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений администрации Темниковского муниципального района     
Главный редактор информационного бюллетеня «Темниковский Вестник» органов местного самоуправления Темниковского муниципального района

Владимирова Татьяна Николаевна

Телефон (834-45) 2-60-06
