ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Темников

____ февраля 2020г.	                                                                                      № ___

О внесении изменений в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 21.10.2019 г. № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 09.08.2018г. № 410 «Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2019 года на территории Темниковского муниципального района», администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 21.10.2019г. № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Темниковском  муниципальном районе Республики Мордовия», следующие изменения:

1). В муниципальной программе «Развитие жилищного строительства в Темниковском  муниципальном районе Республики Мордовия»:

а) в Паспорте программы  позицию, касающуюся ресурсного обеспечение муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | В 2019-2024 годах общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит – 244 600,17 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 52 447,63 тыс. рублей; республиканский бюджет Республики Мордовия – 35 477,74 тыс. рублей; местный бюджет – 2 443,21 тыс. рублей; внебюджетные средства – 154 231,59 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов будут ежегодно уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий год. |
| --- | --- |

»

б) Приложение 1 Ожидаемые результаты обеспечения жильем, изложить в новой редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

жилищного строительства в Темниковском

муниципальном районе Республики Мордовия»

Ожидаемые результаты обеспечения жильем

Всего; 2019-2024 годы; в том числе по годам. 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Количество квартир, ед.; 111; 2; 5; 16; 26; 28; 29. Общая площадь, кв. м.; 6552; 123; 807; 1059; 1563; 1500; 1590. Численность детей-сирот, чел.; 6; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Число молодых семей, ед.; 100; 1; 4; 15; 25; 27; 28.

»

в) Приложение 2 Объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия», изложить в новой редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

жилищного строительства в Темниковском

муниципальном районе Республики Мордовия»

Объем финансирования муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия»

| Источники финансирования | Всего 2019-2024 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | 244600,17 | 4468,1 | 14752,46 | 41769,77 | 61677,27 | 59188,83 | 62743,74 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 52447,63 | 905,7 | 3674,36 | 8794,13 | 13114,05 | 12574,06 | 13385,33 |
| Средства республиканского бюджета Республики Мордовия | 35477,74 | 1340,6 | 2162,39 | 6208,23 | 8646,9 | 8342,07 | 8777,55 |
| Средства районного бюджета | 2443,21 | 33,7 | 135,09 | 425,53 | 634,56 | 608,43 | 605,9 |
| Собственные и заемные средства молодых семей | 154231,59 | 2188,1 | 8780,62 | 26341,88 | 39281,76 | 37664,27 | 39974,96 |

»

2. Приложение 3  Детальный план-график реализации Муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия» изложить в новой редакции:

«Приложение 3

Утверждено

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от 21 октября  2019г.   №  466

Детальный план-график реализации Муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в  Темниковском муниципальном районе  Республики Мордовия»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб) | всего | в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Развитие жилищного строительства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия | начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района | 2019 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 244 600,17 | 52 447,63 | 35 477,74 | 2 443,21 | 154 231,59 |
|  |  |  |  |  | 2019г | 4 468.1 | 905.7 | 1 340.6 | 33.7 | 2 188.1 |
|  |  |  |  |  | 2020 г | 14 752,46 | 3 674,36 | 2 162,39 | 135,09 | 8 780,62 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 41 769,77 | 8 794,13 | 6 208,23 | 425,53 | 26 341,88 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 61 677,27 | 13 114,05 | 8 646,9 | 634,56 | 39 281,76 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 59 188,83 | 12 574,06 | 8 342,07 | 608,43 | 37 664,27 |
|  |  |  |  |  | 2024г. | 62 743,74 | 13 385,33 | 8 777,55 | 605.9 | 39 974,96 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  | всего, в т.ч. по годам | 237 279,47 | 52 447,63 | 28 157,04 | 2 443,21 | 154 231,59 |
|  |  |  |  |  | 2019г | 3 366.4 | 905.7 | 238.9 | 33.7 | 2 188.1 |
|  |  |  |  |  | 2020 г | 13 508,66 | 3 674,36 | 918,59 | 135,09 | 8 780,62 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 40525,97 | 8 794,13 | 4 964,43 | 425,53 | 26 341,88 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 60 433,47 | 13 114,05 | 7 403,1 | 634,56 | 39 281,76 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 57 945,03 | 12 574,06 | 7 098,27 | 608,43 | 37 664,27 |
|  |  |  |  |  | 2024г. | 61 499,94 | 13 385,33 | 7 533,75 | 605.9 | 39 974,96 |
| 2. | Обеспечение жильем детей сирот |  | 2019 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 7 320.7 | 0.0 | 7 320.7 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 2019г | 1 101.7 | 0.0 | 1 101.7 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 2020 г | 1 243.8 | 0.0 | 1 243.8 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 1 243.8 | 0.0 | 1 243.8 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 1 243.8 | 0.0 | 1 243.8 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 1 243.8 | 0.0 | 1 243.8 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | 2024г. | 1 243.8 | 0.0 | 1 243.8 | 0.0 | 0.0 |

»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района	     С.Н. Кизим