PAGE  
5

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21. 02.2020 г 









 
 № 71
д. Андреевка

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
в период весеннего паводка 2020 года на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района.
В целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных  
мероприятий, защиты  населения, жилых и  хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений и дорог, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2020 года и во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый план по проведению противопаводковых мероприятий на 2020 год (приложение № 1)

2.Создать паводковую комиссию и утвердить ее в следующем составе, согласно приложению №2.
3.Принять все меры, обеспечивающие сохранность жилых и хозяйственных

объектов, построек, в период весеннего паводка, а также привести в готовность средства пожаротушения;
4.В период пропуска половодья обеспечить оповещение населения, предприятий, организаций о возможных катастрофических подъемах уровней воды, затоплениях и подтоплениях территории;
5.организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов;
6.Обеспечить своевременное доведение информации до старост, председателя ТОСа, председателей уличных комитетов, населения.
7. Обеспечить до начала паводка создание необходимых запасов товаров первой необходимости.

5. Организовать разъяснительную работу среди учащихся о мерах безопасности на водоемах и реках.

МУП «Андреевская ЖКХ» в паводковый период 2020 года принять необходимые меры по предотвращению затопления артезианских скважин талыми водами, по исключению попадания в поверхностные водные объекты нефтепродуктов, ядохимикатов и других отходов сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Глава Андреевского

сельского поселения                                                                                  Т.В.Максимова

                                                                                                                        Приложение 1   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Андреевского сельского поселения 

Темниковского муниципального района

                                                                                                         от « 21 » февраля 2020 г. № 71
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего паводка 2020 года

	№
	Запланированные мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители


	1
	Создать паводковую комиссию в администрации Андреевского сельского поселения проведение заседаний комиссий.
	до 12.02.2020г.
	Глава сельского поселения 

	2
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации Андреевского сельского поселения
	К моменту вскрытия рек
	Глава сельского поселения 

	7
	Принять меры по  обеспечению устойчивой работе водопровода и канализационных сетей.
	постоянно
	МУП «Андреевская ЖКХ».

	8
	Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды подаваемой населению.

Обеспечить обеззараживание питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения (общественных и индивидуальных колодцев).
	постоянно
	МУП «Андреевская ЖКХ»,

.

	9
	Обеспечить снабжение жителей населенных пунктов, подвергнувшимся подтоплению, продуктами питания и товарами.
	постоянно
	Глава сельского поселения

	10
	Провести  разъяснительную работу среди населения по запрещению ловли рыбы в паводковый период и не допустить  переправ по льду через реки и водоемы.
	с 20.03.2020г.
	Глава сельского поселения 

	11
	Подготовить места размещения эваконаселения из затопляемых населенных пунктов,  выполнить мероприятия, направленные на обеспечение эвакуации населения и скота.
	до 23.03.2020г.
	Глава сельского поселения

	15
	Осуществить мероприятия, направленные на подготовку эвакуации скота в случае необходимости.
	на весь период паводка.
	Глава сельского поселения

	16
	Проводить разъяснительную работу среди учащихся « О мерах безопасности поведения детей вблизи рек и водоемов» и организовать дежурство у водоемов силами педагогов, родителей и старшеклассников.
	на весь период паводка
	Глава сельского поселения

	17
	Обеспечить обмен оперативной информацией о сложившейся обстановке в кратчайшие сроки.
	постоянно
	Администрация сельского поселения

	18
	Обеспечить освещение подтопляемых территорий  в местах проживания людей
	на весь период паводка
	Глава сельского поселения заместитель начальника филиала ПАО «МРСК-Волги Мордовэнерго»  (по согласованию)Краснослободское  ПО Темниковские  РЭС, (по согласованию)ТОС

	21
	Производить своевременное оповещение  населения информацией о прохождении паводка.
	на весь период паводка
	Администрация ,ТОС, МКУ «ЕДДС», (по согласованию) редакция газеты «Темниковские Известия» (по согласованию)



                                                                                                                        Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от « 21»февраля 2020г. № 70
                              Состав паводковой комиссии

1.Максимова Т.В.–  глава  Андреевского сельского поселения

тел. 8-909-327-08-54;
2.Романовская С.Е.– директор Андреевской средней школы

тел. 8-917-697-19-21;
3.Клюшин О.В..       - директор МУП «ЖКХ Андреевское»

тел. 8-937-515-99-90;
4.Резчикова Н.Я  -  депутат Андреевского сельского поселения 

тел. 8-905-389-89-62;
5.Нагушева Н.Ю.– культ.организатор

тел. 8-953-031-80-34.
