АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Темников

22.04.2020 г.	                                                                                         № 162

О внесении изменений в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 06.11.2018 г. № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2024 годы

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 15.08.2019г. № 360 «Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2020 года на территории Темниковского муниципального района», администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 6.11.2018г. № 576 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства  Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2024 годы», следующие изменения:

1). В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2024 годы»:

а) в Паспорте программы  позицию, касающуюся ресурсного обеспечение муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет: 149883,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год- 4 213,3 тыс. рублей; 2019 год- 4531,9 тыс. рублей; 2020 год- 20 649,7 тыс. рублей; 2021 год- 88 139,0тыс. рублей; 2022 год- 7 050,0 тыс. рублей; 2023 год- 8 400,0 тыс. рублей; 2024 год- 16 900,0 тыс. рублей. том числе: республиканский бюджет: Всего - 131325,3 тыс. рублей: 2018 год- 0,0 тыс. рублей; 2019 год- 4300,4тыс. рублей; 2020 год- 18 584,8 тыс. рублей; 2021 год- 79 325,1 тыс. рублей; 2022 год- 6 345,0 тыс. рублей; 2023 год- 7 560,0 тыс. рублей; 2024 год- 15 210,0 тыс. рублей. том числе: местный бюджет: Всего - 18558,6 тыс. рублей: 2018 год- 4213,3 тыс. рублей; 2019 год- 231,5 тыс. рублей; 2020 год- 2 064,9 тыс. рублей; 2021 год- 8 813,9 тыс. рублей; 2022 год- 4 128,7 тыс. рублей; 2023 год- 840,3 тыс. рублей; 2024 год- 1 690,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета на соответствующий год. |
| --- | --- |

»

б) Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2024 годы»,  изложить в новой редакции:

«Приложение 1

муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства Темниковского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018-2024 годы

Перечень мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения в Темниковском муниципальном районе на период 2018-2024 годы.

| № п/п | наименование объекта | вид работ (строительство/реконструкция) | протяженность, км. | технические параметры автомобильной дороги |  |  | состояние существующей дороги | стоимость (тыс. руб.) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | категория дороги | ширина земельного полотна | ширина проезжей части |  | всего | республиканский бюджет | местный бюджет |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Белинского от автодороги «с. Барашево – г. Темников – с. Жегалово» до дома № 27 в г. Темников Темниковского муниципального района | кап. ремонт | 0,62 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 4 531,9 | 4 300,4 | 231,5 |  |
|  | ИТОГО за 2019г. | х | х | х | х | х | х | 4 531,9 | 4 300,4 | 231,5 | х |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция автодороги от д. Дасаево до с. Ишейки по ул. Центральная | реконструкция | 0,9 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 12 448,2 | 11 203,4 | 1 244,8 |  |
| 2. | Строительство автодороги п. Красный –выход на а/д г. Ковылкино – г. Краснослободск – с. Ельники – с. Первомайск – с. Пурдошки – с. Жегалово – г. Темников | строительство | 0,7 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 8 201,5 | 7 381,4 | 820,1 |  |
|  | ИТОГО за 2020г. | х | х | х | х | х | х | 20649,7 | 18584,8 | 2064,9 | х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство низководного моста у с. Кондровка и строительство подходов к нему | строительство | 3,8 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 59 600,0 | 53 640,0 | 5 960,0 |  |
| 2. | Строительство подъездной автомобильной дороги к усадьбе Ф. Ф. Ушакова | строительство | 0,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. грунт | 7 539,0 | 6 785,1 | 753,9 |  |
| 3. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Садовая в д. Сухово | кап. ремонт | 0,9 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 6 900,0 | 6 210,0 | 690,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Ворошилова в с. Пурдошки | кап. ремонт | 1,6 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 7 500,0 | 6 750,0 | 750,0 |  |
| 5. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Центральная, ул. Луговая в д. Русское Тювеево | кап. ремонт | 0,8 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 6 600,0 | 5 940,0 | 660,0 |  |
|  | ИТОГО за 2021г. | х | х | х | х | х | х | 88139,0 | 79325,1 | 8813,9 | х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт а/д в с. Лесное Цибаево «ул. Октябрьская – ул. Заречная – ул. Центральная» | кап. ремонт | 1,0 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 7 050,0 | 6 345,0 | 705,0 |  |
|  | ИТОГО за 2022г. | х | х | х | х | х | х | 7050,0 | 6345,0 | 705,0 | х |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство подъезда к кладбищу в с. Лесное Ардашево | строительство | 0,4 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. грунт | 2 100,0 | 1 890,0 | 210,0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Старая Деревня в с. Старый Город | кап. ремонт | 0,9 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 1 300,0 | 1 170,0 | 130,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Емашевская д. Чижиково | кап. ремонт | 0,7 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 5 000,0 | 4 500,0 | 500,0 |  |
|  | ИТОГО за 2023г. | х | х | х | х | х | х | 8400,0 | 7560,0 | 840,0 | х |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автодороги д. Дегтярево – выход на а/д «с. Барашево – г. Темников – с. Жегалово» | строительство | 1,0 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 9 000,0 | 8 100,0 | 900,0 |  |
| 2. | Строительство автодороги д. Верясы – выход на а/д «с. Митрялы – г. Темников» | строительство | 0,8 | 5 | 6,5 | 4,5 | удов. твердое покрытие | 7 900,0 | 7 110,0 | 790,0 |  |
|  | ИТОГО за 2024г. | х | х | х | х | х | х | 16900,0 | 15210,0 | 1690,0 | х |

»

в). Приложение 3 Детальный план график реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Темниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2024 годы»,  изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 6 ноября 2018 года №576 |  |  |  |  |  |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | всего | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ | за счет местного (муниципального) бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  | Развитие дорожного хозяйства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2018-2024 годы | Сергеев А.М.-начальник управления администрации по вопросам строительства и ЖКХ | К концу 2024 года:- на улицах населённых пунктов муниципального образования провести устройство улучшенного дорожного покрытия - содержать улицы в течение года в надлежащем состоянии; - обустроить улицы дорожными знаками; |  | 2018 | 2024 | всего, в т.ч. по годам | 149 883,9 | 131325,3 | 18558,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 г | 4213,3 | 0,0 | 4213,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 г | 4531,9 | 4300,4 | 231,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г | 20649,7 | 18584,8 | 2064,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г | 88139,0 | 79325,1 | 8813,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г | 7050,0 | 6345,0 | 705,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г | 8400,0 | 7560,0 | 840,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 г | 16900,0 | 15210,0,2 | 1690,0 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Гагарина от автодороги «с. Барашево – г. Темников – с. Жегалово» до развилки ул. Дорофеева, ул. Бараева в г. Темников | х | х |  | 2018 | 2018 | 2018 г | 4 213,3 | 0,0 | 4213,3 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Белинского от автодороги «с. Барашево – г. Темников – с. Жегалово» до дома № 27 в г. Темников | х | х |  | 2019 | 2019 | 2019 г | 4 531,9 | 4 300,4 | 231,5 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги от д. Дасаево до с. Ишейки по ул. Центральная | х | х |  | 2020 | 2020 | 2020г | 12448,2 | 11203,4 | 1244,8 |  |  |  |
| 4 | Строительство автодороги п. Красный –выход на а/д г. Ковылкино – г. Краснослободск – с. Ельники – с. Первомайск – с. Пурдошки – с. Жегалово – г. Темников | х | х |  | 2020 | 2020 | 2020г | 8201,5 | 7381,4 | 820,1 |  |  |  |
| 5 | Строительство низководного моста у с. Кондровка и строительство подходов к нему | х | х |  | 2021 | 2021 | 2021 г | 59 600,0 | 53 640,0 | 5 960,0 |  |  |  |
| 6 | Строительство подъездной автомобильной дороги к усадьбе Ф. Ф. Ушакова | х | х |  | 2021 | 2021 | 2021 г | 7 539,0 | 6 785,1 | 753,9 |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Садовая в д. Сухово | х | х |  | 2021 | 2021 | 2021 г | 6 900,0 | 6 210,0 | 690,0 |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Ворошилова в с. Пурдошки | х | х |  | 2021 | 2021 | 2021 г | 7 500,0 | 6 750,0 | 750,0 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Центральная, ул. Луговая в д. Русское Тювеево | х | х |  | 2021 | 2021 | 2021 г | 6 600,0 | 5 940,0 | 660,0 |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт а/д в с. Лесное Цибаево «ул. Октябрьская – ул. Заречная – ул. Центральная» | х | х |  | 2022 | 2022 | 2022 г | 7 050,0 | 6 345,0 | 705,0 |  |  |  |
| 11 | Строительство подъезда к кладбищу в с. Лесное Ардашево | х | х |  | 2023 | 2023 | 2023 г | 2 100,0 | 1 890,0 | 210,0 |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Старая Деревня в с. Старый Город | х | х |  | 2023 | 2023 | 2023 г | 1 300,0 | 1 170,0 | 130,0 |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Емашевская д. Чижиково | х | х |  | 2023 | 2023 | 2023 г | 5 000,0 | 4 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 14 | Строительство автодороги д. Дегтярево – выход на а/д «с. Барашево – г. Темников – с. Жегалово» | х | х |  | 2024 | 2024 | 2024 г | 9 000,0 | 8 100,0 | 900,0 |  |  |  |
| 15 | Строительство автодороги д. Верясы – выход на а/д «с. Митрялы – г. Темников | х | х |  | 2024 | 2024 | 2024 г | 7 900,0 | 7 110,0 | 790,0 |  |  |  |

»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района	     С.Н. Кизим