9

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     г. Темников
21 сентября 2020 г.                                                                                                      № 400











О внесении изменений в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 07.10.2019 г. №437«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 07.10.2019г. № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», следующие изменения:

1). В муниципальной программе «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия»
а) в Паспорте программы позицию, касающуюся ресурсного обеспечение муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет  54 860,8 тыс. руб., 
а) в том числе по источникам финансирования:

-  федеральный бюджет – 45 209,5 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 9 465,2 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 186,1  тыс. руб.;

б) в том числе по годам и источникам финансирования:
- 2019 г. – 1 430,7тыс. руб.:

- республиканский бюджет-  1 345,7 тыс. руб.;

- местный бюджет – 85,0  тыс. руб.;

- 2020 г. –808,3  тыс. руб.:

 -федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет- 759,8 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 48,5  тыс. руб.;

- 2021 г. – 0,0  тыс. руб.:

-  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет-  0,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 0,0  тыс. руб.

- 2022 г.   – 0,0  тыс. руб.:

-федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- республиканский бюджет-  0,0 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 0,0  тыс. руб.;

- 2023 г.   – 52 621,83  тыс. руб.:

-федеральный бюджет – 45 209,52 тыс. руб.;
- республиканский бюджет-  7 359,7 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 52,62  тыс. руб.;

- 2024 г.   – 0,0  тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- республиканский бюджет-  0,0 тыс. руб.;

-  местный бюджет – 0,0  тыс. руб.

      Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.


»

б) приложение 2  «Перечень мероприятий  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», изложить в новой редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе 

"Охрана окружающей

среды и повышение экологической

безопасности на территории Темниковского

муниципального района Республики Мордовия"

	Перечень мероприятий  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия»

	№
п/п
	Перечень мероприятий 
	Объем финансирования
всего, тыс. руб.
	в т. ч. по источникам финансирования
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)

	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	2019

	1
	Разработка ПСД и проведение госэкспертизы на рекультивацию объекта накопленного экологического вреда окружающей среде (несанкционированная свалка ТБО д. Чижиково)
	1430.70
	 
	1345.7
	85.0
	 
	в течение года
	Сергеев А.М.- начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ

	2
	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на изготовление ПСД
	0.00
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	3
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности
	0.00
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	4
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	0.00
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	 
	Итого за 2019 год (тыс. руб.)
	1430.7
	0.0
	1345.7
	85.0
	0.0
	 
	 

	 
	2020

	1
	Разработка ПСД и проведение госэкспертизы на рекультивацию объекта накопленного экологического вреда окружающей среде (несанкционированная свалка ТБО д. Чижиково)
	808.3
	 
	759.8
	48.5
	 
	в течение года
	Сергеев А.М.- начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ

	2
	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на изготовление ПСД
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	3
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	4
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	
	Итого за 2020 год (тыс. руб.)
	808.3
	0.0
	759.8
	48.5
	0.0
	х
	 

	
	2021

	1
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	Сергеев А.М.- начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ

	2
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	 
	Итого за 2021 год (тыс. руб.)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	х
	 

	 
	2022

	1
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	Сергеев А.М.- начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ

	2
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	
	Итого за 2022 год (тыс. руб.)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	х
	 

	2023

	1
	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов Темниковского муниципального района
	52621.83
	45209.52
	7359.7
	52.62
	 
	в течение года
	Сергеев А.М.- начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ

	2
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	3
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	 
	Итого за 2023 год (тыс. руб.)
	52621.83
	45209.52
	7359.7
	52.62
	0
	 
	 

	 
	2024

	1
	Подготовка и размещение в средствах массовой информации рекламы социально-экологической направленности
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	Сергеев А.М.- начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ

	2
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Темниковского муниципального района
	0.0
	 
	 
	 
	 
	в течение года
	

	 
	Итого за 2024 год (тыс. руб.)
	0.000
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 

	 
	Итого за 2018 -2025 гг.
	54860.8
	45209.5
	9465.2
	186.1
	0.0
	х
	


»
2). Детальный план-график реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», изложить в новой редакции:

«Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от 07 октября 2019 г. № 437

	№ 

 п/п
	Наименование основного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата  окончания контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период 

(тыс. руб.)
	всего
	в т.ч. по источникам 
финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального образования
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Охрана окружающей

среды и повышение экологической

безопасности на территории Темниковского муниципального района
	Сергеев А.М.-начальник управления  по вопросам строительства и ЖКХ
	Увеличение количества экологических мероприятий, направленных на улучшение экологического воспитания и просвещения населения, повышение уровня экологической культуры
	2019
	2024
	всего, в т.ч. по годам
	54860,8
	45209,5
	9465,2
	186,1
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	1430,7
	0,0
	1345,7
	85,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	808,3
	0,0
	759,8
	48,5
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2021г.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023г
	52621,83
	45209,52
	7359,7
	52,62
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Разработка ПСД и проведение госэкспертизы на рекультивацию объекта накопленного экологического вреда окружающей среде (несанкционированная свалка ТБО)
	х
	х
	2019
	2020
	всего, в т.ч. по годам
	2239,0
	0,0
	2105,5
	134,4
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	1430,7
	0,0
	1345,7
	85,90
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	808,3
	0,0
	759,8
	48,5
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2021г.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов Темниковского муниципального района
	х
	х
	2023
	2023
	всего, в т.ч. по годам
	52621,83
	45209,52
	7359,7
	52,62
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2019г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2020г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2021г.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2022г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2023г
	52621,83
	45209,52
	7359,7
	52,62
	0,0

	
	
	
	
	
	
	2024г
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                                                                                                     »
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского муниципального района Сергеева А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы Темниковского
муниципального района                                                                                   Г.А. Бабина
