Доклад главы Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района  по паводку 2021 года

Нами разработаны мероприятия по проведению  паводковых  вод  на реке Мокша  Пурдошанского  сельского  поселения  на 2021 год

Подтопляемых у нас четыре населенных пункта, это :

Пурдошки-4  улицы  Зарека,Кирова,Куйбышева,Фрунзе ,

с.Старый Ковыляй- улицы-Московская,Центральная,Новая,

д.Нижние Борки- улицы Озерная, Луговая,

с.Урей-3-улицы-Садовая,Московская,Заречная,Байнеевка.

Всего в зоне подтопления находится 177 домов, в которых проживает 162 человека:

Из них 14 детей,8 инвалидов, 71 пенсионер.

Администрацией Пурдошанского сельского поселения заключит договора с директорами школ чтобы в  случае большого паводка и подтопления домов произвести эвакуацию детей, инвалидов и престарелых в помещение школ, организовать  питание для  детей, инвалидов и престарелых людей.

Также будут заключены договора с перевозчиком  людей через реку во время паводка.

Запланированные мероприятия

по проведению  паводковых  вод  на реке Мокша  Пурдошанского

сельского  поселения  на 2021 год

| Наименование мероприятий | Дата выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Заседание актива села и руководителей о готовности к проведению паводковых вод | Март | Кашуркин Н. В. |
| Создать комиссию на паводковый период. Организовать дежурство из членов актива села. | Весь период | Кашуркин Н. В. |
| Учесть все лодки имеющиеся у жителей заречной стороны и быть готовыми на случай повышенного паводкового периода | до 15.03.2021 г | Ешакина Е. В. |
| Проверка телефонной связи на заречной стороне и организовать четкую работу. | Весь период | Зайцев А. П. |
| На паводковый период обеспечить население в затопляемой зоне товарами первой необходимости | Март | Кашуркин Н. В. |
| Создать медицинские посты . спасательные посты и аварийные бригады | Весь период | Акбулатова А. А. Кашуркин Н. В. |
| Выделить перевозчиков для переправы на лодке | Весь период | Администрация население |
| В полной готовности держать противопожарный инвентарь | Весь период | Администрация население |
| Учесть количество людей и наличие скота на затопляемой зоне на случай эвакуации | до 10 марта | Тремаскина А. Т. |
| Провести подворный обход жителей затопляемой зоны с проведением разьяснительной работы с переселением детей и престарелых на не затопляемую зону | до 15 марта | Агитаторы |
| О ходе готовности заслушивать ответственных лиц по обстановке дела | Весь период | Кашуркин Н. В. |