Информационный бюллетень

Бабеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным документом

Бабеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия
 № 50                                                                                                   от 26 октября 2021 г
На территории района в рамка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется капитальный ремонт двух дорог.

Мониторингом единой информационной системы в сфере закупок установлено, что по результатам проведения аукциона между ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и ООО «Лидер» заключен контракт, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги с. Лесное Ардашево – выход на дорогу Темников в Темниковском районе. Согласно контракту срок окончания выполнения работ определен 15.10.2021. 

Проведенной в сентябре 2021 года проверкой данного объекта установлено, что организацией мероприятия по устройству покрытия дороги из горячих асфальтобетонных смесей не выполнены, работы на данном объекте не проводятся, техника отсутствует. В связи небольшим промежутком времени до истечения срока контракта имеются предпосылки к его нарушению и, как следствие, невыполнению в текущем финансовом году мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории района.

В связи с этим, руководитель ООО «Лидер» 20.09.2021 предостережен о недопустимости нарушений закона.

	Прокурор района

старший советник юстиции
	М.В. Штанов 

	штамп подписи 1




