Информационный бюллетень

Бабеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным документом

Бабеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия
 № 51                                                                                                   от 26 октября 2021 г
На территории района в рамках конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды осуществляется благоустройство парка им. Героя Советского Союза С.В. Астраханцева.

Установлено, что между администрацией Темниковского городского поселения и ООО архитектурно-строительная компания «Рязань» заключен контракт, предметом которого является выполнение работ по благоустройству парка им. Героя Советского Союза С.В. Астраханцева. Согласно контракту срок окончания выполнения работ определен 25.10.2021. 

Процент выполненных работ составил на 17.09.2021 не более 20%. В связи небольшим промежутком времени до истечения срока контракта имеются предпосылки к его нарушению и, как следствие, невыполнению в текущем финансовом году мероприятий, предусмотренных национальным проектом, предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории района.

В связи с этим, руководитель ООО АСК «Рязань» 20.09.2021 предостережен о недопустимости нарушений закона.
	Прокурор района

старший советник юстиции
	М.В. Штанов 

	штамп подписи 1




