АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Темников

01 августа 2022г	                                                                                     № 444

О внесении изменений в постановление Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 11.08.2020 года № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Темниковского муниципального района»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 11.08.2020г. №341 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Темниковского муниципального района», следующие изменения:

1) Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Темниковского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 11.08.2020 года № 341 следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся этапа и сроков реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы |
| --- | --- |

»

б) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся ресурсного обеспечения муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 гг. составит 34 779,2 тыс. руб., а) в том числе по источникам финансирования: - республиканский бюджет-3 173,1 тыс.руб.; - местный бюджет – 802,1 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) – 30 804,0 тыс. руб., б) в том числе по годам и источникам финансирования: - 2020 г. – 5 008,0 тыс. руб.: - местный бюджет –26,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) – 4 982,0 тыс. руб. - 2021 г. – 5 062,0 тыс. руб.: - местный бюджет –28,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) –5 034,0 тыс. руб. - 2022 г. – 8 886,2 тыс. руб.: - республиканский бюджет-3 173,1 тыс.руб.; - местный бюджет – 605,1 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) – 5 108,0 тыс. руб. - 2023 г. – 5 191,0 тыс. руб.: - местный бюджет – 51,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) –5 140,0 тыс. руб. - 2024 г. – 5 266,0 тыс. руб.: - местный бюджет – 46,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) –5 220,0 тыс. руб. - 2025 г. – 5 366,0 тыс. руб.: - местный бюджет – 46,0 тыс. руб.; - прочие источники (внебюджетные средства) –5 320,0 тыс. руб. Указанный объем носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней. |
| --- | --- |

»

2). Приложение 3 «Детальный план-график реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Темниковского муниципального района» изложить в новой редакции:

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от 11 августа 2020г.№341

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории  Темниковского муниципального района»

|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Сергеев А.М.-заместитель главы-начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ | Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий в целях сокращения бюджетных расходов | 2020 |  | 2025 | всего, в т.ч. по годам | 34779,2 |  |  | 0.0 | 3173,1 |  | 802,1 |  |  | 30804.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г | 5008,0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 26.0 |  |  | 4982.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г | 5062,0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 28.0 |  |  | 5034.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г | 8886,2 |  |  | 0.0 | 3173,1 |  | 605,1 |  |  | 5108.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г | 5191,0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 51.0 |  |  | 5140.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г | 5266,0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 46.0 |  |  | 5220.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г | 5366,0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 46.0 |  |  | 5320.0 |
| 1 | Замена котла ВКГМ 7,5-05 на котел POLYKRAFT (6 Гкал/час) | х | х | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 16124,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16124,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 2667,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2667,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 2667,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2667,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 2670,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2670,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 2670,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2670,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  | 2700,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  | 2750,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2750,0 |  |  |
| 2 | Утепление дверных и оконных проемов в многоквартирных домах | х | х | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 110,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 16,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 17,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 17,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 18,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 18,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  | 20,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  | 20,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |  |
| 3 | Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные в муниципальных бюджетных учреждениях | х | х | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 41,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 41,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 6,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 6,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 8,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  | 8,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  | 8,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Замена приборов учета потребления газа в муниципальных бюджетных учреждениях | х | х | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 112,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 112,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 12,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 12,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 25,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 25,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 25,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 25,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  | 20,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  | 20,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 20,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Замена приборов учета потребления эл. энергии в муниципальных бюджетных учреждениях | х | х | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 71,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 71,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 18,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 18,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  | 18,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 18,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г. |  | 18,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 18,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Строительство и ремонт электрических сетей | х | х | 2020 | 2025 |  | всего, в т.ч. по годам |  | 14570,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 14570,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 2300,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 2350,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 2350,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2420,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 2450,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2450,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  | 2500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г. |  | 2550,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2550,0 |  |  |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского муниципального района Сергеева А.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района                                                                              О.Н. Родайкин