PAGE  
5

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13. 03.2023 г.









 
 № 201
д. Андреевка

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в период весеннего паводка 2023 года на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района.
В целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных  
мероприятий, защиты  населения, жилых и  хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений и дорог, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2023 года и во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый план по проведению противопаводковых мероприятий на 2023 год (приложение № 1)

2.Создать паводковую комиссию и утвердить ее в следующем составе, согласно приложению №2.
3.Принять все меры, обеспечивающие сохранность жилых и хозяйственных

объектов, построек, в период весеннего паводка, а также привести в готовность средства пожаротушения;
4.В период пропуска половодья обеспечить оповещение населения, предприятий, организаций о возможных катастрофических подъемах уровней воды, затоплениях и подтоплениях территории;
5.организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов;
6.Обеспечить своевременное доведение информации до старост, председателя ТОСа, председателей уличных комитетов, населения.
7. Обеспечить до начала паводка создание необходимых запасов товаров первой необходимости.

5. Организовать разъяснительную работу среди учащихся о мерах безопасности на водоемах и реках.

Глава Андреевского

сельского поселения                                                                                  В.Д.Петякшев
                                                                                                                            Приложение 1   
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Андреевского сельского поселения 

Темниковского муниципального района

                                                                                                            от « 13 » марта 2023г. № 201
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего паводка 2023года

	№
	Запланированные мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители


	1
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации Андреевского сельского поселения
	К моменту вскрытия рек
	Глава сельского поселения

	2
	Принять меры по  обеспечению устойчивой работе водопровода и канализационных сетей.
	постоянно
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А., 
во взаимодействием с МУП «Андреевская ЖКХ» (по согласованию)

	3
	Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды подаваемой населению.

Обеспечить обеззараживание питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения (общественных и индивидуальных колодцев).
	постоянно
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А., во взаимодействием с МУП «Андреевская ЖКХ» (по согласованию)

	4
	Обеспечить снабжение жителей населенных пунктов, подвергнувшимся подтоплению, продуктами питания и товарами.
	постоянно
	Глава сельского поселения

	5
	Провести разъяснительную работу среди населения по запрещению ловли рыбы в паводковый период и не допустить переправ по льду через реки и водоемы.
	с 20.04.2023г.
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А., 

	6
	Подготовить места размещения эваконаселения из затопляемых населенных пунктов,  выполнить мероприятия, направленные на обеспечение эвакуации населения и скота.
	до 23.04.2023г.
	Глава сельского поселения

	7
	Осуществить мероприятия, направленные на подготовку эвакуации скота в случае необходимости.
	на весь период паводка.
	Глава сельского поселения

	8
	Проводить разъяснительную работу среди учащихся « О мерах безопасности поведения детей вблизи рек и водоемов» и организовать дежурство у водоемов привлеченными силами.
	на весь период паводка
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А.,.



	9
	Обеспечить обмен оперативной информацией о сложившейся обстановке в кратчайшие сроки.
	постоянно
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А.,.



	10
	Обеспечить освещение подтопляемых территорий  в местах проживания людей
	на весь период паводка
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А., 

во взаимодействии с  ПАО «МРСК-Волги Мордовэнерго»  (по согласованию)
Краснослободское  ПО Темниковские  РЭС, (по согласованию)ТОС

	11
	Производить своевременное оповещение  населения информацией о прохождении паводка.
	на весь период паводка
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А..



	12
	До 15 марта 2023 года подготовить силами граждан проживающих в местах затопления, а также находящихся на рабочих местах, где возможно затопления и предоставить их в МКУ «ЕДДС»
	на весь период паводка.
	Глава сельского поселения

	13
	до 15.03.2023 года провести мониторинг состояния в домах 
	на весь период паводка.
	Глава сельского поселения

	14
	15.03.2023 года организовать среди населения разьяснительную работу по правилам проведения в зонах возможного затопления
	на весь период паводка
	Петякшев В.Д., Клюшин О.В., Романовская Л.В., Резчикова Н.Я,  Бибарсова Н. Х., Очкин В.В., Бисяев А. А..





                                                                                                                        Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Темниковского муниципального района

от « 13» марта 2023г. № 201
                              Состав паводковой комиссии

1.Петякшев В.Д. Глава Андреевского сельского поселения тел. 8-902-230-68-59
2.Романовская Л.В. - депутат Андреевского сельского поселения тел. 8-927-191-87-39;
3. .Клюшин О.В – директор МУП «Андреевское ЖКХ» тел. 8-937-515-99-90;
4. Бибарсова Н. Х. - депутат Андреевского сельского поселения тел.8-917-696-90-38;

5. Очкин В. В.- депутат Андреевского сельского поселения тел.8-960-339-95-19;

6.Бисяев А. А.- депутат Андреевского сельского поселения тел.8-987-684-72-45;

