PAGE  
2

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	15 сентября 2015 г.
	№ 472


г. Темников
Об организации и выполнении мероприятий по 
построению, внедрению и развитию на территории 
Темниковского муниципального района Республики Мордовия
 аппаратно-программного Комплекса «Безопасный город»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-Р «О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также в целях построения, внедрения и развития на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее – АПК "Безопасный город"), администрация Темниковского муниципального района п о с т а в л я е т:
1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по реализации концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

2. Утвердить План мероприятий по построению, внедрению и развитию АПК "Безопасный город" на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия в 2015 – 2020 годах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации

Темниковского муниципального 

района Республики Мордовия


                                 И. Н. Гамаюнов

Приложение №  1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Темниковского муниципального района
от 15 сентября 2015 г. № 472
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия
I. Общие положения
1. Межведомственная рабочая группа по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее – Рабочая группа) является коллегиальным органом, координирующим деятельность территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления и организаций Темниковского муниципального района Республики Мордовия по вопросам, связанным с внедрением, созданием, функционированием и развитием систем, аппаратно-программных комплексов технических средств безопасности населения на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Мордовия, нормативными актами Темниковского муниципального района, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции Рабочей группы
3. Основными задачами Рабочей группы являются:

1) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления и организаций Темниковского муниципального района (далее – органы и организации), обеспечивающих интеграцию их правовых, административно-хозяйственных, финансовых, материально-технических, технических, программных, информационных, методических ресурсов по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем обеспечения безопасности населения. Обеспечение необходимой прозрачности для понимания и контроля процессов по организации взаимодействия в вопросах создания и внедрения информационно-управляющих систем защиты населения;
2) выработка общей концепции построения и развития систем (комплексов технических средств) обеспечения безопасности населения на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия, создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а именно:

- единой дежурно-диспетчерской службы Темниковского муниципального района;

- службы скорой медицинской помощи;

- дежурных служб МВД России и ФСБ России; 
- подразделения ОГИБДД;

- дежурно-диспетчерских служб объектов экономики;

- дежурно-диспетчерской службы "01";

- иных служб оперативного реагирования Темниковского муниципального района Республики Мордовия, в функции которых входит обеспечение управления муниципальным хозяйством и инфраструктурой;

3) формирование единого информационного пространства для защиты граждан, важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры от преступных посягательств и чрезвычайных ситуаций;

4) применение единых требований к техническим параметрам сегментов систем (аппаратно-программных комплексов технических средств), способствующих интеграции в единую систему повышения общего уровня безопасности среды обитания, общественной безопасности населения Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

5) подготовка предложений по разработке методики, программного и геоинформационного обеспечения, необходимых для профилактики угроз общественной безопасности, обеспечения защищенности важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры, с использованием имеющихся баз данных и информационных систем;

6) рассмотрение предложений и согласование решений, обеспечивающих информационный обмен в рамках единой системы обеспечения безопасности населения со смежными системами и аппаратно-программными комплексами: систем "112", ГЛОНАСС, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и управления силами и средствами, предназначенными для обеспечения безопасности среды обитания населения, а также других форм и сегментов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

7) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений внедрения и развития систем обеспечения безопасности населения.

4. На Рабочую группу возлагаются следующие функции:

1) координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции взаимодействия органов и организаций по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, связанных с функционированием и развитием систем обеспечения безопасности населения;
2) рассмотрение проектов правовых актов, необходимых для реализации вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем обеспечения безопасности населения;

3) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организациями мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и государственных программ по вопросам организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем обеспечения безопасности населения, а также анализ результатов этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций для органов и организаций по повышению ее эффективности;

4) оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему развитию систем обеспечения безопасности населения с учетом складывающейся социально-экономической и демографической ситуации и обобщение опыта работы указанных систем;

5) определение полного состава участников построения (развития) АПК "Безопасный город", организационной и функциональной структуры, а также программно-технической архитектуры АПК "Безопасный город";

6) рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК "Безопасный город", согласование регламентов взаимодействия и иных документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена;

7) решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК "Безопасный город".

III. Состав Рабочей группы
5. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

6. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, членов Рабочей группы и ответственного секретаря.

7. Руководитель Рабочей группы:

1) организуют работу Рабочей группы и обеспечивают контроль за исполнением ее решений;

2) определяют перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы;

3) организуют перспективное и текущее планирование работы Рабочей группы;

4) представляют Рабочую группу при взаимодействии с органами и организациями, ведут с ними переписку.

8. Ответственный секретарь Рабочей группы:

1) оказывает содействие руководителю Рабочей группы в организации работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации возложенных на Рабочую группу задач и решений Рабочей группы;

2) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Рабочей группы необходимую информацию у членов Рабочей группы, органов и организаций;

3) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей группы;

4) организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы;

5) организует доведение материалов Рабочей группы до сведения членов Рабочей группы, а также органов и организаций;

6) осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы контроль за исполнением решений Рабочей группы и поручений руководителя Рабочей группы;

7) оформляет решение Рабочей группы.

9. В состав Рабочей группы входят представители органов и организаций.
IV. Порядок работы Рабочей группы

10. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем Рабочей группы или заместителем руководителя Рабочей группы в случае отсутствия руководителя.
11. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право:

1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, с соответствующими органами и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;

3) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных органов исполнительной власти Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

4) использовать муниципальные системы связи и коммуникации;

5) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы для осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов;

6) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Рабочей группы.

12. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно принимается на заседании Рабочей группы и утверждается руководителем.

Планы деятельности рабочей группы утверждаются её руководителем в соответствии с планом деятельности Рабочей группы.

13. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом ее деятельности не реже одного раза в квартал. При необходимости по решению руководителя Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы, в том числе выездные.

Заседание Рабочей группы проводит заместитель руководителя Рабочей группы, в случае отсутствия руководителя Рабочей группы.

14. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Рабочей группы.

15. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется органами исполнительной власти Темниковского муниципального района Республики Мордовия, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.

16. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы.

17. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются в виде протоколов заседания Рабочей группы и подписываются в течение 3 дней со дня принятия решения. Решения подписываются руководителем Рабочей группы или заместителем руководителя, в случае отсутствия руководителя. Копия протокола заседания Рабочей группы рассылается ее членам в день его подписания.

18. Решения Рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения представленными в ней органами исполнительной власти Темниковского муниципального района Республики Мордовия, реализующими меры по вопросам, связанным с созданием, функционированием и развитием систем обеспечения безопасности населения.

19. Рабочая группа информирует органы и организации, реализующие меры по вопросам, связанным с созданием, функционированием и развитием систем обеспечения безопасности населения, о принятых решениях путем направления выписки из протокола заседания Рабочей группы.

Приложение №  2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Темниковского муниципального района
от 15 сентября 2015 г. № 472
ПЛАН

мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия в 2020-2025 годах

(далее – АПК "Безопасный город")
	№
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок выполнения
	Результаты

	1
	Разработка постановления администрации Темниковского муниципального района по созданию рабочей группы на территории района.
	МКУ «ЕДДС» Темниковского муниципального района
	III квартал 2015 года
	Постановление администрации Темниковского муниципального района № 447 от 1 сентября 2015 года

	2
	Подготовка постановления администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия, предусматривающего порядок организации и выполнения мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия, определяющего орган исполнительной власти Темниковского муниципального района Республики Мордовия, являющийся координатором по вопросам внедрения и развития АПК на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия, и его основные полномочия.
	МКУ «ЕДДС» Темниковского муниципального района

	III квартал 2015 года
	Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия № ____ 

от «____» ________ 2015 года

	3
	Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по реализации мероприятий плана.
	МКУ «ЕДДС» Темниковского муниципального района
	II-III квартал 2020 года
	Издание нормативно-правовых актов о внесении изменений в нормативно-правовые акты Темниковского муниципального района

	4
	Разработка и утверждение муниципальной подпрограммы, предусматривающих, начиная с 2020 года, мероприятия по построению, внедрению и развитию АПК на территории Темниковского муниципального района и их финансирование, и внесение изменений в муниципальную программу в части включения отдельным разделом указанных мероприятий
	Финансовое управление администрации Темниковского муниципального района
	в течение 2020 – 2025 года
	Утверждение бюджета на 2020 и на плановые периоды 2021 – 2025 годов с запланированными расходами на мероприятия по построению, внедрению и развитию АПК «Безопасный город»

	5
	Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС, ДДС служб, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»
	Заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ, председатель КЧС и ОПБ, МКУ «ЕДДС» Темниковского муниципального района
	в течение 2020 - 2021 годов
	Работы по совершенствованию ЕДДС, план мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город»

	6
	Проведение обследования функционирующих систем связи, безопасности и жизнеобеспечения на территории Темниковского муниципального района
	Члены межведомственной рабочей группы
	в течении 2020 года
	Материалы обследования

	7
	Разработка технического задания на проектирование АПК, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта
	Администрация Темниковского городского поселения
	IV квартал 2020 года
	Согласованное техническое задание с ГУ МЧС России по РМ, комплект конкурсной документации, контракт на разработку технического проекта

	8
	Разработка технического проекта по построению (созданию) АПК «Безопасный город» 
	определяется на конкурсной основе
	III-IV квартал 2020 года
	Технический проект, согласованный с ГУ МЧС России по РМ

	9
	Проведение государственной экспертизы технического проекта по построению (созданию) АПК «Безопасный город»
	Администрации городского поселения и ГУ МЧС России по РМ
	IV квартал 2020 года
	Положительное решение государственной экспертизы

	10
	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия
	Администрация городского поселения, Члены межведомственной рабочей группы
	2020 – 2025 годы
	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город»

	11
	Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия
	Администрация Темниковского муниципального района
	2020 – 2021 годы
	Распоряжение администрации Темниковского муниципального района о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС

	12
	Построение и развитие АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) 
	Исполнитель работ
	2024-2025 годы
	АПК "Безопасный город"

	13
	Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город»
	Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия,

ГУ МЧС России по  Республики Мордовия (по согласованию), исполнители работ (по согласованию)
	2025 год
	1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»
2. Акт ввода в эксплуатацию АПК «Безопасный город»
3. Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город»

	14
	Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город» на территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия
	Администрация Темниковского муниципального района, Члены межведомственной рабочей группы
	2025 год
	Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город» 


