PAGE  
7

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21»  декабря 2015 г.                                                                                  №  700
г. Темников
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по привлечению инвестиций в жилищно – коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)
     В целях реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2016 год:

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по привлечению инвестиций в жилищно – коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) в Темниковском муниципальном районе .
     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства  и ЖКХ – Гаврюшкова В. Б.
     3.  Вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Темниковского 

муниципального района РМ                                                              И. Н. Гамаюнов
                                    Утвержден

                                                                          Постановлением администрации 
                                                                          Темниковского муниципального
                                                                       района Республики Мордовия            
                                                                          от «___» ______ 2015 г. № ____  

План мероприятий («дорожная карта») 

по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия

1. Общее описание «дорожной карты»

Жилищно-коммунальный комплекс Республики Мордовия является одним из самых больших секторов экономики и включает в себя около трети основных фондов. Населению и другим потребителям предприятиями жилищно-коммунального хозяйства предоставляется около 20 видов услуг.

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)  (далее – «дорожная карта») предусматривает инвентаризацию инженерной инфраструктуры, актуализацию схем водо- и теплоснабжения, переход на долгосрочное тарифное регулирование, оценку и анализ качества и надежности оказания услуг в сфере ЖКХ, концессионные соглашения, оценку бесхозяйных объектов коммунального комплекса и постановку на кадастровый учет, привлечение частных инвестиций.
План мероприятий включает в себя 17 мероприятий направленных на достижение поставленных целей по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия и повышению качества жилищно-коммунальных услуг на 2015-2016 годы.

2. Цели «дорожной карты»

     1. Целью «дорожной карты» является по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия

2. Целями организации работы по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)  являются:

повышение уровня предоставляемых коммунальных услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

снижение объемов потерь и количества нештатных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
переход к начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги через расчетно-кассовые центры по единому платежному документу;

обеспечения проведения соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов.
3. Целевые индикаторы и показатели 

     Реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (ТБО, теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия
	№
	Наименование показателя
	2015 год

	1
	2
	3

	1. 
	Объем реализованных мероприятий по отношению к запланированным (%)
	100

	2. 
	Отношение (%) количества выявленных бесхозяйных объектов к объектам, права на которые зарегистрированы 
	30

	3. 
	Снижение количества аварий и сбоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к 2014 году (%)
	75

	4. 
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в муниципальном районе  Республике Мордовия  (%)
	50

	5. 
	Увеличение доли (%) площади жилых помещений в МКД, начисление платы за ЖКУ которым производится расчетно-кассовыми центрами
	80

	6. 
	Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт муниципальных и государственных помещений
	100


План мероприятий («дорожная карта») 

по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)   в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

исполнители

	1
	2
	3
	4

	1
	Организовать работу по техническому обследованию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на  в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия с целью определения технического состояния объектов.
	до 25.12.2015 г.

	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	2
	Составить согласованный реестр бесхозяйных объектов ЖКХ, в том числе первоочередной реестр.

Разработать и утвердить адресный план-график по оформлению права собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ и энергетики в разрезе муниципальных образований Республики Мордовия и видов услуг на 2016 год
	до 31.12.2015 г.
	Рязанов А.В.,

Тюркин А.М.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	3
	Разработать конкретный план-график по модернизации в разрезе объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории   в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия
	до 31.12.2015 г.
	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	4
	Завершить работы  по установке в многоквартирных домах индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (водоснабжения, электроэнергии, газа) в объеме 100%
	до 31.12.2015 г.
	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)


	5
	Провести работы по актуализации применения или замены устаревших приборов учета на приборы учета с возможностью автоматизированной передачи показаний
	До 31.08.2015 г.
	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	6
	Осуществление перехода по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги расчетно-кассовыми центрами по единому платежному документу
	до 31.12.2015 г.
	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)


	7
	Разработать техническое задание на разработку ПСД  по модернизации в разрезе объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории   в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия
	до 15.01.2016 г.
	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	8


	Подготовить смету и конкурсную документацию  на разработку ПСД по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  на территории  Темниковского муниципального района Республики Мордовия

	до 22.01.2016 г.

	Тюркин А.М.

Рязанов А.В.

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	9
	Разработка ПСД с проведением экспертизы проектов по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  на территории   Темниковского муниципального района Республики Мордовия .
	до 20.04.2016 г.
	Тюркин А.М.,

Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию) 

	10

	Завершить работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на территории   Темниковского муниципального района Республики Мордовия

	до 31.03.2016 г.


	Рязанов А.В.,

Тюркин А.М.,

ГУП «Мордовкоммунсервис»

ООО «ЭКО-М Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	11
	Проработать вопрос по привлечению инвесторов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в Темниковского муниципального района Республики Мордовия


	до 01.03.2016 г.

	Тюркин А.М.,

Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	12
	Подготовить и утвердить инвестиционные программы по модернизации систем теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения на территории   Темниковского муниципального района Республики Мордовия.
	до 14.03.2016 г.
	Тюркин А.М.,

Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	13
	Подготовить конкурсную документацию  на проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории   Темниковского муниципального района Республики Мордовия
	до 20.03.2016 г.
	Тюркин А.М.,

Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	14
	Объявить открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры на территории   Темниковского муниципального района Республики Мордовия
	до 25.03.2016 г.
	Тюркин А.М.,

Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	15
	Заключение концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры на территории   Темниковского муниципального района Республики Мордовия
 

	до11.05.2016.г.
	Тюркин А.М.,

Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	16
	Завершить реализацию мероприятий по модернизации в  отношении систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории  Темниковского муниципального района  Республики Мордовия
	до 01.09.2016 год
	Тюркин А.М.,
Рязанов А.В.,

Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)

	17
	Обеспечить своевременную оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных и государственных жилых и нежилых помещений  
	ежемесячно
	Гамаюнов И. Н.

(по согласованию)


