	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Республики мордовия

                                                     Р Е Ш Е Н И Е

 третьей сессии Совета депутатов Темниковского муниципального района  Республики Мордовия пятого созыва


Кирова ул., д.26, г. Темников, 431220,  тел.(8245)  2-27-51, 2-60-09, факс 2-60-09



	« 28 »    января   2012 г.                                                                                                    № 19

	


Об утверждении Целевой программы Темниковского                                                муниципального района Республики Мордовия «Жилище»                                                                     на 2011-2015 годы
Руководствуясь п. 1 ст. 17 Устава Темниковского муниципального района, на основании Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 декабря 2010 г. № 487, Совет депутатов Темниковского муниципального района Республики Мордовия р е ш и л :

1. Утвердить прилагаемую целевую программу Темниковского муниципального района Республики Мордовия «Жилище» на 2011 – 2015 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
      Темниковского муниципального района                                                                         З.И. Хозина
                                                  УТВЕРЖДЕНА

Решением 3 сессии Совета депутатов

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия
№19 от «28 » января 2012 года
Целевая программа

Темниковского муниципального района Республики Мордовия

«Жилище на 2011-2015 годы

Паспорт
программы Темниковского муниципального района Республики Мордовия

«Жилище на 2011-2015 годы

	Наименование программы
	Районная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)

	Дата принятия решения о
разработке Программы
	постановление Правительства Республики Мордовия от 13 декабря 2010 г. N 487 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы"

	Государственные 
заказчики Программы
	Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия

	Основные разработчики
Программы
	Отдел архитектуры администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия, отдел по делам молодежи и спорта администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия, администрация Темниковского городского поселения

	Цели и задачи Программы
	Целями Программы являются:

комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства;

формирование в Темниковском муниципальном районе рынка доступного жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;

государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:

создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве;

создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

создание условий для снижения административных барьеров;

формирование условий для создания некоммерческих объединений граждан;

развитие промышленности стройматериалов и стройиндустрии

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
	Увеличение годового объема ввода жилья с 3,0 тыс. кв. метров общей площади в 2011 году до 4,4 тыс. кв. метров общей площади в 2016 году;

ежегодное увеличение доли семей, которым доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;

увеличение числа молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов: 2011 - 2015 годы; 

рост объёмов строительства жилья в среднем на 12  % в год. развитие строительства малоэтажного жилья экономического класса. 

увеличение  общей площади жилых помещений в среднем на 1  жителя до 32,7 кв. метров; 

увеличение числа жилых квартир в расчете на 1000 человек по району до 635.

Сокращение объемов ветхого и аварийного жилья (частный сектор и многоквартирные дома) с 20,8 тыс. кв. м. до 18,1 тыс. кв. м.

строительство для земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного строительства: 

- газовых сетей – 10,8 км. на сумму  7530 тыс. руб.;

- электрических сетей – 3,8 км. на сумму 7600 тыс. руб.;

- водопроводных сетей – 6,83 км. на сумму 10250 тыс. руб.;

  - канализационных сетей – 0,8 км. на сумму 1040 тыс. руб.;

  - тепловых сетей – 0,8 км. на сумму 1200 тыс. руб.;

- телефонных сетей – 1,9 км. на сумму 1140 тыс. руб.

	Сроки реализации 
Программы
	2011 - 2015 годы в 2 этапа:

1 этап - 2011 - 2012 годы;

2 этап - 2013 - 2015 годы

	Объем и источники финансирования Программы 
	В 2011-2015 годах общий объем средств финансирования программы составит: за счет всех источников финансирования – 629463 тыс. руб.

в том числе: за счет средств федерального бюджета - 34613,7 тыс. руб.; за счет республиканского и районного бюджетов - 

40224,5 тыс. руб.;  за счет внебюджетных источников – 554624 тыс. руб. (Объем средств финансирования программы из местного бюджета ежегодно будет утверждаться на районной сессии Совета депутатов).

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
	Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2015 году следующих показателей (по сравнению с 2009 годом):

улучшение инвестиционной привлекательности;

эффективное и целенаправленное использование финансовых средств федерального, республиканского и местных бюджетов в интересах стимулирования спроса и предложения на рынке жилья;

повышение доступности приобретения жилья для населения Республики Мордовия;

увеличение годовых объёмов строительства жилья с 3,0 тыс. кв. метров общей площади в 2011 году до 4,4 тыс. кв. метров в 2016 году;

увеличение объёмов ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья с 2,1 тыс. кв. метров общей площади в 2011 году до 4,4 тыс. кв. метров в 2016 году;

содействие в обеспечении жильем в 2011 - 2015 годах молодым семьям;

снижение доли ветхого и аварийного жилья; 

сокращение сроков строительства жилых домов за счет снижения административных барьеров;

повышение качества строительства жилья;

создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, обновление производственной базы домостроения, организация новых конкурентоспособных производств, развитие строительных предприятий и организаций, повышение квалификации кадров в строительной отрасли

	Система организации управления и контроль за исполнением Программы
	Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов Темниковского муниципального района республики Мордовия.


I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проводимые с 2006 года реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве. Основную роль здесь стали играть частные и индивидуальные застройщики. 
В последние годы началось активное развитие ипотечного жилищного кредитования.

Последовательно проводилась политика по снижению административных барьеров в жилищном строительстве. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

При этом не удалось выполнить полностью намеченные в Районной целевой программе "Жилище" на 2006 - 2010 годы показатели по строительству жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в связи с недостаточным финансированием из бюджетов всех уровней, а также практической невозможностью привлекать на эти цели внебюджетные средства.

По состоянию на 1 января 2010 г. ветхий и аварийный жилищный фонд составил 20,8 тыс. кв. метров.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из направлений жилищной политики.

В течение четырех лет (2006 - 2009 годы) в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов 25 молодых семей.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Снижает эффективность реализации подпрограммы невозможность инвестирования средств в долевое строительство.

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем.
II. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы. Целевые показатели

Цели и задачи Программы определяются целями и задачами национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Основными целями Программы являются комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Основными задачами Программы являются:

создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве;

комплексное решение вопросов по устойчивому развитию жилищного строительства, стимулирование развития жилищного строительства в Республике Мордовия;

создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

создание условий для снижения административных барьеров;

упрощение порядка предоставления земель под малоэтажное жилищное строительство и индивидуальное жилищное строительство, в том числе жилищно-строительным кооперативам;

упрощение порядка предоставления кредитов застройщикам, жилищно-строительным и жилищным кооперативам на строительство жилья;

обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;

обеспечение жильем молодых семей;

развитие ипотечного жилищного кредитования и других финансово-кредитных институтов рынка;

формирование условий для создания некоммерческих объединений граждан.

Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.

Основным направлением в Программе определено стимулирование жилищного строительства.

Для стимулирования развития жилищного строительства в приоритетном порядке необходимо обеспечить решение следующих задач:

формирование нового сегмента жилья - жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, в том числе развитие малоэтажного жилищного строительства и новых форм участия граждан в жилищном строительстве;

обеспечение государственной поддержки внедрения новых современных технологий и проектной документации жилищного строительства, отвечающего стандартам жилья экономического класса, в том числе малоэтажного;

развитие частной инициативы граждан;

развитие конкуренции и снижение административных барьеров на рынке жилищного строительства, дальнейшее развитие прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства;

развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;

развитие территорий в целях жилищного строительства, обеспечение их коммунальной и транспортной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций.

В целях поддержки платежеспособного спроса на жилье необходимо продолжить реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, других льготных категорий граждан, а также осуществить мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского капитала. 

В области исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативного правового обеспечения организации предоставления гражданам жилых помещений социального назначения необходимо:

повысить эффективность механизмов, применяемых при реализации государственных обязательств;

оказать содействие в нормативном обеспечении реформирования на муниципальном уровне системы предоставления жилых помещений социального использования и специализированных жилых помещений в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия Программы будут выполняться в 2011 - 2015 годах в два этапа:

2011 - 2012 годы - 1 этап;

2012 - 2015 годы - 2 этап.

На 1 этапе мероприятия Программы будут сконцентрированы на реализации мер приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" по следующим приоритетным направлениям:

завершение разработки документов территориального планирования;

обеспечение жилищного строительства, в том числе малоэтажного, земельными участками;

наращивание объемов жилищного строительства;

увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;

повышение доступности жилья;

формирование рынка жилья экономического класса.

На 2 этапе Программы планируется:

совершенствование и развитие нормативной правовой базы с учетом мониторинга реализации Программы на практике;

широкомасштабное внедрение организационных, финансовых и экономических механизмов реализации программных мероприятий;

реализация подпрограмм и отдельных мероприятий;

интенсификация процесса наращивания объемов жилищного строительства.

Основные приоритеты реализации Программы и ее подпрограмм на 2 этапе могут быть уточнены по итогам реализации мероприятий Программы в 2011 - 2012 годах.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации по разработке региональных программ стимулирования развития жилищного строительства.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение

Районной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

	Объем финансирования
	2011-2015 годы
	В том числе по годам 

	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г. 
	2014 г.
	2015 г.

	Общий объём финансирования Программы
	629463


	138171,5
	105081
	117112
	127712
	141386

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Средства федерального бюджета
	34613,7


	6453,81
	6764,51
	6921,92
	6921,92
	7551,56

	Средства республиканского и районного бюджетов
	40224,5


	14081,04
	5934,84
	6278,28
	6278,28
	7652,04

	Внебюджетные источники
	554624


	117636,65
	92381,65
	103911,8
	114511,8
	126182,4


Примечание: объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета на соответствующий год.
III. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по стимулированию жилищного строительства, поддержке платежеспособного спроса на жилье, организационные и другие мероприятия.
Таблица 2

Перечень

мероприятий по реализации районной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия
	Сроки 

исполнения 
	Ответственные 

исполнители 
	Источники 

финансирования 
	Финансовые 

затраты (тыс.)

рублей в ценах

соответствующих

лет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Обеспечение территории жилой застройки объектами  коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В том числе:

- газовые сети – 10,8 км. 

- электрические сети – 3,8 км.

- водопроводные сети – 6,83 км.

 - канализационные сети – 0,8 км. 

- тепловые сети – 0,8 км. 

- телефонные сети – 1,9 км. 


	2012-2015 годы

2012-2015 годы

2012-2015 годы

2012-2015 годы

2012-2015 годы


	Администрация Темниковского муниципального района


	Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты

Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты

Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты

Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты

Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты

Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты
	5271

2259

5320

2280

7175

3075

0,728

0,312

0,840

360

0,798

0,342

	1.2. 
	Строительство индивидуальных жилых домов гражданам
	2011-2015 годы
	Администрация Темниковского муниципального района
	Внебюджетные источники
	469050

	2. Реализация подпрограмм

	2.1.
	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (92 семьи)
	2011-2015 годы
	Администрация Темниковского муниципального района


	Федеральный бюджет

Республиканский и районный бюджеты

Собственные и заемные средства молодых семей
	14481,72

31596,48

85573,8


Стимулирование развития жилищного строительства

С 2011 по 2015 год в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия будет построено 17,7 тыс. кв. метров жилья. Прогноз ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования по муниципальным образованиям представлен в приложении 1. 

Стимулирование развития жилищного строительства будет осуществляться путем реализации организационных и программных мероприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней.

Мероприятия будут направлены на:

поддержку обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой для строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного;

создание условий для банковского кредитования застройщиков на цели жилищного строительства, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан, индивидуальных застройщиков, участников долевого строительства;

содействие организации жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами;

содействие развитию ипотечного жилищного кредитования;

создание условий для привлечения средств частных инвесторов в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жилищного строительства;

создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализацию мер градостроительного регулирования;

внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства;

стимулирование частной инициативы граждан и частных застройщиков;

улучшение качества жилищного фонда;

совершенствование структуры производства основных видов строительных материалов и изделий для жилищного строительства.

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений о градостроительной деятельности - строительстве зданий и сооружений.

Такими документами на территории Республики Мордовия являются:

Схема территориального планирования Республики Мордовия;

схемы территориального планирования муниципальных районов;

генеральные планы поселений и городского округа.

С 1 января 2012 г. не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территорий, принятие решений органами местного самоуправления о резервировании земель, изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования.

С 1 января 2012 г. при отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с предварительным согласованием мест размещения объектов не осуществляется, а также не допускается выдача разрешений на строительство.
IV. Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры

В модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в последние годы вкладываются значительные средства, однако темпы обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отстают от темпов их старения..

Технические мероприятия будут направлены на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе и для территорий жилой застройки (строительство и модернизация котельных, тепловых сетей, энергокомплекса на базе газопоршневых установок для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, линий электропередач, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, артезианских скважин, водонапорных башен, водоочистного оборудования, водопроводных сетей, очистных сооружений и канализационных коллекторов, полигонов твердых бытовых отходов).

Экономические мероприятия включают в себя совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере имущественных отношений, и преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Основным из таких преобразований является переход к применению метода индексации установленных тарифов на энергоносители.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов, частных инвесторов с привлечением средств федерального бюджета. 
V.  Развитие строительства жилья экономического класса. Развитие малоэтажного жилищного строительства

В целях повышения доступности жилья для населения района предусматривается развитие рынка жилья экономического класса и малоэтажного жилищного строительства.

Новый сегмент рынка предполагает его развитие как за счет малоэтажного, так и многоэтажного жилья.

Проектирование и строительство жилья экономического класса будут ориентированы на следующие показатели:

1. Площадь земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов - не более 1000 кв. метров, для строительства блокированных жилых домов - не более 400 кв. метров на один блок.

2. Общая площадь малоэтажных индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов - не более 150 кв. метров.

3. Площади жилых помещений малоэтажных индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов - не менее:

общей жилой комнаты - 14 кв. метров;

спальни - 10 кв. метров;

кухни - 8 кв. метров.

4. Площадь приквартирных участков для квартир первых этажей малоэтажных многоквартирных жилых домов - не более 60 кв. метров.

Таблица 3
Рекомендуемые площади квартир в многоквартирных домах
	Число жилых комнат
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Рекомендуемая площадь квартир (по нижнему и верхнему пределу площади),

кв. метров
	28 - 45
	44 - 60
	56 - 80
	70 - 100
	84 - 116
	103 - 126


Площади жилых помещений квартир в многоквартирных домах должны быть не менее:

жилой комнаты в однокомнатной квартире - 14 кв. метров;

общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат 2 и более - 16 кв. метров;

спальни - 8 кв. метров (10 кв. метров - на двух человек);

кухни - 6 кв. метров;

кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах - 5 кв. метров.

Высота жилых помещений (от пола до потолка) не менее 2,7 метра.

Максимальный уровень ценовой доступности жилья составляет до 1 января 2011 г. не более 30 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Таблица 4
Прогноз ввода в эксплуатацию жилья экономического класса

	Годы
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011 - 2015

	Тыс. кв. метров
	1,2
	1,4
	1,8
	2,1
	2,5
	9


При развитии рынка жилищного строительства предпочтение будет отдаваться малоэтажному строительству. Объемы ввода малоэтажного жилья.
Для развития рынка малоэтажного жилья и жилья экономического класса будут разработаны типовые предложения в различных конструктивных исполнениях.

Земельные участки, отведенные для строительства жилья экономического класса и малоэтажной застройки, будут обеспечиваться коммунальной и транспортной инфраструктурой в рамках реализации муниципальных программ развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе в целях жилищного строительства, и в рамках реализации Программы. Предусматривается поддержка из республиканского бюджета Республики Мордовия в виде субсидий на погашение процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
VI.  Улучшение качества жилищного фонда

По состоянию на 1 января 2010 г. ветхий и аварийный фонд составил 20,8 тыс. кв. метров. 
Качество жилищного фонда предполагается улучшить за счет повышения качества строительства нового жилья, применения прогрессивных архитектурно-строительных решений и качественных строительных материалов, конструкций и изделий, а также путем проведения капитального ремонта жилого фонда и ликвидации ветхого и аварийного жилья.

VII. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых специалистов и молодых семей

В сельской местности строительство жилья будет осуществляться во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, которое является государственным заказчиком Республиканской целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". По этой программе жилье будет строиться для граждан, проживающих на селе, молодых семей и молодых специалистов. Будет продолжено строительство жилья на селе с использованием системы ипотечного жилищного кредитования, а также строительство жилья сельскохозяйственными производителями для своих работников.

VIII. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

В Темниковском муниципальном районе в очереди на получение жилья по состоянию на 1 января 2010 г. стоит 21  молодая семья. Для обеспечения молодых семей жильем разработана подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей".

Таблица 5

Ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых семей за счет всех источников финансирования (количество молодых семей)

	Категория граждан
	2011 - 2015 годы
	В том числе:

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Количество молодых семей
	92
	41
	11
	12
	12
	16


Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" будет финансироваться за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Таблица 6

Объемы и источники финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

	тыс. рублей

	Источники финансирования
	2011 - 2015 годы
	В том числе:

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего
	131652
	58671,0
	15741,0
	17172,0
	17172,0
	22896,0

	Средства федерального бюджета
	14481,72
	6453,81
	1731,51
	1888,92
	1888,92
	2518,56

	Средства республиканского бюджета Республики

Мордовия и районного бюджета
	31596,48
	14081,04
	3777,84
	4121,28
	4121,28
	5495,04

	Собственные и заемные средства молодых семей
	85573,8
	38136,65
	10231,65
	11161,8
	11161,8
	14882,4


Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета на соответствующий год
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе количественных показателей и качественных характеристик.

Оценку реализации Программы предлагается производить один раз в год с представлением информации о достигнутых результатах государственному заказчику Программы до 20 января года, следующего за отчетным.

Ответственность за представление информации возлагается на разработчиков Программы.

Реализация государственной жилищной политики в рамках Программы потребует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

улучшение жилищных условий населения района;

повышение доступности приобретения жилья для населения района;

увеличение объемов вновь вводимого и реконструируемого;

содействие в обеспечении жильем за счет бюджетных средств в период 2011 - 2015 годов 92 молодым семьям;

увеличение объемов строительства малоэтажного жилья до 4,2 тыс. кв. метров в 2015 году;

уменьшение доли ветхого и аварийного жилья с 20800 кв. м. в 2011 году, до 18712 кв. м.  в 2015 году;

создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, а также устойчивого и самостоятельного развития.
	Приложение 1

к районной целевой программе

«Жилище» на 2011-2015 годы

Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Темниковский муниципальный район
	17,151
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	3945
	3000
	3100
	3500
	3900
	4200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	28,51
	2000
	3100
	3500
	3900
	4200

	объем ввода жилья  экономического класса
	 
	856,5
	1200
	1400
	1800
	2100
	2500

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономического класса
	 
	856,5
	1200
	1400
	1800
	2100
	2500

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 -
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	- 
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	20800
	20334
	20276
	19720
	18935
	18172

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	350
	616
	1256
	1200
	1700
	1690

	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Аксельское сельское поселение
	0,884
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	83
	50
	 
	 
	210
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	83
	50
	 
	 
	210
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	83
	50
	 
	 
	210
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	83
	50
	 
	 
	210
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	1010
	1010
	960
	960
	980
	700

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	250


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Алексеевское сельское поселение
	0,511
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	280
	 
	200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	280
	 
	200

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	300
	300
	300
	300
	120
	120

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	100


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Андреевское сельское поселение
	0,684
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	44
	70
	220
	200
	200
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	44
	70
	220
	200
	200
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	44
	70
	220
	200
	200
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	44
	70
	220
	200
	200
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	1400
	1200
	1000
	1000
	850
	600

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	190
	176
	200
	200
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Бабеевское сельское поселение
	0,382
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	70
	70
	70
	100
	100
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Булаевское сельское поселение
	0,165
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	180
	180
	200
	160
	100
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Жегаловское сельское поселение
	0,439
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	73,8
	 
	 
	 
	200
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	73,8
	 
	 
	 
	200
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	73,8
	 
	 
	 
	200
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	73,8
	 
	 
	 
	200
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	200
	200
	200
	210
	210
	200

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	50
	 
	200
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Р-Тювеевское сельское поселение
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	70
	 
	60
	 
	50


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Ишейское сельское поселение
	0,285
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	130
	100
	100
	120
	120
	130

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Кондровское сельское поселение
	0,326
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	130
	130
	100
	110
	120
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	20


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Кушкинское сельское поселение
	0,562
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	40
	120
	130
	130
	100
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	40
	50
	70


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Лаврентьевское сельское поселение
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	200
	200
	200
	210
	210
	200

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	60


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	ЛесноАрдашевское сельское поселение
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	100
	100
	80
	100
	100
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Л-Цибаевское сельское поселение
	0,204
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	480
	400
	400
	450
	450
	450

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	50
	70
	 
	80


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Митряловское сельское поселение
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	660
	660
	660
	600
	600
	580

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	50
	70
	 
	80
	100


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	П-Канаковское сельское поселение
	0,418
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	190
	190
	190
	190
	190
	180

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	70
	60
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Пурдошанское сельское поселение
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	114
	70
	 
	 
	280
	280

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	114
	70
	 
	 
	280
	280

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	114
	70
	 
	 
	280
	280

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	114
	70
	 
	 
	280
	280

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	800
	800
	800
	820
	800
	700

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	70
	70
	200
	300


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Р-Каревское сельское поселение
	0,675
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	180
	180
	180
	180
	180
	160

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	 
	70
	60
	 


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	С-Городское сельское поселение
	0,502
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	301,5
	 
	 
	 
	 
	200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	208,7
	 
	 
	 
	 
	200

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	92,7
	 
	 
	 
	 
	200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	92,7
	 
	 
	 
	 
	200

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	170

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	50
	 
	90
	70


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	С-Ковыляйское сельское поселение
	0,406
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	130
	130
	130
	130
	130
	120

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	50
	70
	80
	70


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Тархановское сельское поселение
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	100,6
	 
	 
	 
	 
	200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	100,6
	 
	 
	 
	 
	200

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	100
	100
	100
	100
	140
	110

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	50
	40
	 
	70


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Темниковское городское поселение
	7,215
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	3034
	2750
	2600
	2740
	3010
	3320

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	2032
	1750
	2600
	2740
	3010
	3320

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	373
	950
	900
	1320
	1210
	1620

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	2032
	1750
	900
	1320
	1210
	1620

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	14000
	13764
	13976
	13350
	13035
	13052

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	350
	276
	500
	300
	350
	350


	Сведения

о строительстве жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам доступности, энергоэффективности и экологичности, об объёмах ветхого и аварийного жилья

на территории Темниковского муниципального района

	Наименование показателя
	Численность населения, тыс. чел.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Урейское сельское поселение
	0,429


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общий объем ввода жилья
	 
	 
	 
	280
	280
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода малоэтажного жилья
	 
	 
	 
	280
	280
	 
	 

	объем ввода жилья  экономкласса
	 
	 
	 
	280
	280
	 
	 

	 в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода  малоэтажного жилья экономкласса
	 
	 
	 
	280
	280
	 
	 

	Объем ввода жилья в рамках проектов комплексного освоения территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем ввода жилья в рамках   экспериментальных проектов комплексного освоения территорий,отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2007г. №265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем ветхого и аварийного жилья на начало года
	 
	200
	200
	200
	120
	100
	100

	Объем ветхого и аварийного жилья, планируемый к ликвидации
	 
	 
	 
	70
	100
	 
	100


